CONVOCATORIA PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE MERCADO

El Servicio de Rentas Internas (SRI) a través de la Dirección Nacional de Talento Humano, convoca a proveedores nacionales e internacionales a participar en el proceso de elaboración del Estudio de Mercado para la “ADQUISICIÓN DE UNA SOLUCIÓN TECNOLÓGICA TIPO ON-PREMISE PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO”

Este estudio de mercado será utilizado para la definición del presupuesto referencial previo a la publicación del proceso de contratación.

El precio referencial de los servicios deberá considerar los siguientes aspectos:

- Las especificaciones técnicas detalladas adelante;

- La vigencia de la cotización no debe ser menor a 120 días;

- La fuente de financiamiento será realizada con recursos del Banco Interamericano de Desarrollo, por lo que los oferentes deberán pertenecer a los países miembros del BID;

- El plazo total de ejecución del contrato será de hasta 1289 días calendario, contados a partir del día siguiente de la notificación de inicio de la ejecución contractual por parte del Administrador de Contrato.

Al presente documento, se adjunta los archivos denominados: “Requerimientos_técnicos_generales_y_específicos_TH”, “Infraestructura Requerida_TH” y “Matriz_de dimensionamiento_alto_nivel_TH”, para el registro del cumplimiento e información correspondiente y junto con las cotizaciones en formato digital (firmadas), al siguiente correo institucional iccevallos@sri.gob.ec hasta el día 24 de junio de 2026 con los siguientes datos:

Datos del oferente:

Razón Social:

RUC / ID:

Dirección:

Teléfono:

Fecha de emisión de la cotización:

Vigencia de la cotización: (no debe ser menor a 120 días)

Firma de responsabilidad.

Datos del contratante:

A nombre de: Servicio de Rentas Internas

RUC:  1760013210001

Formato Presentación Cotización:

Propuesta Económica:

| Presupuesto total del proyecto: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DESGLOSE DE COMPONENTES |  |  |  |  |  |
| Tipo de recurso | Descripción producto / servicio |  | Cantidad | Costo unitario | Total |
| Servicios | Implementación de la solución tecnológica | Fase 1. Planeación y alcance | 1 |  |  |
|  |  | Fase 2. Habilitación del servicio |  |  |  |
|  |  | Fase 3. Carga Inicial |  |  |  |
|  |  | Fase 4. Implementación de Integraciones, convivencias y desarrollos personalizados |  |  |  |
|  |  | Fase 5. Transferencia de Conocimientos |  |  |  |
| Servicios | Licenciamiento de la Solución | Licenciamiento | 1 (incluye 3213 usuarios - acceso al portal de autoservicio (2998 usuarios finales y 215 usuarios funcionales, 815 deben ser usuarios recurrentes) |  |  |
| Servicios | Mantenimiento y soporte | Mantenimiento y Soporte de Sistemas Informáticos | 3 años (Se solicita el valor anual y en el total por 3 años) |  |  |
| Subtotal |  |  |  |  | $0,00 |
| IVA (15 %) |  |  |  |  | $0,00 |
| Total |  |  |  |  | $0,00 |

Nota:

- Los oferentes deberán garantizar el entendimiento y el cumplimiento de todos los servicios requeridos en las especificaciones técnicas.

- La Transferencia de conocimientos no será cotizada

Listado de países elegibles

- Lista de países miembros cuando el financiamiento provenga del Banco Interamericano de Desarrollo:  Alemania, Argentina, Austria, Bahamas, Barbados, Bélgica, Belice, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Croacia, Dinamarca, Ecuador, El Salvador, Eslovenia, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Israel, Italia, Jamaica, Japón, México, Nicaragua, Noruega, Países Bajos, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, Reino Unido, República de Corea, República Dominicana, República Popular de China, Suecia, Suiza, Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay, y Venezuela.

Territorios elegibles

- Guadalupe, Guyana Francesa, Martinica, Reunión – por ser Departamentos de Francia.

- Islas Vírgenes Estadounidenses, Puerto Rico, Guam – por ser Territorios de los Estados Unidos de América.

- Aruba – por ser País Constituyente del Reino de los Países Bajos; y Bonaire, Curazao, Sint Maarten, Sint Eustatius – por ser Departamentos de Reino de los Países Bajos.

- Hong Kong – por ser Región Especial Administrativa de la República Popular de China.

Servicio de Rentas Internas

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

“ADQUISICIÓN DE UNA SOLUCIÓN TECNOLÓGICA TIPO ON-PREMISE PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO”

## Antecedentes.

El Servicio de Rentas Internas (SRI) como parte de sus objetivos estratégicos, establecidos en su Plan Estratégico Institucional 2025–2029, impulsa un proceso de modernización tecnológica orientado a fortalecer la eficiencia operativa, la calidad del servicio y la integridad de la gestión tributaria.

Este proceso se enmarca en el Programa de Mejora de la Administración Tributaria y Aduanera Componente I. Fortalecimiento institucional del Servicio de Rentas Internas financiado con los contratos de préstamo BID No. 5598/OC-EC entre la República del Ecuador y el Banco Interamericano de Desarrollo y BID No. 5599/KI-EC entre la República del Ecuador y el Banco Interamericano de Desarrollo en su calidad de administrador de la Facilidad de Corea de Cofinanciamiento para el Desarrollo de Infraestructura para América Latina y el Caribe. Este Programa tiene como propósito de incrementar los ingresos tributarios, mediante el aumento de la eficacia operativa del SRI en el área de control tributario.

En este contexto, se ha identificado la necesidad de disponer de una nueva solución tecnológica de talento humano bajo los estándares y necesidades del SRI, que interactúe con los demás aplicativos de la Institución y proporcione información en línea para los servidores, así como permita optimizar la asignación de roles y carga operativa entre los funcionarios de la institución.

Actualmente, los procesos de talento humano se gestionan mediante una herramienta tecnológica que ha cumplido su ciclo de vida operativo. Si bien esta herramienta ha permitido administrar funciones claves, presenta limitaciones críticas que afectan la continuidad, escalabilidad y calidad del servicio.

Entre los principales problemas identificados se encuentran:

- Obsolescencia tecnológica: la herramienta actual no permite el desarrollo de nuevas funcionalidades ni la adaptación a los requerimientos institucionales emergentes.

- Restricciones operativas: no es posible asignar roles diferenciados de operación, lo que limita la trazabilidad, control y gobernanza de los procesos.

- Riesgo de desactualización: con el tiempo, no se garantiza que la información se mantenga actualizada ni disponible en línea, lo que afecta la toma de decisiones y la transparencia institucional.

- Falta de interoperabilidad: la herramienta actual no permite integrarse con otros procesos institucionales ni con sistemas transversales, lo que impide una gestión articulada de la información.

- No se cuenta con las fuentes de la herramienta que actualmente se opera.

Frente a este contexto, el Servicio de Rentas Internas requiere implementar una nueva solución tecnológica   que automatice, modernice y asegure la gestión del talento humano institucional, alineada a estándares de interoperabilidad, continuidad, escalabilidad, seguridad, eficiencia y sostenibilidad.

Este proyecto responde a la necesidad de contar con una herramienta robusta que garantice eficiencia administrativa, transparencia en la gestión del personal, mejora continua de los procesos y generación de información oportuna y estratégica para la toma de decisiones.

El nuevo sistema deberá integrarse con los servicios internos del SRI y cumplir con los lineamientos de Gobierno Digital definidos por el Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información (MINTEL). Asimismo, deberá contribuir al fortalecimiento de la gobernanza institucional, garantizar la protección de los datos personales y asegurar la autonomía en la evolución de sus funcionalidades.

La implementación de esta nueva solución tecnológica constituye un eje estratégico para consolidar un marco institucional que asegure sostenibilidad operativa, eficiencia en la gestión del talento humano y alineación con los estándares nacionales de transformación digital.

## Objetivos.

## Objetivo General

Implementar una nueva solución tecnológica para la gestión del talento humano del SRI, que modernice y automatice sus procesos, garantice seguridad y disponibilidad continua de la información, asegure interoperabilidad con los sistemas institucionales y que cumpla la Gobernanza del proyecto, fortaleciendo la eficiencia, transparencia y sostenibilidad operativa.

## Objetivos Específicos:

- Reemplazar la herramienta actual, obsoleta y limitada en funcionalidades y asignación de roles operativos.

- Garantizar que la información institucional se mantenga actualizada, disponible en línea y verificable en tiempo real.

- Asegurar la interoperabilidad entre el sistema de talento humano y los aplicativos institucionales y sistemas legados (gestor documental, gestión de identidades, generador de documentos, firma electrónica, ADM, entre otros), garantizando la continuidad operativa, la consistencia de los datos y evitando duplicidades o incompatibilidades técnicas.

- Automatizar e incorporar módulos funcionales para componentes tales como estructura posicional/distributivo de puestos, movimientos administrativos, nómina.

- Consolidar la información histórica del talento humano en el proceso de carga de información, desde fuentes estructuradas (sistema actual) y no estructuradas (repositorios - tablas Excel).

- Establecer mecanismos de control de versiones y realizar la validación periódica de los catálogos transversales (competencias, cargos, requisitos, rubros de nómina, tipos de desvinculación, entre otros), con el fin de asegurar la consistencia normativa y operativa.

- Asegurar la continuidad operativa mediante ambientes segregados de productivo y no productivo.

- Garantizar trazabilidad, seguridad y control institucional en cada transacción, proceso y documento gestionado por la herramienta, mediante mecanismos de auditoría, versionado y control de cambios.

- Asegurar la sostenibilidad técnica y operativa de la nueva solución tecnológica, incorporando prácticas de gestión del cambio, reutilización de componentes, así como criterios de escalabilidad, flexibilidad en el manejo de capacidades (parametrización).

- Fomentar la adopción y la usabilidad de la nueva solución tecnológica, garantizando que sea fácilmente asimilada por los usuarios mediante una interfaz intuitiva y la provisión de recursos adecuados para la transferencia de conocimientos.

## Alcance

El presente proceso de contratación comprende la adquisición de una solución nueva solución tecnológica bajo entorno on-premise, destinada a la gestión del talento humano del Servicio de Rentas Internas (SIGETH PLUS) que incluye (licenciamiento, implementación, configuración, personalización, estabilización, transferencia de conocimiento y soporte).

La nueva solución tecnológica deberá cubrir los componentes institucionales priorizados, relacionados con la gestión del talento humano, garantizando automatización, estandarización y eficiencia operativa.

El alcance incluye la implementación completa de los siguientes módulos y componentes:

- Módulos de empleados y ficha de personal.

- Módulo de estructura posicional y distributivo de personal

- Módulo de manual de puestos.

- Módulo de movimientos de personal

- Módulo de nómina, desvinculaciones y liquidaciones de haberes.

- Módulo expediente de personal

- Módulo de control de asistencia

- Módulo de formación y capacitación

- Componente evaluación del desempeño

- Componente selección y contratación

- Portal de servicios para el servidor

De igual manera, el alcance incluye las siguientes actividades:

- Carga inicial de la información histórica de talento humano

- Parametrización inicial, definición y carga de información

- Integración con aplicativos institucionales cumpliendo con los estándares y procedimientos institucionales para desarrollo, pruebas y liberación.

- Implementación de seguridad y pistas de auditoría.

- Pruebas técnicas y funcionales que validen la operatividad y confiabilidad de la nueva solución tecnológica.

- Transferencia de conocimientos al personal del SRI, acompañada de documentación especializada, que aseguren la capacidad institucional para operar, mantener y evolucionar la nueva solución tecnológica.

- Estabilización y monitoreo de la nueva solución tecnológica.

- Soporte técnico que garanticen la continuidad operativa.

- Licenciamiento de la nueva solución tecnológica.

## Arquitectura, infraestructura y demanda actual

## Arquitectura de referencia

A efecto de plantear la nueva solución tecnológica propuesta que satisfaga las necesidades de la entidad, se presenta la siguiente arquitectura referencial del Sistema Integrado de Gestión del Talento Humano:

TABLA No. 1

Arquitectura Preliminar de Referencia – SIGETH PLUS

A continuación, en el siguiente gráfico se puede observar las capacidades esperadas de cada componente de la nueva solución tecnológica:

TABLA No. 2

Arquitectura SIGETH PLUS

Fuente: Elaboración interna SRI

Capacidades Sistema Integrado de Gestión del Talento Humano

| Capacidad | Descripción |
| --- | --- |
| Manual de puestos | Módulo que actualiza, gestiona, administra y digitaliza la definición de actividades, responsabilidades, requisitos, competencias, entre otros, de cada puesto. Permite gestionar los descriptivos y perfiles de puestos, en los correspondiente a: misión, actividades, roles, grupos ocupacionales, unidad, requisitos académicos, experiencia, capacitación, conocimientos y competencias, entre otros; de manera centralizada y actualizable. |
| Estructura posicional | Módulo que define la distribución formal de los puestos dentro de una institución. Representa la relación jerárquica y funcional entre cargos y unidades, cuyo objetivo es alinear la estructura institucional con la estrategia organizacional y facilitar la gestión de personal. |
| Administración de personal | Módulo que gestiona de forma integral la información personal y laboral de cada colaborador, asegurando trazabilidad en todo el ciclo de vida del empleado. |
| Movimientos de personal | Módulo que automatiza el registro, control y seguimiento de cambios (movimientos administrativos) en la situación laboral de los empleados, tales como: nombramientos provisionales, traslados, traspasos, cambios administrativos, licencias, reintegros, comisiones de servicios, entre otros. Garantiza la trazabilidad y cumplimiento normativo en cada movimiento. |
| Nómina | Módulo que automatiza el cálculo, procesamiento y gestión operativa de la nómina, altamente parametrizable, reduciendo errores y optimizando tiempos de gestión. |
| Desvinculaciones | Procedimiento automatizado para gestionar la salida de empleados, asegurando cumplimiento normativo y registro sistemático del proceso. |
| Portal de servicios (Autoservicio) | Portal en línea que permita a los servidores realizar de manera autónoma trámites y consultas relacionadas con talento humano, tales como solicitud de certificados, descriptivo y perfil del puesto, estructura posicional y perfiles de puestos de cada unidad, plantilla de talento humano aprobada, actualización de datos, consulta de nómina y trayectoria laboral. Así mismo, deberá habilitar la carga y actualización periódica de documentos requeridos por la institución, garantizando seguridad y trazabilidad de la información, así como la ejecución y gestión de encuestas vinculadas a los procesos de talento humano, asegurando confidencialidad y consolidación de resultados para su análisis. |
| Expediente Integral del Servidor | Módulo que tiene como propósito consolidar, organizar y administrar de manera estructurada toda la documentación generada en los procesos de gestión del talento humano, asegurando su vinculación con el gestor documental institucional, garantizando la interoperabilidad con los sistemas institucionales. |
| Control de Asistencia | Control de jornadas, horarios, novedades y vacaciones. Este sistema deberá integrarse al sistema de lectores biométricos institucional. |
| Formación y Capacitación del Talento Humano | Módulo para gestionar de manera integral los procesos de formación, capacitación, desarrollo y fortalecimiento de conocimientos y competencias del personal. |
| Evaluación del Desempeño | Módulo en el cual se ejecuta la gestión del proceso de evaluación del desempeño |
| Selección y Contratación | Módulo en el cual se ejecuta la gestión de procesos de reclutamiento e incorporación de personal |

Capacidades Transversales:

| Capacidad | Descripción |
| --- | --- |
| APIs / Interfaces de integración: | La nueva solución tecnológica y todos sus componentes deben disponer de mecanismos de integración basados en APIs estandarizadas, que permiten la interoperabilidad entre componentes internos, garantizando el intercambio seguro y eficiente de información. |
| Pista de Auditoría: | Mecanismo transversal de auditoría es utilizado para registrar las pistas de auditoría de autenticación y autorización. |
| Control de acceso y seguridad: | La plataforma asegura la protección de la información mediante esquemas de autenticación, autorización y gestión de roles, garantizando que cada usuario acceda únicamente a los recursos que le corresponda conforme a las herramientas y procedimientos que actualmente maneja el SRI. |
| Monitoreo tecnológico: | Incluye capacidades y herramientas para el monitoreo ininterrumpido en tiempo real de los componentes de la nueva solución tecnológica, permitiendo detectar eventos tecnológicos, incidentes, medir el desempeño y asegurar la disponibilidad del servicio. |
| Alertas y Avisos: | Aplicación en la cual se parametrizan plantilla de mensajes y se disparan notificaciones. |
| Reportes gerenciales y transaccionales | Generación de reportes analíticos y transaccionales que permita consultar, consolidar y analizar información operativa e histórica. Esta funcionalidad deberá facilitar la explotación de información mediante filtros dinámicos, parametrización, visualización gráfica y tabular, exportación en formatos estándar. |
| Generador de documentos: | Creación automática de documentos institucionales, estandarizando formatos a través de plantillas y reduciendo tiempos de elaboración, con trazabilidad sobre la información generada de manera manual o masiva, a través del mecanismo automático de numeración de documentos institucionales. |
| Firma electrónica: | La nueva solución tecnológica deberá integrarse al componente de firma electrónica institucional para validación y autenticación de documentos, asegurando la integridad, validez legal y confianza en los procesos digitales. |

## Infraestructura actual

Actualmente el SRI dispone de la siguiente infraestructura constituida en un Centro de Computo Principal en Quito y uno Alterno en Guayaquil:

A continuación, se puede observar la infraestructura y software de servicios disponible para el sistema integrado de gestión del talento humano:

| CONCEPTO | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- |
| Capa Media | Plataforma de virtualización - vSphere Client versión 9.02 - Hipervisor: VMware ESXi, 9.02 Sistemas operativos soportados por fabricantes: - Microsoft Windows Server - Red Hat Enterprise Linux Servidores de procesamiento de capa media: - DELL PowerEdge MX760c - Tipo de procesador: Intel(R) Xeon(R) Platinum 8462Y+ - JBoss 8.1 - Apache 2.4.37 |
| Almacenamiento | IBM Flash System 9500 |
| Procesamiento de Base de Datos | Bases de Datos: - Oracle con versiones 11gR2, 12cR2 y 19c - Servidores con sistema operativo Solaris 11.4, para ambientes de producción y no productivo, . - Set de caracteres es WE8MSWIN1252. |
| Seguridad | - Existe una segmentación de red entre las soluciones expuestas al Internet e Intranet, cada uno con su esquema de seguridad, de igual manera entre aplicaciones y base de datos. - Se cuenta con una arquitectura de seguridad perimetral para la protección y segmentación de los servicios a implementar. - Manejo de usuarios a través de Directorio Activo Microsft Windows Server 2022 |
| Respaldo | Sistema de respaldos Veritas NetBackup 10.5.0.1 para información estructurada y no estructurada |
| Continuidad | Infraestructura requerida en el centro de cómputo alterno |
| Conectividad | Enlaces de internet: - Principal: 936 mbps - Alterno: 928 mbps Uso promedio es del 80%. A nivel nacional según la localidad en promedio: - Agencias pequeñas entre 5 a 10 Mbps, - Agencias grandes de 10 a 25 Mbps. Uso promedio de ellos es del 90%, también cuenta con enlaces de contingencia Para los Centros de Cómputo: - Principal Quito: 100 Mbps - Alterno y ambiente no productivo, Guayaquil: 100 Mbps Uso promedio de estas es del 80, también cuenta con enlaces de contingencia. |
| Monitoreo | - Zabbix - Kibana |

Para los procesos de desarrollo:

| CONCEPTO | DISPONIBLE EN EL SRI |
| --- | --- |
| Repositorios de código fuente | - GitLab Community Edition – versión 15.9.3. - Sonatype Nexus Repository – version OSS 3.62.0-01 |
| Pruebas de código estático | Análisis de calidad de código, análisis de seguridad en librerías de terceros y cobertura de pruebas unitarias se realizan con la herramienta Sonarqube Enterprise Edition v2026.2.1 |

## Capacidad y demanda actual – proyectada

A continuación, se detalla tanto la capacidad como la demanda actual - proyectada para los principales componentes a implementar en el sistema integrado de gestión del talento humano, la matriz contiene:

Componente: Corresponde al componente de la nueva solución tecnológica para la automatización del proceso.

Transacciones relevantes: Se detalla el tipo y número de transacción dentro del proceso.

Volumen: Número de instancias ejecutadas al año y proyectadas a 3 y 5 años.

Tamaño (KB): Corresponde al tamaño de los archivos por caso.

Número de usuarios por componente: Usuarios que utilizan cada módulo del sistema

## Metodología de Trabajo.

El contratista deberá presentar y ejecutar una Metodología de Trabajo formal y coherente con los requerimientos establecidos en los presentes Términos de Referencia, la cual deberá ser entregada al SRI para su revisión y aprobación dentro de los plazos contractuales establecidos.

La Metodología de Trabajo tendrá carácter obligatorio y deberá cubrir por lo menos con lo indicado en las fases descritas en esta sección, estableciendo para cada una de ellas: objetivos, actividades, entregables, responsables, dependencias, criterios de aceptación y mecanismos de control.

El contratista será responsable que la metodología:

- Garantice el cumplimiento de todo el alcance establecido en el TDR.

- Permita la ejecución del proyecto de forma ordenada, con planificación por fases, entregables definidos y control de hitos.

- Sea compatible con un modelo on‑premise, incluyendo requisitos de despliegue, seguridad y operación en infraestructura local.

- Asegure trazabilidad de actividades, decisiones y entregables mediante registros, bitácoras y/o herramientas de gestión.

- Se articule con los mecanismos contractuales de soporte, mantenimiento, control de cambios y ANS definidos en el contrato.

- Facilite la incorporación ordenada de nuevos requerimientos durante la vigencia contractual, mediante un proceso de priorización y control de cambios.

- Emplee una metodología ágil e iterativa, trabajando por prioridad, con sprints cortos y la entrega de demos periódicas que muestren entregables funcionales.

- Brinde apoyo en pruebas de integraciones, convivencia y desarrollos personalizados, incluyendo planificación, ejecución y reporte de resultados.

- Asegure la puesta en producción, estabilización de la nueva solución tecnológica de forma integral y a satisfacción

- Incluya un plan de transferencia de conocimiento dirigido a los distintos perfiles involucrados.

## Descripción de las fases de la metodología de trabajo

La metodología de trabajo del proyecto deberá estructurar en fases secuenciales y complementarias, cuyo cumplimiento es obligatorio para el contratista y condiciona la aceptación de los entregables asociados. Cada fase tiene objetivos específicos, actividades claramente delimitadas y resultados verificables, conforme a los requerimientos técnicos, funcionales y no funcionales establecidos en el presente documento.

## Implementación de la nueva solución tecnológica.

## Fase 1. Planeación y alcance

La Fase 1 tiene como objetivo establecer las bases técnicas, funcionales, operativas para la correcta implementación de la nueva solución tecnológica. En esta fase, el contratista deberá definir y documentar de manera detallada conforme el alcance del proyecto definido, los entregables comprometidos, los criterios de aceptación en función de los requerimientos funcionales entregados por el SRI, la arquitectura de la nueva solución tecnológica que deberá estar alineada a la arquitectura de referencia entregada por el SRI, el dimensionamiento de la capacidad de infraestructura tecnológica y licenciamiento de software base requerida para la nueva solución tecnológica, el cronograma a detalle de ejecución y la composición del equipo de trabajo. Asimismo, deberá presentar los planes y procedimientos de calidad, seguridad, gestión de riesgos, comunicaciones, integración y convivencia con sistemas legados, transferencia de conocimientos técnica y funcional y gestión de partes interesadas, asegurando la alineación con las necesidades institucionales del SRI y las mejores prácticas de la industria. Esta fase culmina con la aprobación formal por parte del SRI de la documentación base que regirá la ejecución del proyecto.

El Kick-off se realizará conforme los plazos definidos y en acuerdo con el Administrador del contrato.

## Fase 2. Habilitación del servicio.

La Fase 2 está orientada a la habilitación integral del servicio en los ambiente de no productivo, y producción definidos por el SRI y a la preparación operativa de la nueva solución tecnológica. En esta fase, el contratista será responsable del aprovisionamiento, instalación, configuración y parametrización inicial de todos los componentes de la nueva solución tecnológica (sistema integrado de gestión del talento humano), así como de sus dependencias técnicas, mecanismos de integración, seguridad, monitoreo y auditoría. La habilitación deberá realizarse en los ambientes definidos por el SRI, garantizando interoperabilidad, estabilidad y cumplimiento de los requerimientos técnicos y no funcionales. La fase concluye con la notificación formal de “solución instalada y estable” y la validación por parte del SRI de que la plataforma se encuentra plenamente operativa.

## Fase 3.  Carga Inicial

La Fase 3 tiene como objetivo garantizar la correcta transferencia y consolidación de la información institucional desde los sistemas legados hacia la nueva solución tecnológica. En esta fase, el contratista deberá ejecutar la carga de la información, que incluirá actividades de carga y validación de la información proveniente del sistema actúa.

La fase concluye con la aprobación formal por parte del SRI de los resultados de la carga, en ambiente productivo, asegurando que la información institucional se encuentra disponible, confiable y plenamente integrada en la nueva plataforma de gestión del talento humano.

## Fase 4. Implementación de Integraciones, convivencias y desarrollos personalizados.

La Fase 4 tiene como objetivo desarrollar e implementar las integraciones entre el Sistema Integrado de Gestión del Talento Humano y los sistemas institucionales que deban ser vinculados para el correcto funcionamiento, los cuales serán definidos por el SRI, asegurando el intercambio de información de manera segura, oportuna, consistente y trazable y cumpliendo con los estándares y procesos institucionales vigentes

Asimismo, deberá garantizar la correcta convivencia con sistemas legados, evitando duplicidad de información y afectaciones a la continuidad operativa. Esta fase incluye también la implementación de desarrollos personalizados necesarios para cubrir requerimientos no contemplados en las funcionalidades nativas de la nueva solución tecnológica.

## Fase 5. Transferencia de conocimiento

La Fase 5 está destinada a garantizar la autonomía institucional del SRI mediante la ejecución del Plan de Transferencia de Conocimientos. En esta fase, el contratista deberá transferir el conocimiento a los diferentes perfiles definidos, entregar la documentación funcional, técnica y operativa correspondiente. El contratista deberá acompañar al SRI en la adopción efectiva de la plataforma, conforme lo descrito en la sección 9. Transferencia de Conocimientos.

## Mantenimiento y soporte de sistemas informáticos.

El contratista deberá prestar el servicio de soporte y mantenimiento técnico conforme al modelo definido en la sección 7. Mantenimiento y soporte de sistemas informáticos, incluyendo atención de incidentes, soporte preventivo y correctivo, monitoreo y cumplimiento de los Acuerdos de Nivel de Servicio (ANS) establecidos contractualmente.

## Requerimientos mínimos de la Metodología de Trabajo

El contratista deberá presentar una metodología de trabajo que permitirá la ejecución del contrato en las fases y actividades claramente definidas, considerando las mejores prácticas internacionales o de marcos de referencia para la ejecución de proyectos. Estas fases deberán estar alineadas con los productos y/o servicios definidos, la metodología propuesta deberá contener al menos los siguientes requisitos, mismos que serán de cumplimiento obligatorio por parte del contratista y validados por la entidad contratante.

| No. | Fase | Concepto | Características |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fase 1 | Presentación de la Metodología de Trabajo | El contratista deberá presentar su Metodología de Trabajo, conforme las definiciones establecidas en los numerales: 4 (Metodología de trabajo), 5 (servicios requeridos), 6 (Modelo de licenciamiento), 7 (Mantenimiento y soporte de sistemas informáticos) y 8 (servicios conexos requeridos), mediante un informe, que al menos y sin limitarse contenga: - Descripción de las principales actividades por cada fase a ejecutar para la adecuada implementación del servicio y ejecución del contrato. - Detalle de la adquisición, modelo de licenciamiento y sus características, de deben estar acorde a la oferta presentada para la licitación. - Plan de Implementación para el desarrollo de las integraciones y convivencias o desarrollos personalizados y la carga de información. - Plan para la atención e implementación del Sistema Integrado de Gestión del Talento Humano. - Plan de Transferencia de Conocimientos para asegurar la operación continua del servicio mediante la entrega de información clara, documentación técnica. El contratista solicitará a través del administrador del contrato, las reuniones de diagnóstico y/o entendimiento con el equipo técnico responsable a fin de detallar, complementar y/o validar los requisitos establecidos para la presentación de la Metodología de Trabajo. El contratista realizará el kick off del servicio a implementar y entregará la Metodología de Trabajo, conforme las definiciones establecidas. |
| 2 | Fase 1 | Descripción del Alcance | Debe incluir al menos la descripción general del servicio de implementación y ajustar la misma con la información del SRI. Identificar a las partes interesadas y sus expectativas a fin de coordinar los aspectos del servicio a implementar, para trabajar en conjunto y establecer conexiones efectivas entre todas las actividades. El contratista será responsable de la integridad y consistencia de los datos durante los procesos de integración y convivencias con aplicaciones legadas y la carga de información. |
| 3 | Fase 1 | Alcance | Debe incluir al menos: - La lista detallada de entregables establecidos por la entidad contratante conforme a las definiciones levantadas, señaladas en el numeral 5. Servicios requeridos. - Los criterios de aceptación de cada entregable conforme a la estructura contenida en el numeral 10. - La arquitectura de la nueva solución tecnológica ofertada. - Dimensionamiento de la capacidad de infraestructura tecnológica y licenciamiento de software base requerida para la nueva solución tecnológica. - Las características técnicas y funcionales de los componentes principales del sistema integrado de gestión del talento humano, así como de todos los otros componentes que formen parte de su arquitectura. |
| 4 | Fase 1 | Tiempo | Debe incluir el cronograma de implementación considerando: - Cronograma del proyecto con hitos clave, conforme lo definido en el presente documento, sin rebasar el plazo máximo establecido en el numeral 12 “Plazo de ejecución”. - Descomposición del trabajo (WBS – Work Breakedown Structure) que detalle las tareas principales - Recursos necesarios y su asignación. - Los tiempos del cronograma deberán considerar buenas prácticas de la industria que permitan recolectar información para asegurar el cumplimiento de la Metodología de Trabajo dentro de los plazos programados. |
| 5 | Fase 1 | Gestión de la Calidad | El contratista propondrá los planes y procedimientos de aseguramiento de la calidad de la nueva solución tecnológica y sus componentes instalados. |
| 6 | Fase 1 | Recursos Humanos | - El contratista deberá cumplir los requisitos establecidos para el personal técnico mínimo señalado en el numeral 21. requerido para la conformación de su equipo de trabajo. Asimismo, deberá definir los roles y responsabilidades mínimas para cada miembro de su equipo de trabajo durante la implementación de la nueva solución tecnológica, integraciones y convivencias y desarrollos personalizados. - Deben ser comunicados y acordados los requisitos de habilidades y competencias del personal. - De igual manera debe comunicarse por parte del contratista las estrategias para la nueva solución tecnológica |
| 7 | Fase 1 | Comunicaciones | Deberá definir el plan de comunicaciones a implementar, que detalle, quién comunica qué, cuándo y cómo. El contratista propondrá las herramientas de comunicación a utilizar. Una vez adjudicado el contrato, entre las partes se definirán los protocolos para informar el progreso y los problemas. |
| 8 | Fase 1 | Riesgos | El contratista deberá identificar los posibles riesgos asociados a la implementación de la nueva solución tecnológica, además deberá presentar un plan general para mitigar estos riesgos, estableciendo mecanismos de mitigación y contingencia, mecanismos de seguimiento y control a los riesgos identificados y/o mecanismos para la identificación de nuevos riesgos. Una vez adjudicado el contrato, el contratista en conjunto con la entidad contratante validarán los potenciales riesgos identificados, así como las acciones para el tratamiento, seguimiento y control de los riesgos identificados, y serán incluidos dentro de la Metodología de Trabajo que deberá ser entregada dentro de los plazos previstos. |
| 9 | Fase 1 | Partes Interesadas | Durante la ejecución del contrato para la gestión de interesados el contratista en conjunto con la entidad contratante deberá: - Identificar las partes interesadas. - Definir las estrategias para gestionar las expectativas de partes interesadas. - Preparar el plan de involucramiento de partes interesadas. |
| 10 | Fase 1 | Seguimiento | Durante la ejecución del contrato, se realizarán reuniones de seguimiento entre el contratista y el Administrador del Contrato para evaluar el normal desenvolvimiento de responsabilidades y cumplimiento del cronograma y plan del proyecto. En común acuerdo entre el administrador de contrato y el contratista se definirá la periodicidad de estas reuniones y el formato de acta de reunión para el seguimiento correspondiente. Cuando el SRI lo requiera el contratista entregará un reporte de los registros de los requerimientos de servicios realizados en un periodo de tiempo determinado, el reporte deberá incluir la identificación del requerimiento, tiempos de respuesta, atención, solución de problemas o incidentes reportados, en un plazo de hasta 3 días calendario, contados a partir del siguiente día de lo solicitado por el administrador de contrato. |
| 11 | Fase 1 | Trabajo en sitio o remoto | Por cada fase a ejecutar en el presente contrato, el contratista deberá informar en su propuesta, la modalidad de trabajo del personal técnico mínimo requerido, el cual podrá trabajar en sitio en las instalaciones de la entidad contratante o de forma remota en conjunto con el equipo de trabajo del SRI en mutuo acuerdo. No obstante, respecto de las integraciones y convivencias y desarrollos personalizados, se establece como requisito obligatorio que estas actividades se realicen de forma presencial en las instalaciones de la entidad contratante, a fin de garantizar la correcta validación técnica, la trazabilidad de los procesos y la coordinación directa con las áreas involucradas. |
| 12 | Fase 1 | Espacio físico de trabajo | El SRI asignará el espacio físico para el personal que se acuerde realice trabajo presencial, y el contratista deberá proporcionar a su personal al menos y sin limitarse a, el equipo necesario para realizar su trabajo, como, por ejemplo: computadores, conexión de internet. El acceso de computadores a la red institucional estará sujeta a los procedimientos de aprobación correspondientes a la institución, si estos son necesarios. |
| 13 | Fase 1 | Metodología: Aprobación de entregables | Cada entregable será debidamente aprobado por la entidad contratante a través del Administrador del Contrato y validado por el coordinador de la unidad responsable designada. En caso de existir correcciones, las mismas serán notificadas por el Administrador del Contrato y el contratista deberá solventarlos conforme el tiempo establecido en el numeral 12 “Plazos de Ejecución”. |
| 14 | Fase 1 | Metodología: evidencias de los entregables | Todo entregable será acompañado por la documentación relacionada como, por ejemplo: requerimiento detallado, actas de aceptación funcional, actas de prueba, código fuente de las integraciones y convivencias y desarrollos personalizados, las cuales serán entregadas en medios digitales debidamente etiquetados y con firmas de responsabilidad. |
| 15 | Fase 1 | Metodología: Entrega de información al cierre del contrato | Al cierre del contrato, el contratista deberá recopilar y entregar en medios digitales y con firmas de responsabilidad, al administrador de contrato, al menos y sin limitarse a, toda la información (documentos, manuales, actas, informes) generada en la ejecución del contrato y código fuente de los desarrollos personalizados. |
| 16 | Fase 1 | Comunicación entre las partes | El SRI designará al administrador del contrato, quién será el medio de comunicación entre la entidad contratante y el contratista, a través de documentos escritos o correo electrónico. |
| 17 | Fase 1 | Escalamiento de problemas, incidentes y soporte | La metodología de trabajo para el escalamiento de problemas, incidentes y soporte de la solución tecnológica contratada, que cumpla con lo descrito en el numeral 7. Mantenimiento y soporte de sistemas informáticos. |
| 18 | Fase 1 | Kick off | El contratista deberá realizar una presentación de la planeación establecida para el proyecto considerando: - Alcance del proyecto: Clarificar qué está incluido y qué no, para gestionar expectativas. - Presentación del equipo: Definir roles y responsabilidades. - Cronograma e hitos: Establecer fechas clave y entregables (Planes de trabajo a desarrollarse) El lugar del taller será acordado de forma conjunta con el Administrador de contrato y contratista, así como el número de participantes. Los costos del taller serán cubiertos por el contratista y gestionarán la logística correspondiente. Una vez realizada esta actividad se deberá suscribir el acta de Kick-off. |
| 19 | Fase 2 | Notificación solución instalada | El contratista notificará al administrador de contrato mediante un informe con las actividades realizadas, cuando la nueva solución tecnológica esté instalada y lista para iniciar la configuración en los plazos establecidos en el cronograma. |
| 20 | Fase 2 | Habilitación del servicio a implementar | El contratista deberá asegurar la habilitación integral y oportuna de todos los servicios, componentes y capacidades técnicas necesarias para la correcta implementación, puesta en operación y funcionamiento continuo de la nueva solución tecnológica, de conformidad con el alcance contractual y los requerimientos técnicos y no funcionales definidos en el presente documento. La habilitación del servicio comprende, como mínimo, el aprovisionamiento, instalación, configuración, parametrización inicial y validación operativa de todos los componentes del sistema integrado de gestión del talento humano que formen parte de la nueva solución tecnológica ofertada, así como sus dependencias técnicas, mecanismos de integración, herramientas de administración, monitoreo y seguridad. El contratista será responsable de garantizar que todos los servicios requeridos para la operación de la nueva solución tecnológica se encuentren plenamente habilitados en los ambientes definidos por el SRI ( no productivoy producción), asegurando su correcta interoperabilidad, estabilidad, seguridad y alineación con la arquitectura institucional. Esto incluye la correcta configuración de servicios de autenticación e identidad, integración con sistemas existentes, mecanismos de mensajería, Apis, generación de documentos, firma electrónica, auditoría, monitoreo y respaldo, sin trasladar cargas operativas o técnicas adicionales al SRI. El contratista será responsable integral del diseño, desarrollo, implementación, pruebas y correcto funcionamiento de todas las integraciones requeridas con los sistemas existentes del SRI, independientemente de la tecnología, estado o complejidad de dichos sistemas. En ningún caso se podrá trasladar al SRI la responsabilidad por fallas derivadas de integraciones deficientes, debiendo el contratista proponer e implementar mecanismos de adaptación, interoperabilidad o desacoplamiento necesarios para garantizar su correcto funcionamiento Como parte de la habilitación, el contratista deberá ejecutar pruebas técnicas y funcionales que permitan validar que todos los servicios se encuentran correctamente operativos, integrados y configurados, entregando al SRI la evidencia correspondiente y la documentación técnica asociada. La habilitación del servicio se considerará completa únicamente cuando el SRI haya verificado y aceptado formalmente que la nueva solución tecnológica se encuentra plenamente operativa conforme a los criterios de aceptación definidos en el contrato. Una vez realizado el paso a producción de la nueva solución tecnológica, se realizará la activación de las licencias. Finalmente, El contratista deberá garantizar que la habilitación del servicio cumpla con las buenas prácticas del fabricante, los lineamientos de seguridad institucionales, integración con sistemas legados del SRI cumpliendo con los procedimientos institucionales de tecnología y dejando la nueva solución tecnológica lista para operación sostenida, evolución controlada y soporte continuo. Concluida la fase de habilitación, el contratista entregará un informe de habilitación de la nueva solución tecnológica, la que vendrá acompañada con el acta de aceptación de las pruebas técnicas y funcionales. |
| 21 | Fase 2 | Plan de Pruebas | El contratista deberá considerar al menos: - La elaboración de la Guía de Aseguramiento de Calidad (SQA) en base a las especificaciones existentes del Proyecto. - Pruebas funcionales de aceptación con los responsables de los procesos de Talento Humano en las capacidades establecidas en los requerimientos funcionales - Pruebas no funcionales (de acuerdo con los criterios de aceptación de la sección 5.3 Requerimientos técnicos y no funcionales) |
| 22 | Fase 2 | Licenciamiento | El contratista deberá verificar y garantizar que, para la habilitación del servicio (puesta en producción), todos los componentes, las licencias de software requeridas, las herramientas auxiliares y los servicios técnicos necesarios para la operación normal de la nueva solución tecnológica estén debidamente habilitados y configurados conforme a lo solicitado. |
| 23 | Fase 2 | Estabilización | En la etapa de estabilización, es el periodo formal posterior al paso a producción durante el cual se valida, ajusta y garantiza la operación estable de la nueva solución tecnológica en condiciones reales. Su propósito es confirmar que la nueva solución tecnológica cumple los requisitos funcionales y no funcionales definidos en el TDR, que no exista incidentes relacionados a la implementación de la nueva solución tecnológica y que se cumplen los Acuerdos de Nivel de Servicio (ANS). Esta fase incluye actividades de monitoreo continuo, corrección priorizada de defectos, verificación de integraciones y transferencia operativa al equipo de soporte. Al final de la estabilización, el Contratista deberá entregar el informe de solución estable en operación y el documento que evidencie la activación de licencias a perpetuidad emitido por el fabricante. Durante esta fase, si se identificaren ajustes, el contratista deberá realizarlos bajo su responsabilidad, sin costo adicional para el SRI, hasta solventar las observaciones y asegurar la estabilidad operativa de la nueva solución tecnológica. |
| 24 | Fase 3 | Carga de Información | El contratista deberá garantizar la correcta transferencia y consolidación de la información institucional desde los sistemas legados (sistema actual y otras fuentes) hacia la nueva solución tecnológica, asegurando la integridad, consistencia y disponibilidad de los datos, conforme a lo descrito en la sección 5.2. Requerimientos de Carga Inicial. El plan de carga inicial deberá incluir, como mínimo: - Qué datos y en qué formato el SRI entregará la información - Depuración de datos. - Ajuste al modelo destino. - Carga en ambiente no productivo. - Validación funcional. - Ajustes posteriores, corrección de inconsistencias. - Carga final en producción. Durante esta fase, el contratista será responsable de: - Garantizar trazabilidad completa de la información y registro de los cambios realizados. - Asegurar que la información histórica consolidada esté disponible para su uso por los módulos de la nueva solución tecnológica. - Documentar todo el proceso de carga, incluyendo procedimientos, scripts, incidencias y resultados de validación.Final del formulario - Garantizar la confidencialidad y protección de los datos personales migrados, cumpliendo con la normativa vigente. Al final de la fase de carga de información, el proveedor deberá entregar: - Informe consolidado de la carga de información. - Acta de conformidad de la carga inicial. |
| 25 | Fase 4 | Plan de implementación para el desarrollo de integraciones y convivencias y desarrollos personalizados | El contratista deberá: - Detallar el plan de implementación para el desarrollo de integraciones, convivencias y desarrollos personalizados aplicando los procedimientos institucionales para desarrollos de soluciones de la DNT, vigentes. El diseño técnico y funcional de cada integración y desarrollo personalizado, alineado a la arquitectura institucional y a los lineamientos de interoperabilidad del SRI. - La definición de los mecanismos de integración (APIs, servicios web u otros), incluyendo estructuras de datos, protocolos de comunicación, seguridad y manejo de errores. - La implementación de controles de validación, consistencia, trazabilidad y auditoría de la información intercambiada entre sistemas - La ejecución de pruebas técnicas y funcionales de integración, incluyendo pruebas de interoperabilidad, consistencia de datos y convivencia con sistemas legados. - La documentación técnica completa de las integraciones y desarrollos implementados. - Durante la ejecución del contrato, y en coordinación con la contraparte técnica del SRI asignada se definirán: - Criterios de aceptación de las capacidades implementadas, así como el modelo realizado por parte de la unidad requirente y el administrador del contrato. - Arquitectura y diseño de servicio. Concluida esta fase, el Contratista deberá entregar los siguientes informes con su respectiva acta de aceptación: - Informe de integraciones y convivencias con la respectiva documentación técnica. - Informe de desarrollos personalizados con la respectiva documentación técnica. |
| 26 | Fase 5 | Ejecución de la transferencia de conocimientos | El contratista deberá ejecutar el plan de Transferencia de Conocimiento dentro de los plazos establecidos que deberá cumplir con lo especificado en el numeral 9. Transferencia de Conocimientos. En caso de que en la ejecución de la transferencia de conocimientos requiera modificación de condiciones, estas podrán ser cambiadas previo acuerdo entre las partes. Al final de esta fase, el Contratista deberá remitir el informe de finalización del plan de la transferencia de conocimientos con la respectiva documentación funcional, técnica y operativa. |
| 27 | Fase 6 | Servicio de mantenimiento y soporte de sistemas informáticos. | El contratista presentará el detalle del modelo de servicio de mantenimiento y soporte ofertado, que incluya el mantenimiento y soporte de la nueva solución tecnológica, por tres años, que se cancelarán de forma anual, cumpliendo con actividades programadas, periodicidades, ventanas de mantenimiento propuestas, responsables, métodos de verificación y evidencia generada en cada intervención, considerando lo detallado en el numeral 7 Mantenimiento y soporte de sistemas informáticos. Al final de esta fase, el Contratista deberá presentar los reportes correspondientes conforme la sección 7.3.3. |

## Evidencia Documental

El contratista deberá entregar la siguiente documentación, con las firmas de responsabilidad correspondientes, por cada entrega parcial al finalizar las fases o salida a producción incluida las pruebas de usuario final y estabilización, los requerimientos aquí detallados serán de cumplimiento obligatorio por parte del contratista y validados por la entidad contratante:

| Concepto | Documento |
| --- | --- |
| Gestión del proyecto | Plan de ejecución del proyecto |
|  | Actas de reunión |
|  | Actas de aceptación parciales suscritas con el administrador del contrato |
|  | Matriz de riesgos del proyecto |
|  | Informes de avance del proyecto |
|  | Acuerdos de confidencialidad |
|  | Documentación especificada descrita en la sección: 5.1, 5.2, 5.3 y artefactos funcionales, técnicos y operativos requeridos en Proyectos y lo descrito en la sección 10. Criterios de aceptación y otras que se requieren. |
| Documentación técnica del proyecto acotada al SRI | Arquitectura de la nueva solución tecnológica documentada. |
|  | Manual de configuración de integraciones entre herramientas. Modelo de Datos de la nueva solución tecnológica |
|  | - Acceso a base de conocimiento, que documente buenas prácticas para implementación de cada herramienta, errores frecuentes, manejo de logs entre otros. - Procedimiento para administración de ambientes productivos y no productivos. - Código fuente de los desarrollos realizados sobre la implementación de las integraciones y convivencias y desarrollos personalizados, objetos descritos en el TDR conforme la sección 6.5 Propiedad de los Desarrollos a Medida - Diccionario de datos de los desarrollos personalizados: incluyendo documentación explicativa a nivel de tablas y campos. Se exceptúan estructuras con información de configuración propia de la herramienta. |
| Manuales | Manuales de los servicios: en base a formatos y lineamientos del SRI. |
|  | Manual de operación, respaldo y monitoreo: en base a formatos y lineamientos del SRI. Manual de instalación y reverso. |
|  | Manual técnico: incluyendo la arquitectura y estructura técnica de la nueva solución tecnológica. |
|  | Manuales de Usuario por Roles del Proceso (uno por rol) en base a formatos y lineamientos del SRI. |
| Transferencia de conocimientos. | Listas de asistencia o constancia de participación a las transferencias de conocimientos efectuadas, evaluaciones, certificados, entre otros. |
|  | Presentaciones, videos de la transferencia de conocimiento general, especializada o de las parametrizaciones más importantes. |
|  | Documentación complementaria como, por ejemplo; papers, estudios de investigación, certificados, entre otros. |

Toda la documentación deberá mantenerse en un repositorio centralizado definido por el SRI, con control de versiones, historial de cambios y acceso controlado.

## Servicios requeridos

## Requerimientos funcionales de los componentes principales

Los requerimientos funcionales establecidos para cada componente de la herramienta definen las capacidades mínimas, importantes que la nueva solución tecnológica deberá ofrecer para garantizar su adecuada operación en los proyectos definidos por el SRI y de conformidad con la siguiente arquitectura:

Cada requerimiento se presenta de manera estructurada y describiendo con precisión la funcionalidad esperada, con el fin de asegurar que la plataforma soporte los volúmenes operativos institucionales, permita la reutilización de componentes, facilite la integración con sistemas existentes y mantenga altos estándares de trazabilidad, control y eficiencia.

Se entenderá, además, que la nueva solución tecnológica podrá incorporar los componentes transversales, servicios de integración, conectores, módulos complementarios y capacidades técnicas necesarias para asegurar su funcionamiento, aun cuando estos no se detallen explícitamente en cada requerimiento funcional. Esta estructura permitirá evaluar de forma objetiva el cumplimiento de la nueva solución tecnológica propuesta durante el proceso de selección y su pertinencia frente a las necesidades institucionales.

A continuación, se muestra la lista de requerimientos por módulo y cuyo cumplimiento se debe considerar como criterios de aceptación en la entrega de la nueva solución tecnológica:

| N° | Requerimiento | Necesaria |
| --- | --- | --- |
| 1 | Módulo de empleados y ficha de personal |  |
| 1.1 | Registro, edición, consulta, visualización y descarga de la ficha individual del servidor. | X |
| 1.2 | Descarga masiva e individual de fichas de personal por parte del administrador. | X |
| 1.3 | Creación, modificación, eliminación y parametrización de campos según requerimientos institucionales, incluyendo opciones de visualización. | X |
| 1.4 | Generación de identificadores únicos para cada empleado. | X |
| 1.5 | Integración de datos personales, académicos, laborales (trayectoria, desempeño, capacitación, salud ocupacional, entre otros), contractuales y documentos de respaldo. | X |
| 1.6 | Vinculación de documentos de respaldo asociados a cada tipo de dato. | X |
| 1.7 | Integración con otros aplicativos o módulos institucionales (gestor documental institucional entre otros) | X |
| 1.8 | Validación y aprobación por parte del área responsable de la información ingresada manualmente por el empleado antes de incorporarse de forma definitiva en la ficha. Vinculación al componente genérico institucional “Flujo de supervisión y aprobación” de la sección 8.1. Interoperabilidad. | X |
| 1.9 | Validación automática y manual de requisitos del puesto (formación, experiencia, competencias) antes de aprobar movimientos, con generación de alertas y registro en logs. Vinculación al componente genérico institucional “Alertas y avisos” de la sección 8.1. Interoperabilidad. | X |
| 1.10 | Registro histórico de cambios y validación de modificaciones realizadas en los datos. | X |
| 1.11 | Trazabilidad completa de las acciones realizadas en el módulo, incluyendo marcas de auditoría y control de modificaciones. | X |
| 1.12 | Una vez validada, la información quedará registrada de forma definitiva y no podrá ser modificada ni eliminada. | X |
| 1.13 | Alimentación automática de la ficha de personal con datos provenientes del manual de puestos, ficha de validación y trayectoria laboral. | X |
| 1.14 | Generación de reportes dinámicos y analíticos basados en los datos de los servidores (ejemplo: estadísticas de nivel académico, trayectoria interna, evaluación del desempeño, capacitación). | X |
| 2 | Módulo de estructura posicional y distributivo de personal |  |
| 2.1 | Creación y administración de la estructura posicional basada en la estructura orgánica institucional. | X |
| 2.2 | Administración de unidades funcionales (crear, eliminar o modificar). | X |
| 2.3 | Parametrización de niveles dentro de la estructura posicional. | X |
| 2.4 | Vinculación con el Sistema del Manual de Descripción, Valoración y Clasificación de Puestos. | X |
| 2.5 | Integración automática con catálogos institucionales. Vinculación al componente institucional “Catálogos Institucionales (ADM)” de la sección 8.1. Interoperabilidad. | X |
| 2.6 | Creación y gestión de partidas presupuestarias según regímenes y estado, unidad, cargo, ubicación geográfica y descripción. | X |
| 2.7 | Creación y actualización de organigramas institucionales. | X |
| 2.8 | Distributivo de Puestos |  |
| 2.8.1 | Generación del distributivo de personal con base en la estructura posicional y datos precargados del servidor | X |
| 2.8.2 | Actualización dinámica del distributivo de personal en función de la asignación de empleados a cada puesto y su estado (subvalorado, sobrevalorado, cambios administrativos, subrogaciones, encargos, entre otros). | X |
| 2.8.3 | Validación del distributivo de personal frente al distributivo de remuneraciones. | X |
| 2.8.4 | Visualización de la trayectoria del personal y de la partida individual. | X |
| 2.8.5 | Generación y mantenimiento del histórico del distributivo de personal. | X |
| 2.8.6 | Emisión de alertas automáticas por cambios en el estado de las partidas (ocupada, vacante, financiada, sin financiamiento, suprimida, etc.). Vinculación al componente genérico institucional “Alertas y avisos” de la sección 8.1. Interoperabilidad. | X |
| 2.8.7 | Disponibilidad de información para consulta, monitoreo y seguimiento de la estructura y distributivo. | X |
| 2.8.8 | Generación de reportes y exportación de datos parametrizable en formatos estándar sobre la situación actual del distributivo, los cuales se deben visualizar en el portal de autoservicio para cada jefe de unidad. | X |
| 2.8.9 | Registro histórico de acciones y cambios realizados en el módulo. | X |
| 2.8.10 | Trazabilidad completa de modificaciones, incluyendo marcas de auditoría y validación de cambios. | X |
| 3 | Módulo de manual de puestos | Necesaria |
| 3.1 | Administración del Sistema del Manual de Descripción, Valoración y Clasificación de Puestos. | X |
| 3.2 | Creación, modificación y eliminación de perfiles de puesto, con gestión de versiones. | X |
| 3.3 | Creación y personalización de campos del Manual de Puestos según requerimientos específicos (parametrizable). | X |
| 3.4 | Actualización de parámetros generales del manual con registro de cambios. | X |
| 3.5 | Actualización del índice ocupacional. ( listado de cargos por cada unidad administrativa) | X |
| 3.6 | Administración y actualización del diccionario de competencias. | X |
| 3.7 | Vinculación de competencias, requisitos y demás atributos a los perfiles de puesto. | X |
| 3.8 | Generación automática de descriptivos de puestos con base en la información registrada. | X |
| 3.9 | Identificación de puestos críticos dentro de la institución. | X |
| 3.10 | Disponibilidad de información para análisis, consulta y monitoreo del Manual de Descripción, Valoración y Clasificación de Puestos, lo que implica además la visualización en formato pdf de los descriptivos y perfiles de puestos sellados y aprobados por el ente rector, así como cargar dichos documentos en el sistema. | X |
| 3.11 | Vinculación con el módulo de empleados y el portal de autoservicio, reflejando automáticamente el descriptivo y perfil del puesto actual, así como las actualizaciones en las fichas de personal cuando corresponda. | X |
| 3.12 | Integración con otros aplicativos o módulos institucionales. | X |
| 3.13 | Generación de reportes parametrizables sobre perfiles, competencias, y estructura del manual. | X |
| 3.14 | Exportación de información en formatos estándar (Excel, PDF, CSV u otros definidos). | X |
| 3.15 | Acceso al historial de cambios en los perfiles de puestos. | X |
| 3.16 | Registro histórico de acciones y modificaciones realizadas en el módulo | X |
| 3.17 | Trazabilidad completa de cambios, incluyendo marcas de auditoría y validación de modificaciones. | X |
| 4 | Módulo de movimientos de personal | Necesaria |
| 4.1 | Parametrización para la creación, modificación y eliminación de acciones de personal aplicables a los distintos tipos de movimiento. | X |
| 4.2 | Definición y administración de los tipos de movimiento (nombramiento provisional, subrogación, encargo, traslado, contrato ocasional, entre otros). | X |
| 4.3 | Parametrización de fechas, vigencias y demás condiciones aplicables a cada tipo de movimiento. | X |
| 4.4 | Registro del movimiento asociado al empleado mediante identificación por cédula y/o nombre. | X |
| 4.5 | Registro de la fecha de ingreso o vigencia del movimiento (parametrizable). | X |
| 4.6 | Registro y mantenimiento del historial de acciones de personal por empleado. | X |
| 4.7 | Visualización de la trayectoria del servidor en la institución (histórico de movimientos) | X |
| 4.8 | Vinculación con el validador del perfil del empleado y del perfil del puesto.. | X |
| 4.9 | Validación automática de la ejecución de movimientos, considerando condiciones como: partida sin titular, partida con financiamiento, cumplimiento de perfil u otras reglas configuradas. | X |
| 4.10 | Generación de alertas parametrizables para el término o vencimiento de movimientos otorgados. Vinculación al componente genérico institucional “Alertas y avisos” de la sección 8.1. Interoperabilidad. | X |
| 4.11 | Generación automática de documentos de Acción de personal Administrativa (APA), con opción de descarga en formato PDF. Vinculación al componente genérico institucional “Generador de Documentos” de la sección 8.1. Interoperabilidad. | X |
| 4.12 | Legalización de documentos (Acción de personal Administrativa -APA) vinculada al expediente institucional del servidor, tanto manual como automática. Vinculación al componente institucional “Firma Electrónica” de la sección 8.1. Interoperabilidad. | X |
| 4.13 | Actualización automática del distributivo de personal derivado del movimiento registrado. | X |
| 4.14 | Integración con el sistema de gestión de identidades (IDM) de manera automática, conforme la parametrización del movimiento. Vinculación al componente institucional “Identity Management o Gestión de Identidades institucional (IDM)” de la sección 8.1. Interoperabilidad. | X |
| 4.15 | Integración con otros aplicativos o módulos institucionales. | X |
| 4.16 | Generación de reportes parametrizables sobre movimientos de personal | X |
| 4.17 | Exportación de información en formatos estándar. | X |
| 4.18 | Disponibilidad de información para consulta y monitoreo de movimientos | X |
| 4.19 | Registro histórico de acciones y cambios realizados en el módulo | X |
| 4.20 | Trazabilidad completa de modificaciones incluyendo marcas de auditoría y validación de cambios. | X |
| 5 | Módulo de nómina, desvinculaciones y liquidaciones de haberes | Necesaria |
|  | Nómina |  |
| 5.1 | Parametrización para la creación y administración de rubros y fórmulas de cálculo de nómina | X |
| 5.2 | Configuración de reglas para sueldos, salarios, subsidios, beneficios, descuentos, aportes y demás conceptos remunerativos. | X |
| 5.3 | Configuración de habilitación o restricción para la visualización de roles de pago por parte de los usuarios autorizados. | X |
| 5.4 | Procesamiento y validación de novedades e insumos automáticos y manuales (sueldos, adicionales, salarios, subsidios, beneficios, descuentos, aporte patronal, entre otros) que impacten la nómina. | X |
| 5.5 | Cálculo y generación automática de nóminas, conforme a la parametrización definida. | X |
| 5.6 | Generación de reportes de variaciones para análisis comparativo previo al cierre. | X |
| 5.7 | Registro de ajustes y posibilidad de recálculo de nómina previo al cierre del período. | X |
| 5.8 | Descarga de nóminas preliminares por tipo. | X |
| 5.9 | Validación y confirmación de la nómina para cierre, con registro histórico. | X |
| 5.10 | Generación del distributivo de remuneraciones correspondiente al período procesado (nómina actual). | X |
| 5.11 | Generación de reportes parametrizables sobre remuneraciones, rubros y variaciones. | X |
| 5.12 | Exportación de información en formatos estándar. | X |
| 5.13 | Gestión nóminas extraordinarias o pagos especiales (remuneración variable, horas extras u otros conceptos). | X |
| 5.14 | Integración con sistemas contables para conciliaciones y registros financieros. | X |
| 5.15 | Registro histórico de nóminas generadas, incluyendo detalle de rubros y valores por empleado. | X |
| 5.16 | Notificación y disponibilidad de rol de pago a través del portal de autoservicio del servidor. Vinculación al componente genérico institucional “Alertas y avisos” de la sección 8.1. Interoperabilidad. | X |
|  | Desvinculaciones |  |
| 5.17 | Parametrización de tipos de desvinculación y condiciones. | X |
| 5.18 | Procesamiento automático de desvinculaciones (renuncia, cesación de funciones por fallecimiento, remoción, desahucio o jubilación u otras causales configuradas). | X |
| 5.19 | Procesamiento manual de desvinculaciones cuando el caso lo requiera. | X |
| 5.20 | Generación automática de checklist de requisitos según el tipo de desvinculación con trazabilidad de cumplimiento. Vinculación al componente genérico institucional “Generador de Documentos” de la sección 8.1. Interoperabilidad. | X |
| 5.21 | Registro y trazabilidad de autorizaciones y firmas de aceptación dentro del proceso de desvinculación. Vinculación al componente genérico institucional “Firma Electrónica” de la sección 8.1. Interoperabilidad. | X |
| 5.22 | Generación automática de la acción de personal administrativa (APA) conforme el tipo de desvinculación. Vinculación al componente genérico institucional “Generador de Documentos” de la sección 8.1. Interoperabilidad. | X |
| 5.23 | Afectación automática al distributivo de personal, remuneraciones y estructura posicional derivada de la desvinculación. | X |
| 5.24 | Integración automática con el módulo de nómina para el cálculo de liquidaciones cuando corresponda. | X |
| 5.25 | Integración con el expediente digital del servidor en el gestor documental institucional. Vinculación al “Gestor Documental” de la sección 8.1. Interoperabilidad. | X |
| 5.26 | Registro histórico del proceso de desvinculación, incluyendo documentos generados y aprobaciones realizadas. | X |
|  | Liquidaciones de haberes |  |
| 5.27 | Liquidación automática de haberes conforme a normativa legal vigente.. | X |
| 5.28 | Parametrización de rubros de liquidación de haberes utilizando el mismo motor de reglas y fórmulas configurado en el módulo de nómina. | X |
| 5.29 | Cálculo y generación automática de la hoja de liquidación de haberes. | X |
| 5.30 | Generación de liquidación preliminar para revisión. | X |
| 5.31 | Validación y confirmación de la liquidación de haberes al exservidor (envío por correo electrónico o enlace o conforme a la configuración institucional). Vinculación al componente genérico institucional “Alertas y Avisos” de la sección 8.1. Interoperabilidad. | X |
| 5.32 | Generación de liquidación definitiva, Formulario 107 y acta de pago conforme normativa vigente. Vinculación al componente genérico institucional “Generador de Documentos” de la sección 8.1. Interoperabilidad. | X |
| 5.33 | Pago automático y notificación al exservidor (correo electrónico o enlace o conforme a la configuración institucional). Vinculación al componente genérico institucional “Alertas y Avisos” de la sección 8.1. Interoperabilidad. | X |
| 5.34 | Registro histórico de liquidaciones y finiquitos conforme normativa legal. | X |
| 5.35 | Integración con sistemas contables para conciliaciones. | X |
| 5.36 | Integración con aplicativos o módulos institucionales (gestor documental institucional entre otros). | X |
| 5.37 | Trazabilidad completa de las acciones, cálculos y modificaciones realizados en el módulo, incluyendo marcas de auditoría y validación de modificaciones conforme perfiles de acceso. | X |
| 6 | Portal de Servicios para el servidor /Autoservicio | Necesaria |
| 6.1 | Parametrización de los tipos de solicitudes, flujos de atención y responsables. | X |
| 6.2 | Registro automático de solicitudes personales (certificados, actualizaciones de ficha, validación de perfil, documentación de expedientes, renuncias, licencias, viajes al exterior, gastos personales, entre otros). | X |
| 6.3 | Autogestión de solicitudes, consultas y acceso a información laboral por parte del empleado (roles de pago, certificados laborales, descriptivo de puestos, estructura posicional, entre otros). | X |
| 6.4 | Direccionamiento automático de la solicitud a la unidad responsable para su gestión. Vinculación al componente genérico institucional “Alertas y Avisos” de la sección 8.1. Interoperabilidad. | X |
| 6.5 | Validación y aprobación del requerimiento antes de su ejecución, conforme perfiles autorizados. Vinculación al componente genérico institucional “Flujo de supervisión y aprobación” de la sección 8.1. Interoperabilidad. | X |
| 6.6 | Generación de alertas parametrizables por ingreso, aprobación y finalización del trámite. Vinculación al componente genérico institucional “Alertas y Avisos” de la sección 8.1. Interoperabilidad. | X |
| 6.7 | Notificación a los servidores sobre documentos pendientes de carga, vencimientos o actualizaciones requeridas. Vinculación al componente genérico institucional “Alertas y Avisos” de la sección 8.1. Interoperabilidad. | X |
| 6.8 | Disponibilización de documentos institucionales tras validación.. | X |
| 6.9 | Visualización y descarga de documentos generados por los módulos del sistema incluyendo mecanismos de verificación digital cuando aplique (Firma Electrónica) Vinculación al componente genérico institucional “Generador de Documentos” y “Firma Electrónica” de la sección 8.1. Interoperabilidad. | X |
| 6.10 | Creación y administración de encuestas y/o formularios parametrizables vinculados a procesos de talento humano incluyendo criterios de evaluación y escalas de medición. | X |
| 6.11 | Generación automática de resultados y reportes para análisis por parte de usuarios autorizados. | X |
| 6.12 | Carga de guías, instructivos y documentos institucionales relevantes de la gestión del TH. | X |
| 6.13 | Configuración de notificaciones relacionadas con eventos importantes. Vinculación al componente genérico institucional “Alertas y Avisos” de la sección 8.1. Interoperabilidad. | X |
| 6.14 | Generación de certificados o reconocimientos conforme políticas institucionales | X |
| 6.15 | Carga, actualización y validación de documentos requeridos periódicamente al empleado. | X |
| 6.16 | Validación de documentos cargados por parte de los empleados. | X |
| 6.17 | Control de acceso por roles autorizados para consulta, descarga y aprobación de solicitudes. | X |
| 6.18 | Trazabilidad completa de acciones realizadas en el módulo, incluyendo registros históricos y auditoría de modificaciones. | X |
| 6.19 | Integración con módulos de talento humano y módulos institucionales que generan información actualizada en tiempo real (empleados, manual de puestos, movimientos de personal, nómina, control de asistencia, gestor documental, comunicación institucional entre otros). | X |
| 6.20 | Permitir registrar el mensaje de notificación de pausas activas | X |
| 7 | Expediente Integral del Servidor | Necesaria |
| 7.1 | Definición y configuración de la documentación generada por los procesos, previo envío al expediente del servidor, con vinculación automática o manual. Vinculación al componente institucional “Gestor Documental” de la sección 8.1. Interoperabilidad. | X |
| 7.2 | Integración obligatoria con el gestor documental institucional, conforme a la estructura y reglas de negocio definidas ( por ejemplo carpetas por servidor o que se permita ordenar conforme la necesidad de TH) - Vinculación al componente institucional “Gestor Documental” de la sección 8.1. Interoperabilidad. | X |
| 7.3 | Consulta y visualización de documentos alojados en el gestor documental de forma integrada sin necesidad de cambiar de sistema. Vinculación al componente institucional “Gestor Documental” de la sección 8.1. Interoperabilidad. | X |
| 7.4 | Emisión de alertas a los actores responsables de los procesos para validación y aprobación de documentos dentro del sistema. Vinculación al componente genérico institucional “Alertas y Avisos” de la sección 8.1. Interoperabilidad. | X |
| 7.5 | Trazabilidad completa de las acciones y cambios realizados en este módulo, incluyendo registro histórico, marcas de auditoría y validación de modificaciones. | X |
| 8 | Control de Asistencia | Necesaria |
| 8.1 | Registro de asistencia mediante relojes biométricos. (integración con biométricos institucionales) | X |
| 8.2 | Gestión (crear, editar, eliminar) de permisos, licencias y vacaciones, incluyendo cualquier otro movimiento administrativo bajo regímenes de Código de Trabajo y LOSEP. | X |
| 8.3 | Registro de feriados institucionales. | X |
| 8.4 | Administración (crear, editar, eliminar) de motivos de ausentismo y asignación de horarios (grupal o individual). | X |
| 8.5 | Actualización automática de datos de direcciones, departamentos, unidades, cargos, tipos de nombramiento en función de la estructura posicional. | X |
| 8.6 | Actualización automática de movimientos de responsables de unidad, servidores y trabajadores (encargos, subrogaciones, cambios administrativos) en función del distributivo de personal. | X |
| 8.7 | Registro del campo de huella homologado con el registro de enrolamiento que administra el dispositivo de marcación. | X |
| 8.8 | Vinculación de empleados con el distributivo de personal en línea (fecha de ingreso, jefatura, personal a cargo). | X |
| 8.9 | Generación de acciones de personal de manera mensual por permisos, licencias, vacaciones u otros movimientos. Vinculación al componente genérico institucional “Generador de Documentos” de la sección 8.1. Interoperabilidad. | X |
| 8.10 | Reportes parametrizables de asistencia por persona, unidad, permisos, licencias, vacaciones y acciones de personal. | X |
| 8.11 | Carga de documentos de respaldo para permisos y licencias. | X |
| 8.12 | Reportes estadísticos parametrizables (ausentismos, atrasos, horas trabajadas, etc.). | X |
| 8.13 | Administración de planificación de vacaciones, incluyendo creación, edición, eliminación y replanificación. | X |
| 8.14 | Planificación de vacaciones por servidor y unidad administrativa. | X |
| 8.15 | Funcionalidad para jefaturas: aprobación o rechazo de solicitudes de permisos, licencias, vacaciones y otros movimientos. | X |
| 8.16 | Administración de modalidad de teletrabajo, registro de asistencia, registro de actividades en formato establecido, así como la generación de reportes | X |
| 8.17 | Vinculación al componente genérico institucional “Alertas y Avisos” de la sección 8.1. Interoperabilidad para alertas de asistencia, permisos y vacaciones. | X |
| 9 | Capacitación y Desarrollo del Talento Humano | Necesaria |
| 9.1 | Registro, administración y versionamiento de mallas de programas, rutas de aprendizaje y catálogo institucional. | X |
| 9.2 | Importación, registro y gestión de los planes anuales de formación y capacitación generado en otros sistemas. | X |
| 9.3 | Registro, administración y seguimiento de la ejecución de eventos de formación y capacitación planificados y no planificados. | X |
| 9.4 | Generación automática de certificaciones de ejecución de eventos de capacitación para servidores, facilitadores y contenidistas. | X |
| 9.5 | Disponibilidad de repositorios para contenidos y materiales de capacitación. | X |
| 9.6 | Integración con servicios de notificación institucional para la gestión de eventos de formación y capacitación (recordatorios, convocatorias). Vinculación al componente genérico institucional “Alertas y avisos” de la sección 8.1. Interoperabilidad. | X |
| 9.7 | Definición, aplicación y gestión de evaluaciones de calidad de los eventos de formación y capacitación, incluyendo encuestas parametrizables, criterios de evaluación y escalas de medición. | X |
| 9.8 | Importación de la evaluación de impacto de los eventos de formación y capacitación. | X |
| 9.9 | Generación de plantillas, recepción de formularios y sincronización de información de otras aulas para gestión de facilitadores. | X |
| 9.10 | Generación de archivos estructurados (plantillas, formatos definidos) para la carga manual en otros sistemas. | X |
| 9.11 | Generación y publicación de reportes operativos, tácticos y estratégicos (mensuales, trimestrales y anuales) para servidores y administradores del sistema. | X |
| 9.12 | Visualización de dashboards en tiempo real para el seguimiento del plan de capacitación, ejecución y cobertura institucional. | X |
| 9.13 | Generación de reportes personalizados y el cálculo de indicadores derivados de las evaluaciones de calidad de los eventos de formación y capacitación (promedios, tendencias, comparativos, segmentación por unidad, facilitador o programa). | X |
| 9.14 | Capacidad de envío de correos institucionales | X |
| 10 | Evaluación del desempeño: | Necesaria |
| 10.1 | Gestión del proceso de evaluación del desempeño, mediante la aplicación de formatos de evaluación parametrizables, mismos que tomarán información del manual de puestos y de archivos planos de la estructura organizacional de la Institución. Identificación de brechas en función de resultados de evaluación por factores y en función de escalas establecidas y parametrizables. | X |
| 10.2 | Carga de información de evaluación de desempeño desde el MDT: El sistema debe permitir la carga de resultados de evaluación obtenidos del MDT (archivos planos, excel o csv), de manera que esta información se visualice en la ficha del personal y portal de servicios (Autoservicio). | X |
| 10.3 | Reporte consolidado de resultados de evaluación: Este reporte debe consolidar la información de las evaluaciones generadas a través del módulo de evaluación de desempeño y los resultados de las evaluaciones obtenidas en la carga de información de evaluación de desempeño del MDT. | X |
| 11 | Selección y Contratación: | Necesaria |
| 11.1 | Gestión de procesos de reclutamiento e incorporación de personal | X |
| 12 | Otros requerimientos funcionales | Necesaria |
| 12.1 | Integración con el aplicativo Identity Manager ( IDM ): La nueva solución tecnológica debe proveer una vista materializada en el esquema de base de datos utilizado por el IDM que contenga la información de acciones de personal administrativas (módulo de movimientos administrativos – distributivo de personal). Esta vista deberá replicarse con una periodicidad diaria. | X |
| 12.2 | Manejo de catálogos institucionales, ADM: El sistema debe incorporar el uso de catálogos provistos por el SRI a través del ADM. | X |
| 12.3 | Integración con Biométricos Institucionales: El sistema debe permitir la integración con los biométricos institucionales para la obtención de marcaciones de ingreso, salida, almuerzo, permisos del personal de la institución. | X |

Todos los módulos descritos deberán cumplir con la normativa ecuatoriana en gestión del talento humano del servicio público.

## Requerimientos de Carga Inicial

La fase de carga inicial tiene como finalidad trasladar de manera controlada, trazable y verificable de la información institucional desde los sistemas legados (SIGETH y otras fuentes) hacia el nuevo Sistema Integrado de Gestión del Talento Humano.

La carga inicial se ejecutará bajo un modelo de responsabilidades compartidas entre el SRI y el contratista.

Para la carga de información se deberá considerar al menos estas actividades:

- Definición de qué información requiere para operar

- Depuración de la información entregada por el SRI.

- Ajustes conforme modelo destino.

- Carga de información en ambiente no productivo.

- Validación funcional.

- Ajustes.

- Carga final en producción.

- Informe de la carga de información.

- Acta de conformidad de la carga inicial de información.

## Alcance

La carga inicial comprenderá exclusivamente la información definida en el presente documento, correspondiente a:

| Componente | Desde que año |
| --- | --- |
| Históricos de nóminas | 2009 |
| Manual de puestos | 2014 |
| Históricos del distributivo de personal | 2009 |
| Trayectoria de personal (Acciones de personal administrativas y partidas presupuestarias) | 2009 |
| Fichas individuales de personal | 2009 |
| Resultados de capacitación y formación del Módulo de Formación y Capacitación. | 2009 |
| Resultados de capacitación generada en Moodle Institucional. | 2013 |
| Registros de asistencia, permisos, licencias, vacaciones del personal. | 2014 |
| Resultados de evaluación del desempeño del personal. | 2009 |

La carga inicial de información comprende el proceso de extracción, transformación, depuración, validación y carga de datos desde los sistemas fuente del SRI hacia la nueva solución tecnológica implementada, asegurando la integridad, consistencia y disponibilidad de la información en el sistema destino.

El contratista será responsable de ejecutar la carga inicial de información requerida, en coordinación con el SRI, considerando al menos:

- Identificación y análisis de las fuentes de datos

- Definición de estructuras de datos origen y destino

- Transformación y homologación de datos

- Validación funcional y técnica de la información

- Carga en los ambientes correspondientes

El contratista deberá definir y documentar una estrategia de carga de datos que incluya:

- Carga completa o incremental

- Ventanas de migración

- Estrategia de reversa (rollback)

- Plan de contingencia ante fallos

Previo a la carga, se deberá contemplar un proceso de depuración y normalización de datos, orientado a mejorar la calidad de la información a ser cargada

La carga inicial incluirá:

- Información activa

- Información histórica institucionalmente relevante, generada desde el año 2009 hasta la fecha del corte, definida en el plan del proyecto.

- La carga de datos deberá ser validada previamente en ambientes no productivo, replicando condiciones reales, antes de su ejecución en producción.

- Se deberá ejecutar un proceso formal de conciliación de datos entre los sistemas origen y destino, que garantice la integridad, completitud y consistencia de la información migrada.

- Las reglas de transformación de datos deberán ser documentadas por el contratista y validadas y aprobadas previamente por el SRI.

## Volumen Referencial

Para efectos de dimensionamiento, la información estimada a migrar corresponde aproximadamente a:

- Empleados activos: 3026 (corte abril 2026)

- Empleados inactivos: 4220

- Registros históricos de nómina: 6.236.710

## Responsabilidades del Servicio de Rentas Internas.

El SRI será responsable de:

- Definir qué información y en qué formato el SRI deberá entregar

- Entregar información requerida por el Contratista estructurada disponible.

- Validar calidad funcional de datos.

- Aprobar resultados de la carga de información.

## Responsabilidades del Contratista

El contratista deberá realizar:

- Depuración de datos: identificación y corrección de inconsistencias en la información entregada por el SRI.

- Ajuste al modelo destino: adecuación de datos al esquema, estructura y reglas de negocio de la nueva solución tecnológica, homologación y ajuste a la información entregada.

- Carga en ambientes no productivos: carga inicial de datos para pruebas funcionales y de integración.

- Validación funcional: verificación de que los datos cargados cumplen con los requerimientos funcionales y reglas de negocio.

- Ajustes posteriores: corrección de inconsistencias detectadas durante la fase de pruebas, generar reportes de validación, registrar logs de cada proceso.

- Carga final en producción: carga definitiva de los datos validados al ambiente productivo.

- Entrega del informe consolidado de la carga de información realizada con detalle de incidencias, tiempo y resultados de validación.

- Acta de conformidad: documento formal de aceptación de la información cargada, firmado por el SRI y el contratista.

## Requerimientos técnicos y no funcionales

La presente sección establece los requerimientos técnicos y no funcionales que deberá cumplir obligatoriamente el contratista para garantizar la correcta implementación, operación, sostenibilidad y evolución de la nueva solución tecnológica, incluyendo todos los módulos complementarios que integren la nueva solución tecnológica. Estos requerimientos constituyen condiciones contractuales mínimas, verificables y de estricto cumplimiento, cuya aceptación es indispensable para la adjudicación, puesta en marcha y operación continua de la plataforma.

El contratista será responsable de demostrar de forma documental y mediante evidencias técnicas el cumplimiento de cada requerimiento durante el diseño, instalación, configuración, parametrización, pruebas, estabilización y entrega final. Asimismo, deberá garantizar que la nueva solución tecnológica se implemente utilizando capacidades nativas y soportadas del producto, evitando desarrollos ad hoc, extensiones no certificadas o configuraciones que comprometan la mantenibilidad, seguridad o compatibilidad evolutiva de la nueva solución tecnológica. Dichas evidencias podrán incluir, entre otros, diagramas de arquitectura aprobados, configuraciones exportadas de la nueva solución tecnológica, reportes de pruebas funcionales y no funcionales, registros de versionamiento, bitácoras de despliegue entre ambientes, capturas de parametrización nativa y actas de aceptación.

La nueva solución tecnológica deberá instalarse, configurarse e integrarse conforme a las mejores prácticas del fabricante y a los requerimientos establecidos en la tabla siguiente, asegurando que todos los componentes funcionen de manera consistente, interoperable y con niveles de servicio acordes a las necesidades operativas de la institución.

El contratista deberá entregar la documentación técnica completa, manuales, parámetros de configuración, evidencias de pruebas y cualquier otro insumo necesario para verificar el cumplimiento de los requerimientos establecidos.

Los requerimientos incluidos en la tabla siguiente son de cumplimiento obligatorio y forman parte del contrato. Cada uno de ellos deberá ser atendido mediante funcionalidades comprobables, características técnicas nativas, configuraciones soportadas, integraciones estándar o componentes que sean parte explícita de la propuesta.

| N° | ENTREGABLE | ÁMBITO | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dimensionamiento | Capacidad de Infraestructura Tecnológica Requerida | El contratante debe suministrar el dimensionamiento de la capacidad de infraestructura tecnológica y licenciamiento de software base requerido, para los ambientes de Producción, y no productivos de acuerdo con la demanda para año 1, 3 y 5 y presentar alternativas justificadas de escalado horizontal y vertical, considerando al menos los siguientes componentes: Capa Media; vCPU / RAM / Servidores Físicos / Servidores Virtuale. Almacenamiento; Tier 1 (SSD) en terabytes. Considerando al menos el espacio para ambientes transaccionales y logs. Procesamiento de Base de Datos; Motores de BD, Middleware. Respaldos; Almacenamiento para Backup (TBytes) y SW de respaldo. Entregar documentación de dimensionamiento (CPU, RAM, almacenamiento, throughput de red) para asegurar dimensionamiento correcto de la infraestructura on-premise, incluyendo escenarios de carga típica y picos. Descripción; vCPU Total; Memoria Total (GB); Disco Local Total (GB); Storage Total. Capa Media. Procesamiento de BDD. Almacenamiento; -; -. Throughput de red. |
| 2 | Configuración de Ambientes | Arquitectura de Ambientes y Despliegue. | El Adjudicatario deberá proveer, configurar y dejar operativos los siguientes ambientes, asegurando la independencia lógica (y física donde se especifique) entre cada uno de ellos: En el centro de datos principal (Ambiente Productivo): 1. Ambiente de Producción: Destinado a la operación real. Debe contar con alta disponibilidad (HA) y balanceo de carga. En el centro de datos alterno (Ambiente No Productivo): 3. Ambiente no productivo: Destinado a pruebas integrales, funcionales y de calidad por parte del equipo técnico. |
| 3 | Configuración de Ambientes | Ambientes aislados | La nueva solución tecnológica adquirida deberá contemplar ambientes de producción y no productivo aislados entre sí, documentados en diagramas de arquitectura con componentes, conexiones e integración. |
| 4 | Arquitectura | Arquitectura | La nueva solución tecnológica adquirida deberá contar con una arquitectura modular propuesta, que permita despliegue optimizado, escalabilidad y reutilización de componentes. |
| 5 | Arquitectura | Escalabilidad | La nueva solución tecnológica debe permitir escalar horizontal y verticalmente para absorber picos de demanda. |
| 6 | Arquitectura | Escalabilidad modular | La nueva solución tecnológica adquirida deberá permitir incorporación de nuevas herramientas de la nueva solución tecnológica sin rediseño mayor, garantizando que la parametrización inicial pueda crecer con nuevos módulos y manteniendo compatibilidad con la infraestructura existente. |
| 7 | Arquitectura | Flexibilidad y Extensibilidad | La nueva solución tecnológica adquirida deberá ser flexible y extensible, permitiendo adaptaciones y expansiones futuras sin comprometer estabilidad ni desempeño. Como parte de las pruebas de carga y estrés, el adjudicatario deberá entregar la estrategia de escalado aplicada (indicando si es horizontal y/o vertical), ejecutar la prueba de escalado sobre los componentes críticos definidos (alta carga transaccional), y presentar los resultados pre y post escalado. El contratista entregará además un informe técnico que incluya: configuración del nodo(s) añadido(s), scripts de carga utilizados, métricas comparativas (latencia, throughput, tasa de errores, uso de CPU/memoria), análisis de impacto y recomendaciones de dimensionamiento. La aceptación de este requerimiento estará condicionada a la verificación por parte de la institución de que las métricas clave se mantienen dentro de los umbrales acordados en el plan de pruebas. El adjudicatario deberá presentar el plan de pruebas y los umbrales para aprobación previa a la ejecución. En caso de incumplimiento, el contratista deberá proponer y ejecutar un plan de mitigación. |
| 8 | Arquitectura | Independencia operativa | La nueva solución tecnológica adquirida deberá operar de forma independiente, sin depender de servicios externos para funciones críticas, asegurando autonomía operativa. |
| 9 | Arquitectura | Integración estándar | La nueva solución tecnológica debe garantizar la interoperabilidad con el ecosistema tecnológico institucional. Para ello, deberá soportar mecanismos de integración estándar incluyendo, pero no limitándose a: APIs (REST/JSON, SOAP/XML), consumo directo de vistas en bases de datos Oracle (versiones 11gR2, 12cR2 y 19c), e intercambio de archivos mediante protocolos seguros (SFTP/FTPS). La solución debe demostrar compatibilidad técnica para interactuar con aplicaciones desarrolladas en Java (JEE6, JEE7 y OpenJDK 17) y herramientas de Business Intelligence (BI) existentes, entre otras, asegurando interoperabilidad y evitando dependencias propietarias que limiten la evolución tecnológica. |
| 10 | Arquitectura / Documentación Técnica | Pila tecnológica | El contratista deberá declarar lenguaje, framework y stack utilizados, garantizando compatibilidad con infraestructura del SRI. |
| 11 | Arquitectura / Documentación Técnica | Gestión de Logs | La nueva solución tecnológica deberá implementar mecanismos de gestión de logs que aseguren el registro estructurado, centralizado y consultable de eventos relevantes (accesos, operaciones, errores, tiempos de respuesta, IPs, entre otros). Los logs deberán: - Generarse en formatos estándar y abiertos (ej. JSON, Syslog, Elastic-compatible) que permitan su integración con herramientas de monitoreo y visualización. - Garantizar trazabilidad completa - Consulta para auditoría y análisis de incidentes. - Mecanismos de retención, rotación y protección de logs, evitando pérdida o manipulación de registros. - Ser verificables en pruebas de aceptación, demostrando la integración efectiva con las herramientas institucionales. |
| 12 | Arquitectura | Notificaciones configurables | La nueva solución tecnológica deberá incluir un servicio de notificaciones configurable o utilizar el componente de alertas y avisos disponible de la institución. Que permita definir reglas de disparo, canales (correo electrónico, mensajería interna, webhook u otros), plantillas parametrizables y trazabilidad de entrega, sin requerir desarrollo adicional. |
| 13 | Arquitectura | Tipos de integración | La nueva solución tecnológica adquirida deberá soportar múltiples tipos de integración (APIs REST/JSON, mensajería, colas confiables, publicación/suscripción), garantizando interoperabilidad con sistemas internos y externos. |
| 14 | Arquitectura | APIs | La nueva solución tecnológica adquirida deberá permitir acceso e integración vía API, con documentación y contratos de servicio claros. El contratista deberá garantizar que las APIs cumplan con estándares de seguridad y buenas prácticas de gestión. |
| 15 | Arquitectura | Ejecución distribuida y paralela | La nueva solución tecnológica deberá soportar la ejecución distribuida y paralela de procesos masivos, manteniendo consistencia transaccional, compensación de errores y reintentos configurables sin desarrollo adicional. Se considera actualmente: Nomina, que actualmente se ejecuta para 3000 servidores y se espera se ejecute en aproximadamente 4 horas e impuesto a la renta en unas 2 horas. Movimientos de acciones de personal, se ejecuta de forma periódica con un aproximado de 400 registros y en actualizaciones masivas por implementación de nuevas estructuras para alrededor de 3000 servidores. |
| 16 | Arquitectura | Integración | Las integraciones con sistemas internos deberán garantizar niveles óptimos de desempeño, disponibilidad y confiabilidad, cumpliendo con los acuerdos de nivel de servicio definidos. El contratista deberá asegurar tiempos de respuesta adecuados, manejo de errores, reintentos automáticos, trazabilidad de extremo a extremo de las transacciones y consistencia de datos entre los sistemas integrados. |
| 17 | Arquitectura | Interoperabilidad | Las integraciones deberán garantizar mecanismos nativos de manejo de fallos externos, incluyendo reintentos, colas persistentes y procesos de error handling, asegurando la continuidad operativa de los procesos críticos. |
| 18 | Documentación Técnica | Documentación operativa | La nueva solución tecnológica adquirida deberá entregar documentación técnica completa (arquitectura, APIs, parametrización, seguridad), manuales de operación para administradores y usuarios finales, considerando también usuarios técnicos para la operación, desarrollo, pruebas, monitoreo entre otros, esta documentación debe contar con control de versiones y trazabilidad de cambios. |
| 19 | Arquitectura / Condiciones técnicas contractuales | Rendimiento General | La nueva solución tecnológica adquirida deberá ejecutar operaciones de forma eficiente y confiable. El cumplimiento de estas métricas estará sujeto a la adecuada configuración y optimización de la nueva solución tecnológica instalada sobre la infraestructura institucional en modalidad On-premise, al volumen de archivos y servicios integrados, y a la carga operacional existente. El contratista deberá realizar pruebas de carga y estrés, y recomendar el hardware necesario para garantizar que la nueva solución tecnológica pueda alcanzar los tiempos en condiciones representativas. |
| 20 | Arquitectura | Accesibilidad y Usabilidad | La nueva solución tecnológica deberá cumplir WCAG 2.1 AA o superior, con interfaces accesibles, responsivas y consistentes. Deberá permitir personalización, navegación sencilla sobre las interfaces que son operativas dentro de la solución, pueden excluirse de esta capacidad las interfaces administrativas. Además de proveer manuales/instructivos de usuario, guías de operación y programas de transferencia de conocimientos para garantizar la correcta adopción por parte de los usuarios institucionales. |
| 21 | Funcionalidad: Parametrización | Parametrización | La nueva solución tecnológica adquirida deberá permitir parametrización nativa, gestionando configuraciones y parámetros de forma flexible y segura. |
| 22 | Funcionalidad: Parametrización | Sostenibilidad y autonomía | La nueva solución tecnológica deberá permitir operaciones sin dependencia técnica del contratista, priorizando parametrización sobre desarrollo. |
| 23 | Arquitectura | Chatbots | La nueva solución tecnológica adquirida deberá permitir integración con chatbots o asistentes virtuales, facilitando atención automatizada a usuarios internos. |
| 24 | Arquitectura | Confidencialidad contractual | La nueva solución tecnológica adquirida deberá garantizar confidencialidad sobre configuración, protocolos, topología. |
| 25 | Documentación Técnica | Administración de ambientes | Definir procedimientos de administración de cada ambiente productivo y no productivo incluyendo replicación controlada y generación de datasets para pruebas. |
| 26 | Servicio: Soporte | Estabilidad | La nueva solución tecnológica operará sin fallos críticos, los incidentes deberán resolverse conforme los descrito en el numeral 7.3 Mantenimiento y Soporte Correctivo. |
| 27 | Arquitectura | Gestión de almacenamiento | La nueva solución tecnológica adquirida deberá gestionar información (documentos, logs), optimizando políticas de retención y eliminación segura conforme lineamientos institucionales |
| 28 | Despliegue y entrega continua | Pruebas conjuntas | La nueva solución tecnológica adquirida deberá permitir configuraciones, instalaciones y pruebas conjuntas con personal técnico del SRI, asegurando conformidad operativa antes de la puesta en producción. |
| 29 | Condiciones técnicas contractuales | ANS internos | La nueva solución tecnológica adquirida deberá cumplir los ANS internos definidos por el SRI, con evidencia de métricas y reportes propios de la herramienta. |
| 30 | Arquitectura / Soporte | Disponibilidad | La nueva solución tecnológica deberá ser implementada con la consideración de garantizar disponibilidad, balanceo de carga, redundancia activa y tolerancia a fallos. Las ventanas de mantenimiento deberán ser acordadas con el administrador de contrato y notificadas con 72 horas de anticipación. Todo esto durante la vigencia del contrato. En caso de que existan factores externos atribuibles a la infraestructura institucional que afecten el cumplimiento de la ventana de mantenimiento solicitada debe documentarse y en común acuerdo buscar la forma de remediación entre el SRI y proveedor. |
| 31 | Documentación técnica | On-premise | La nueva solución tecnológica adquirida deberá incluir guías, scripts y procedimientos de instalación para ambientes productivos y no productivos garantizando compatibilidad con la infraestructura actual del SRI. |
| 32 | Funcionalidad: monitoreo y auditoría | Monitoreo | La nueva solución tecnológica adquirida deberá proveer monitoreo automatizado de estado, rendimiento y salud, con trazabilidad de eventos y alertas ante anomalías, de acuerdo con las características incluidas en la metodología de trabajo. |
| 33 | Despliegue y entrega continua | Pruebas de carga y estrés | El contratista deberá diseñar, ejecutar y documentar un plan de pruebas de rendimiento, carga, estrés, escalado modular y resiliencia para los componentes críticos, componentes complementarios, base de datos transaccional, índices de búsqueda y servicios de integración. El plan incluirá escenarios representativos, dataset sintético, scripts, herramientas y umbrales de aceptación. Se entregarán resultados la línea base (pre-escalado) y post-escalado, reportes APM, logs y un informe técnico con análisis comparativo y recomendaciones. La aceptación estará condicionada a la verificación por la institución de que las métricas clave (latencia, throughput, tasa de errores, uso de CPU/RAM y RTO/RPO en pruebas DR) se mantienen dentro de los umbrales acordados para alcanzar una latencia objetivo menor a 3 segundos en integraciones con sistemas legados, tiempos de respuesta menores a 2 segundos promedio por operación, máximo 5 segundos en horas pico; en caso de incumplimiento deberá proponer y ejecutar un plan de mitigación y repetir las pruebas hasta obtener conformidad. Todos los artefactos entregados deberán ser reproducibles y documentados en un acta de verificación. |
| 34 | Despliegue y entrega continua | Pruebas de certificación | La nueva solución tecnológica adquirida deberá incluir pruebas de certificación en conjunto con el SRI, al menos se considera: - La elaboración de la Guía de Aseguramiento de Calidad (SQA) en base a las especificaciones existentes del Proyecto con los criterios de calidad para cada tipo de prueba. - Pruebas funcionales de aceptación con el solicitante. - Pruebas no funcionales |
| 35 | Funcionalidad: monitoreo y auditoría | Auditoría BD | La nueva solución tecnológica adquirida deberá habilitar monitoreo y auditoría de actividades en las bases de datos. |
| 36 | Funcionalidad: monitoreo y auditoría | Auditoría de accesos | La nueva solución tecnológica debe registrar pistas de auditoría y el registro de actividades del usuario (final, administradores y contratista) incluyendo, pero no limitado a: • Accesos exitosos y fallidos. • Cuentas bloqueadas. • Máximo número de intentos de acceso superados. • Fecha y hora de los registros. • Cambios de configuración del sistema • Cambio de contraseñas |
| 37 | Funcionalidad: monitoreo y auditoría | Auditoría de usuarios | La nueva solución tecnológica adquirida deberá auditar acciones y transacciones de usuarios, cambios de configuración y ejecuciones de reglas con trazabilidad completa. |
| 38 | Funcionalidad: monitoreo y auditoría | Auditoría General | La nueva solución tecnológica deberá auditar actividad del sistema y modificaciones de datos y documentos de forma integral. Los componentes de la nueva solución tecnológica deberán registrar y exponer trazabilidad completa de accesos, acciones, configuraciones, integraciones y operaciones técnicas, incluyendo al menos la siguiente información de auditoría: - Acceso y autenticación. - Actividad funcional - Configuración y administración - Integración y conectividad: llamadas a APIs internas y externas (endpoint, payload, respuesta, error); eventos de mensajería; actividad de conectores; acceso a sistemas externos (bases de datos, servicios web, gestores documentales). - Base de datos: consultas realizadas (SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE); cantidad de registros accedidos o modificados; operaciones privilegiadas (DDL, DCL); errores SQL; tiempo de ejecución; condiciones WHERE; usuario conectado a nivel de BD y aplicativo. - Operación técnica: estado de servicios y módulos; logs estructurados; métricas de rendimiento y salud; actividad de backup/restore; cambios en configuración técnica (puertos, rutas, certificados). La auditoría deberá ser consultable por filtros (usuario, fecha, tipo de evento, módulo), exportable en formatos abiertos, con retención configurable y acceso controlado por rol. La nueva solución tecnológica deberá permitir trazabilidad en tiempo real y recuperación de eventos. El contratista será responsable de garantizar estas capacidades técnicas y deberá demostrarlo mediante pruebas de aceptación y validación, considerando factores externos como configuración de red o mecanismos de seguridad, sin que ello lo exima de asegurar la funcionalidad y desempeño de la solución nueva |
| 39 | Funcionalidad: monitoreo y auditoría | Criterios de auditoría. | La nueva solución tecnológica adquirida deberá registrar eventos con criterios mínimos definidos (accesos, operaciones, IPs, tiempos). La auditoría debe permitir identificar al menos los siguientes criterios: • Login y Logouts • Cantidad de Login fallidos. • Cantidad de registros procesados o modificados. • Tipo de usuario y/o grupo de usuarios que se conectaron. • IP origen. • IP destino. • Objeto accedido. • Registro de la acción realizada Entre otros. El contratista será responsable de asegurar que la nueva solución tecnológica entregue las capacidades técnicas necesarias para cumplir estas métricas y deberá demostrarlo mediante pruebas de aceptación y validación. Factores externos como la configuración de red o mecanismos de seguridad deberán ser considerados en dichas pruebas, pero no eximen al contratista de garantizar la funcionalidad y desempeño de la nueva solución tecnológica |
| 40 | Funcionalidad: monitoreo y auditoría | Mecanismos de respaldos | La nueva solución tecnológica adquirida deberá definir los mecanismos de respaldo y de recuperación. |
| 41 | Funcionalidad: Gestión de accesos | Control de acceso | Se requiere control de acceso basado en roles (RBAC) o atributos (ABAC), garantizando granularidad y flexibilidad en la asignación de permisos. Asimismo, deberá integrarse con el mecanismo centralizado de autenticación institucional vigente (Active Directory/LDAP) y disponibilizar un mecanismo de autorización para gestión de permisos en las herramientas, basada en grupos de directorio activo. |
| 42 | Funcionalidad: monitoreo y auditoría | Entrega de pistas de auditoría | La nueva solución tecnológica adquirida deberá garantizar acceso y entrega de pistas de auditoría conforme requerimientos del SRI. |
| 43 | Funcionalidad: Gestión de accesos | Mecanismos de autenticación y autorización | La nueva solución tecnológica deberá garantizar mecanismos de autenticación y autorización basados en roles y perfiles, integración con directorios institucionales (LDAP/AD) |
| 44 | Arquitectura | Integración OAuth/OIDC | La nueva solución tecnológica adquirida deberá integrarse de forma nativa con sistemas de identidad mediante OAuth 2.0 / OpenID Connect. |
| 45 | Arquitectura | Seguridad de datos | La información deberá estar cifrada en tránsito, utilizando protocolos seguros (TLS 1.2 o superior). La información almacenada deberá estar cifrada en reposo, utilizando algoritmos criptográficos robustos (AES-256 o equivalente). Las claves criptográficas deberán ser gestionadas de forma segura, con controles de acceso y rotación periódica. |
| 46 | Arquitectura | Firma electrónica integrada | La nueva solución tecnológica deberá permitir la firma electrónica de documentos generados o gestionados, integrándose con el aplicativo de firma electrónica. |
| 47 | Arquitectura / Condiciones técnicas contractuales / Configuración de Ambientes | Continuidad Operativa / DRP | La nueva solución tecnológica deberá contar con mecanismos de alta disponibilidad, garantizando la continuidad operativa de los procesos críticos de la institución. El proveedor deberá proponer la arquitectura más adecuada (activo-activo, activo-pasivo u otra equivalente), justificando su capacidad para cumplir los niveles de servicio definidos. |
| 48 | Documentación técnica / Cláusula | Propiedad de la información | Todo campo, dato, documento, regla y configuración realizada en la nueva solución tecnológica pertenece exclusivamente al SRI. |
| 49 | Arquitectura / Funcionalidad: auditoría y monitoreo | Gestión de Logs | La nueva solución tecnológica deberá implementar mecanismos de gestión de logs que aseguren el registro estructurado, centralizado y consultable de eventos relevantes (accesos, operaciones, errores, tiempos de respuesta, IPs, entre otros). Los logs deberán: • Generarse en formatos estándar y abiertos (ej. JSON, Syslog, Elastic-compatible) que permitan su integración con herramientas de monitoreo y visualización. • Integrarse de manera nativa o mediante conectores con las plataformas institucionales de monitoreo y análisis de eventos como Zabbix, Kibana y la herramienta de observabilidad Dynatrace que el sri está adquiriendo. • Garantizar trazabilidad completa y capacidad de consulta eficiente para auditoría y análisis de incidentes. • Incluir mecanismos de retención, rotación y protección de logs, evitando pérdida o manipulación de registros. • Ser verificables en pruebas de aceptación, demostrando la integración efectiva con las herramientas institucionales. |
| 50 | Arquitectura / Condiciones técnicas contractuales | Garantía Técnica | El contratista deberá proveer garantía técnica de la solución tecnológica y sus integraciones con aplicaciones institucionales durante la vigencia contractual, aplicable desde la aceptación de cada entregable parcial y desde la aceptación final de la implementación. La garantía cubrirá defectos de implementación, errores de configuración, vulnerabilidades de seguridad y cualquier incumplimiento de desempeño respecto de los requerimientos establecidos. Esta garantía es independiente de los servicios de soporte, operación y evolución del software descritos en el numeral 7, y constituye una obligación mínima del adjudicatario para asegurar la calidad y confiabilidad de la solución entregada. |
| 51 | Arquitectura / Condiciones técnicas contractuales | Motor de Base de Datos | La nueva solución tecnológica deberá ser instalada y operar sobre motor de base de datos Oracle del SRI, el contratista deberá asegurar que la nueva solución tecnológica desplegada sea plenamente funcional con al menos la versión 19c en adelante, con juego de caracteres WE8MSWIN1252; incluyendo soporte de instalación, configuración, mantenimiento y optimización en dichos entornos. |
| 52 | Despliegue | Mecanismos de despliegue | La nueva solución tecnológica adquirida deberá pasar por el mecanismo de despliegue definido en los procedimientos institucionales de tecnología entre los diferentes ambientes no productivos y productivos. El contratista deberá garantizar procesos de despliegue controlados y trazables, considerando mejores prácticas, pudiendo en común acuerdo implementar mecanismos que aseguren la calidad y estabilidad en la implementación de cambios. |
| 53 | Información protegida | Información en ambientes de pruebas | La nueva solución tecnológica adquirida deberá garantizar que en ambiente no productivo la información esté anonimizada, ofuscada y protegida, evitando exposición de datos personales. Durante el proyecto se establecerán, en coordinación con la institución, los datos sensibles que deberán ser objeto de anonimización u ofuscación. El contratista será responsable de proveer o implementar los mecanismos técnicos necesarios (scripts, herramientas o funcionalidades) para cumplir este requerimiento, independientemente de que la institución disponga o no de herramientas previas. |

## Modelo de licenciamiento

## Naturaleza y Modalidad de la Solución

La nueva solución tecnológica será adquirida bajo la modalidad de Implementación On-Premise, instalada íntegramente en la infraestructura del SRI.

## Esquema de Licenciamiento Corporativo

El licenciamiento de todos los componentes de la nueva solución tecnológica (Sistema Integrado de Talento Humano) instalada íntegramente en la infraestructura del SRI, se regirá bajo las siguientes condiciones:

## Modelo de Licenciamiento

El SRI adquirirá el derecho de uso perpetuo de la nueva solución tecnológica.

El modelo será por licenciamiento perpetuo con soporte de fabricante por 3 años, siempre garantizando instalación On-Premise y titularidad de las licencias a nombre del SRI.

Para la presentación de la oferta se deberá considerar el total de usuarios conforme la distribución descrita en el cuadro a continuación:

Para efectos de referencia, se establece la siguiente distribución general de perfiles que requerirán acceso a la nueva solución tecnológica y sus componentes con corte abril de 2026:

|  | Perfiles | Total usuarios | Usuarios Concurrentes |
| --- | --- | --- | --- |
| SIGETH PLUS | Administrador | 10 | 10 |
|  | Técnico | 5 | 5 |
|  | Usuarios funcionales | 200 | 100 |
|  | Usuarios Finales (Portal-Autoservicio) | 2998 | 700 |
| TOTAL SIGETH PLUS |  | 3213 | 815 |

El esquema de licenciamiento deberá garantizar la cobertura mínima de estos perfiles y permitir la operación de la nueva solución tecnológica sin restricciones en ambientes de no productivo y producción. Sin perjuicio de que el SRI tenga la necesidad de adquirir nuevas licencias adicionales.

El licenciamiento deberá incluir, sin costo adicional, el derecho a instalar e instanciar la nueva solución tecnológica en al menos el ambiente de no productivo, sin límite de usuarios.

Dichos ambientes no deberán consumir las licencias de capacidad del ambiente de producción ni requerir la adquisición de licencias adicionales.

El costo debe incluir todas las funcionalidades requeridas en el alcance, sin necesidad de adquirir módulos adicionales para el cumplimiento de los requerimientos no funcionales.

Si para la nueva solución tecnológica el contratista incorpora software de terceros, el mismo también deberá ser entregado bajo el modelo de licenciamiento perpetuo.

## Uso Ilimitado de Negocio

Dentro de la capacidad técnica adquirida, el licenciamiento no tendrá restricciones en cuanto a:

  - Número de transacciones, procesos o cálculos ejecutados

  - Número de módulos funcionales habilitados dentro del sistema

  - Número de ambientes ( no productivo y Producción) en los que se despliegue la nueva solución tecnológica.

## Titularidad de las Licencias

Todas las licencias de software y certificados de soporte técnico de los componentes que integran la nueva solución tecnológica deberán ser emitidos obligatoriamente a nombre del contratante. En ninguna circunstancia el contratista podrá aparecer como titular o beneficiario de los derechos de uso frente al fabricante.

## Propiedad de los Desarrollos a Medida

Para los desarrollos personalizados requeridos para satisfacer las necesidades institucionales se distinguen dos casos:

Desarrollos que forman parte de la solución: cuando el desarrollo personalizado se implemente dentro del código o arquitectura propietaria de la nueva solución tecnológica, el contratista no deberá entregar el código fuente ni modificaciones que impliquen divulgación de código propietario de terceros; en su lugar deberá entregar la configuración, parámetros, scripts de despliegue y documentación técnica necesaria conforme a los solicitado en la sección 4.3 Evidencia Documental para la operación y soporte, siempre que no impliquen la revelación del código fuente de la nueva solución tecnológica.

Desarrollos personalizados externos a la herramienta (integraciones, adaptaciones y convivencias): para los desarrollos que no formen parte del código propietario, el contratista deberá entregar al contratante, como condición de aceptación final conforme a la sección 10 Criterios de aceptación. Estos entregables serán propiedad exclusiva del contratante desde el momento de la entrega formal. El contratista deberá realizar la entrega formal del código fuente documentado, instaladores, manuales y demás artefactos al finalizar la implementación y antes de la liquidación del contrato.

Obligación de confidencialidad. La entrega del código fuente y documentación se realizará bajo las condiciones de confidencialidad establecidas en el contrato.

## Software de Terceros y Soporte

Como se estipuló anteriormente, no se aceptará software que dependa exclusivamente de soporte de comunidad. El contratista garantiza la entrega de suscripciones de soporte del fabricante y deberá contar con las autorizaciones para comercializar el producto, instalar y dar soporte sobre la nueva solución tecnológica ofertada, adjuntando el Certificado de Respaldo del Fabricante.

## Actualizaciones y Soporte Técnico

El licenciamiento de la nueva solución tecnológica deberá incluir, sin costo adicional, el soporte técnico oficial durante la vigencia del contrato. El contratista garantizará el servicio de soporte integral conforme a lo descrito en la sección 7. 1. Alcance del Mantenimiento y soporte de sistemas informáticos que incluye:

- Actualizaciones Evolutivas y Correctivas.  El SRI tendrá acceso a todas las actualizaciones mayores (nuevas versiones/upgrades), actualizaciones menores, parches de seguridad y cualquier ajuste o corrección liberados por el fabricante, sin costos adicionales para el SRI durante la vigencia del contrato.

- Gobernanza de Actualizaciones. El contratista proporcionará los mecanismos para la validación de actualizaciones en ambientes no productivo y producción, asegurando la compatibilidad con las configuraciones y artefactos previamente desarrollados para el SRI.

- Se debe garantizar soporte nivel L1, L2 y L3, con atención para incidentes críticos durante el horario laboral y acceso directo a la base de conocimientos y herramientas de diagnóstico del fabricante, durante la vigencia del contrato y en los términos establecidos en el numeral 7. Mantenimiento y soporte de sistemas informáticos del presente documento.

## Activación de licencias

La activación de las licencias se realizará una vez que el Contratista haya finalizado lo correspondiente a la Fase 2 Habilitación del servicio (puesta en producción) y esta haya sido validada y aceptada por el SRI conforme los respectivos entregables.

## Mantenimiento y soporte de sistemas informáticos.

La presente sección establece las obligaciones del contratista relacionadas con la prestación de los servicios de soporte y mantenimiento preventivo, mantenimiento correctivo, actualizaciones, monitoreo, acompañamiento técnico y atención de incidentes durante toda la vigencia contractual.

Todos los servicios definidos en este numeral serán de cumplimiento obligatorio y formarán parte integral de la prestación del servicio bajo un modelo on-premise.

El contratista será responsable de asegurar la continuidad operativa, estabilidad técnica, seguridad, disponibilidad y evolución controlada de la nueva solución tecnológica, para lo cual deberá contar con personal técnico certificado por el fabricante, así como con mecanismos formales para el registro, atención y resolución de incidentes conforme a los Acuerdos de Niveles de Servicio (ANS) establecidos.

Durante la ejecución el contratista deberá considerar lo siguiente:

- El servicio de mantenimiento y soporte iniciará a partir de la liberación a producción de la nueva solución tecnológica y de la activación de las licencias correspondientes, una vez que el Servicio de Rentas Internas (SRI) haya emitido la aceptación formal de dicha liberación, conforme a los criterios de aceptación establecidos en el presente documento.

- El contratista deberá prestar, de manera continua e ininterrumpida, los servicios de mantenimiento preventivo, mantenimiento correctivo, soporte técnico, atención de incidentes, monitoreo y acompañamiento operativo durante toda la vigencia contractual.

- Concluido el período de estabilización, el contratista deberá garantizar la prestación del servicio de mantenimiento y soporte por un período de tres años.

- El servicio de mantenimiento y soporte comprenderá todas las liberaciones posteriores a producción que se generen como resultado de ajustes funcionales, mejoras técnicas, actualizaciones, correcciones, evoluciones o cambios de versión de la solución tecnológica.

- Toda liberación aceptada formalmente por el SRI quedará incorporada automáticamente dentro del alcance del servicio de mantenimiento y soporte, sin que se requieran acuerdos, contratos o costos adicionales.

- El contratista deberá garantizar la continuidad del servicio hasta la finalización de la vigencia contractual, incluyendo los períodos de estabilización asociados a cada liberación a producción.

- Las evoluciones funcionales, actualizaciones, cambios de versión o mejoras técnicas no constituirán una causa válida para suspender, limitar o degradar los niveles de servicio comprometidos, los cuales deberán mantenerse de forma homogénea y conforme a los Acuerdos de Nivel de Servicio (ANS) establecidos durante toda la vigencia contractual.

- El contratista será responsable de gestionar con el fabricante las actualizaciones, correcciones y nuevas versiones que se encuentren disponibles para la solución tecnológica. Su implementación deberá ser coordinada previamente con el Administrador del Contrato y el delegado técnico del SRI, sin que ello represente costos adicionales para la entidad contratante.

- Las actividades asociadas al mantenimiento preventivo, mantenimiento correctivo, soporte técnico, monitoreo, aplicación de actualizaciones, correcciones, nuevas versiones y acompañamiento operativo se considerarán incluidas dentro del objeto contractual y no generarán costos adicionales para el Servicio de Rentas Internas (SRI) durante la vigencia del contrato.

## Alcance del Mantenimiento y soporte de sistemas informáticos.

El contratista deberá prestar un servicio de mantenimiento y soporte técnico para garantizar la continuidad operativa, estabilidad y disponibilidad de la nueva solución tecnológica y de todos los componentes asociados.

El inicio efectivo del soporte y mantenimiento por tres años se establecerá a partir de la conclusión del periodo de estabilización, posterior a la liberación a producción y la activación de licencias, conforme a los criterios de aceptación definidos por el SRI.

El soporte y mantenimiento deberá estar alineado con los ANS establecidos en este documento y cubrirá incidentes funcionales, técnicos, operativos, de seguridad, de integración, de rendimiento, de infraestructura relacionada con la aplicación y de continuidad operativa.

El contratista será responsable de asegurar la trazabilidad completa de cada caso, documentar la causa raíz, registrar las acciones ejecutadas y validar la nueva solución tecnológica implementada con los equipos designados por el SRI.

El servicio deberá incluir, como mínimo, las siguientes obligaciones

- Mantener un canal único disponible 12x5 a través de una herramienta de soporte, conforme el horario institucional definido por el SRI para que el personal responsable del SRI, administrador de contrato u otros definidos realicen el registro y seguimiento de incidentes, tickets, solicitudes técnicas y requerimientos asociados al servicio.

- La nueva solución tecnológica deberá contar con soporte completo en idioma español, tanto en tickets y notificaciones como en soporte telefónico o remoto.

- Brindar soporte en niveles L1, L2 y L3, según el tipo de solicitud de servicio, garantizando escalamiento automático y trazabilidad completa.

- Garantizar tiempos de respuesta y atención conforme los ANS definidos, independientemente del origen, hora o naturaleza del incidente.

- Monitorear proactivamente la disponibilidad, salud, rendimiento, integraciones y estabilidad de la nueva solución tecnológica, generando alertas tempranas y tomando acciones de mitigación antes de que ocurran fallos críticos.

- Ejecutar soporte preventivo de manera periódica, incluyendo limpieza de componentes temporales, optimización de índices, revisión de configuraciones de seguridad y ajustes de rendimiento.

- Ejecutar soporte correctivo ante fallas operativas, vulnerabilidades, degradaciones de rendimiento o errores técnicos, sin costo adicional para el SRI.

- Proveer parches, hotfixes y actualizaciones menores del fabricante cuando sean necesarias para garantizar funcionamiento estable, seguridad y continuidad.

- Gestionar actualizaciones mayores de la nueva solución tecnológica, previa validación del SRI, incluyendo pruebas de compatibilidad, regresión y aprobación formal antes de su despliegue en producción.

- Acompañar técnicamente al SRI durante la resolución de incidentes que involucren integraciones entre la solución tecnológica y otros sistemas institucionales, garantizando la continuidad operativa y la correcta ejecución de los procesos institucionales.

- Registrar cada incidente en la herramienta de gestión de soporte, manteniendo el historial completo, la trazabilidad, las evidencias técnicas y el seguimiento correspondiente hasta su cierre definitivo.

- Realizar análisis de causa raíz ante incidentes recurrentes, incidentes mayores o problemas de estabilidad.

- Entregar informes mensuales de mantenimiento y soporte o cuando sea requerido por el administrador, incluyendo indicadores de niveles de servicio, incidentes atendidos, incidentes abiertos, tiempo promedio de resolución de la nueva solución tecnológica, problemas recurrentes e historial de cambios.

- Mantener personal técnico certificado en los componentes tecnológicos de la nueva solución tecnológica, disponible para la atención en horarios críticos.

- La nueva solución tecnológica deberá incluir activación del soporte de fábrica, con documento emitido por el fabricante, vigencia, procedimientos de registros de casos y designación de personal de contacto.

- La nueva solución tecnológica deberá incluir mantenimiento y soporte técnico de primer y segundo nivel, contemplando la transferencia progresiva de conocimiento para que el SRI pueda asumir, posteriormente, determinadas actividades de soporte de primer nivel.

- Especificar el personal técnico y skill necesario.

- Los componentes de la nueva solución tecnológica deben contar con respaldo de marca y soporte técnico empresarial y aquellos esenciales para su correcto funcionamiento, asegurando respaldo oficial del fabricante en cuanto a actualizaciones, soporte y garantía.

- No se permitirá el uso de software basado exclusivamente en soporte de comunidad. Cualquier componente de código abierto incluido en la nueva solución tecnológica debe estar respaldado por el contratista o un tercero responsable, quien garantizará las actualizaciones de seguridad, parches y corrección de errores (bugs).

- La provisión de soporte local para los desarrollos realizados en el marco del contrato, con personal técnico disponible para atender incidencias, ajustes y requerimientos específicos de la entidad contratante.

Los niveles de soporte se brindarán conforme lo descrito en la sección 7.3.1.1 Niveles de Soporte

## Mantenimiento y Soporte Preventivo y Operación

El contratista será responsable de ejecutar de manera proactiva todas las actividades de mantenimiento y soporte preventivo establecidas en esta sección, así como aquellas recomendadas por el fabricante de todos los componentes de la nueva solución tecnológica.

El contratista será responsable de garantizar que todas las actividades de mantenimiento y soporte preventivo sean compatibles con las ventanas de operación críticas del SRI, deban notificarse con al menos 72 horas de anticipación y que se ejecuten en ventanas preaprobadas, minimizando impacto en ambientes productivos.

El contratista deberá, como mínimo:

- Diseñar, documentar y ejecutar un programa formal de soporte preventivo, alineado con mejores prácticas de la industria, que contemple verificación periódica de rendimiento, seguridad, integridad de datos, uso de recursos, capacidad y estabilidad de los servicios.

- Aplicar parches, hotfixes y actualizaciones menores de manera preventiva (no reactiva), evaluando previamente su impacto en ambientes controlados, asegurando compatibilidad con el resto de la nueva solución tecnológica y documentando cualquier cambio aplicado.

- Monitorear de manera proactiva riesgos técnicos, entre otros: capacidad, saturación, cuellos de botella, degradación de rendimiento, errores recurrentes, fallas en conectores, expiración de certificados y aplicar acciones correctivas antes de que se materialicen incidentes.

- Ejecutar inspecciones técnicas periódicas sobre todos los componentes, módulos de integración, bases de datos vinculadas, conectores, servicios API, mecanismos de mensajería, y servicios, que formen parte de la nueva solución tecnológica

- Validar integridad de la configuración asegurando que:

  - No existan desviaciones respecto de la configuración aprobada por el SRI.

  - Las configuraciones cumplan lineamientos de seguridad.

  - Se identifiquen cambios no autorizados o inconsistencias entre ambientes.

- Revisar periódicamente el estado de almacenamiento en la nueva solución tecnológica, logs, artefactos y bases de datos, identificando riesgos de saturación y proponiendo acciones preventivas.

- Realizar pruebas de rendimiento y estabilidad para validar que la nueva solución tecnológica cumple los ANS comprometidos en mutuo acuerdo al ejecutar cambios mayores como pueden ser actualizaciones.

- Documentar todas las actividades preventivas y entregar un informe detallado al SRI dentro de las 48 horas posteriores a su ejecución.

Las actividades mínimas de mantenimiento y soporte preventivo que deberá ejecutar el contratista son las siguientes:

| Actividad | Periodicidad mínima | Descripción |
| --- | --- | --- |
| Actualización preventiva de parches y hotfixes | A demanda | Instalación de actualizaciones menores o parches críticos recomendados por el fabricante, previa validación en ambientes controlados y aceptación del administrador de contrato |
| Optimización y mantenimiento de base de datos/documental | Semestral | Revisión de índices, fragmentación, retención documental, políticas de almacenamiento, limpieza de logs antiguos y validación de respaldos. |
| Revisión del modelo de integración | Semestral | Validar conexiones, tiempos de respuesta, errores de integración, uso de colas, reintentos y fallos silenciosos. |
| Validación del plan de capacidad | Semestral | Proyección de crecimiento, uso de almacenamiento, expansión de procesos, carga concurrente y recomendaciones de escalamiento. |
| Revisión de logs estructurados y eventos relevantes | Semestral | Identificación de anomalías, fallos repetitivos, errores silenciosos y eventos de seguridad. |

## Mantenimiento y Soporte Correctivo

El mantenimiento y soporte correctivo comprende todas las actividades orientadas a restaurar la operación normal de la nueva solución tecnológica, así como de sus componentes complementarios, ante fallas, errores, incidentes o degradaciones que afecten la disponibilidad, rendimiento, seguridad o funcionalidad de la nueva solución tecnológica.

El contratista será responsable de ejecutar acciones correctivas dentro de los tiempos y condiciones establecidos contractualmente, garantizando la continuidad operativa del servicio y evitando recurrencia de fallas.

El contratista deberá asumir la gestión del mantenimiento y soporte correctivo, incluyendo diagnóstico, corrección, documentación, parcheo, pruebas posteriores y prevención de reincidencias.

Ningún incidente será considerado cerrado hasta que exista conformidad del SRI respecto de la resolución y se haya verificado la inexistencia de impactos colaterales en otros módulos o artefactos.

El contratista estará obligado a:

- Mantener un mecanismo formal de registro de incidentes mediante una mesa de servicio accesible 12 horas, 5 días a la semana conforme al horario institucional definido por el SRI.

- Clasificar los incidentes conforme a la matriz de severidad, impacto y urgencia definida contractualmente.

- Confirmar la recepción del incidente dentro del tiempo de respuesta establecido para el nivel correspondiente.

- Realizar diagnóstico inmediato sobre la causa del incidente, determinando si se origina en: errores del software; fallas de configuración; fallas de integración; defectos de parametrización; vulnerabilidades o problemas de seguridad; documentación técnica incompleta o incorrecta; o bien regresiones introducidas por versiones previas.

- Implementar acciones definitivas de corrección dentro del tiempo máximo de resolución según el nivel de severidad.

- Aplicar parches, hotfixes, configuraciones y ajustes necesarios sin requerir rediseños mayores ni costos adicionales para el SRI.

- Garantizar que la corrección no introduzca regresiones ni afecte artefactos existentes.

- Ejecutar pruebas unitarias, integrales y regresivas antes de devolver el componente a operación.

- Coordinar con el SRI pruebas de verificación en ambientes controlados cuando el incidente lo requiera.

- Presentar evidencia de pruebas y resultados como condición obligatoria para el cierre del incidente.

- Documentar cada incidente, su causa raíz, acciones implementadas, impacto asociado, evidencias técnicas y pruebas realizadas.

- Mantener trazabilidad completa en el sistema de reporte de incidentes, conforme a buenas prácticas ITSM/ITIL.

- Actualizar la documentación técnica cuando aplique.

- Garantizar que cada incidente de severidad alta o repetitiva incluya análisis de causa raíz y un plan preventivo.

- Proponer mejoras permanentes cuando los incidentes tengan patrones recurrentes o deriven de configuraciones no óptimas.

- Proveer correcciones urgentes para errores que afecten servicios críticos del SRI, incluso dentro de ventanas de emergencia.

- Asegurar compatibilidad y estabilidad tras la aplicación de parches o actualizaciones de seguridad.

El mantenimiento y soporte correctivo se ejecutará de acuerdo con los niveles y tiempos máximos de respuesta y resolución de incidentes conforme a la clasificación descrita en la sección 7.3.1.1 Niveles de Soporte.

## Acuerdos de Nivel de Servicio

El contratista deberá cumplir con los Acuerdos de Nivel de Servicio (ANS) aquí establecidos que regulan la calidad, oportunidad, disponibilidad y desempeño de los servicios de soporte y operación de la nueva solución tecnológica.

Todos los ANS aquí definidos serán exigibles durante la vigencia del contrato y su incumplimiento dará lugar a la aplicación de penalidades, conforme a los mecanismos establecidos en la presente sección.

El contratista deberá monitorear permanentemente todos los indicadores, generar evidencia trazable y entregar reportes mensuales con métricas de cumplimiento y soporte documental de las mismas.

- Los ANS generales establecidos son los siguientes:

| No. | ANS | Descripción | Métrica de cumplimiento | Umbral mínimo aceptable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Disponibilidad de la plataforma | Mide la disponibilidad de los servicios tecnológicos al mes, en días y en horario laborable. | Reporte de incidentes tecnológicos que generan indisponibilidad. Se calcula en base a las horas de indisponibilidad / total de horas laborables del mes | ≥ 99.9% mensual |
| 2 | Mantenimiento correctivo: Tiempos de respuesta a incidentes | Atender incidentes conforme al nivel de severidad establecido (N1–N4). | Tiempo de respuesta y tiempo de mitigación y resolución medidos por ticket | Según tablas de niveles de soporte literales b y c. de la sección 7.3.1.1 Niveles de Soporte |
| 3 | Ejecución del soporte preventivo | Realizar soporte preventivo aprobado, sin afectar la operación y cumpliendo el programa autorizado por el SRI. | Ejecución del plan preventivo | 100% de las actividades preventivas ejecutadas y reportadas en el mes |
| 4 | Cumplimiento del plan de trabajo y entregas aprobadas | El contratista deberá entregar cada producto o hito conforme al plan de trabajo aprobado por el SRI donde se especifique el cumplimento de cada una de las fases definidas en la metodología de trabajo y los plazos de ejecución. | Fecha de entrega por entregable conforme el cronograma de trabajo aprobado | Entrega en la fecha comprometida y aceptada por el SRI conforme las secciones 4.1 Metodología de Trabajo y la 12 Plazos de Ejecución. |
| 5 | Reportes mensuales de soporte y operación | Entregar reportes descritos en la sección 7.3.3. Reportes de Niveles de Servicio | Entrega de los reportes conforme la periodicidad definida en cada uno | Entrega completa dentro de los primeros 5 días hábiles del mes. |

## Niveles de Soporte

- Tiempos de atención y solución para incidentes generales, corresponde a la solicitud de servicio que sea categorizada como incidente y cuya interrupción o degradación se presente sobre cualquiera de los servicios tecnológicos críticos y en donde la causa del incidente no sea una aplicación o aplicaciones.

| Nivel de Incidente | Descripción del nivel | Severidad | Tiempo Máximo de Respuesta | Tiempo Máximo de Resolución |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nivel 1 – Crítico | Soporte experto del contratista y/o fabricante. Diagnóstico profundo, correcciones de código, parches, hotfixes, configuración avanzada y atención de fallos críticos. | Fallo total del servicio, indisponibilidad; corrupción de artefactos; incidentes de seguridad; fallas graves de integración; degradación severa; impacto severo en procesos críticos. No existe alternativa temporal. | ≤ 30 minutos | ≤ 2 horas (mitigación) y ≤ 24 horas (resolución definitiva) |
| Nivel 2 – Alto | Soporte experto del contratista y/o fabricante. Diagnóstico, correcciones de código, parches, configuración y atención de fallos críticos. | El servicio opera parcialmente con degradación significativa. Existen alternativas limitadas. | ≤ 30 minutos | ≤ 4 horas (mitigación) y ≤ 12 horas (resolución definitiva) |
| Nivel 3 – Medio | Atención técnica especializada. Incluye análisis funcional y técnico, ejecución de correcciones no intrusivas y soporte avanzado. | Impacto funcional moderado sin afectar servicios críticos; fallas en integraciones; degradación de rendimiento moderada. Existen alternativas razonables. | ≤ 30 minutos | ≤ 6 horas(mitigación) y ≤ 8 horas (resolución definitiva) |
| Nivel 4 – Bajo | Punto inicial de contacto. Registro, categorización, verificación preliminar, recolección de datos y ejecución de acciones básicas. | Incidentes menores sin impacto operativo significativos; errores cosméticos o de documentación. | ≤ 30 minutos | ≤ 8 horas |

- Tiempos de atención y de solución para incidentes tecnológicos de aplicación, a todas las solicitudes de servicio que sean categorizadas como incidentes y cuya interrupción o degradación se presente sobre la funcionalidad de cualquiera de la aplicación o aplicaciones asociadas al servicio y que para solucionar este tipo de incidentes se necesita realizar un paso a producción.

| Nivel de Incidente | Descripción del nivel | Severidad | Tiempo Máximo de Respuesta | Tiempo Máximo de Resolución |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nivel 1 – Crítico | Soporte experto del contratista y/o fabricante. Diagnóstico profundo, correcciones de código, parches, hotfixes, configuración avanzada y atención de fallos críticos. | Fallo total del servicio, indisponibilidad; corrupción de artefactos; incidentes de seguridad; fallas graves de integración; degradación severa; impacto severo en procesos críticos. No existe alternativa temporal. | ≤ 30 minutos | ≤ 2 horas (mitigación) y ≤ 9 horas (resolución definitiva) |
| Nivel 2 – Alto | Soporte experto del contratista y/o fabricante. Diagnóstico, correcciones de código, parches, configuración y atención de fallos críticos. | El servicio opera parcialmente con degradación significativa. Existen alternativas limitadas. | ≤ 30 minutos | ≤ 4 horas (mitigación) y ≤ 16 horas (resolución definitiva) |
| Nivel 3 – Medio | Atención técnica especializada. Incluye análisis funcional y técnico, ejecución de correcciones no intrusivas y soporte avanzado. | Impacto funcional moderado sin afectar servicios críticos; fallas en integraciones; degradación de rendimiento moderada. Existen alternativas razonables. | ≤ 30 minutos | ≤ 6 horas} Horas (mitigación) y ≤ 38 horas (resolución definitiva) |
| Nivel 4 – Bajo | Punto inicial de contacto. Registro, categorización, verificación preliminar, recolección de datos y ejecución de acciones básicas. | Incidentes menores sin impacto operativo significativos; errores cosméticos o de documentación. | ≤ 30 minutos | ≤ 48 horas |

Las penalizaciones por el no cumplimiento de los umbrales mínimos aceptables se encuentran descrito en el numeral 18. Penalidades.

## Reporte y monitoreo

El contratista deberá proveer un esquema robusto, continuo y verificable de reporte, monitoreo y seguimiento, indispensable para garantizar la correcta operación de la nueva solución tecnológica, la trazabilidad del servicio, la gestión oportuna de incidentes y la evaluación del cumplimiento de los ANS.

Todos los reportes deberán ser entregados en los formatos elaborados por el contratista y aprobados previamente por el SRI, contener la totalidad de los indicadores definidos contractualmente e incluir evidencia exportable desde la nueva solución tecnológica o sus componentes.

El incumplimiento en la entrega de reportes o la entrega incompleta o inconsistente constituirá causal de no conformidad y aplicará las penalidades previstas en los ANS.

Las obligaciones de reporte y monitoreo son las siguientes

## Reportes de Niveles de Servicio

| Nº | Obligación | Descripción |
| --- | --- | --- |
| 1 | Reportes mensuales de soporte y operación | Entregar informes mensuales con indicadores, incidentes atendidos, incidentes abiertos, tiempos promedio de respuesta y resolución, problemas recurrentes, acciones correctivas aplicadas, tendencias y backlog técnico. |
| 2 | Reportes mensuales de soporte preventivo | Presentar evidencia del cumplimiento del programa de mantenimiento preventivo aprobado por el SRI, incluyendo actividades ejecutadas, ventanas utilizadas, componentes intervenidos, hallazgos, recomendaciones y próximos hitos. |
| 3 | Reportes mensuales de soporte correctivo | Documentar cada incidente correctivo incluyendo causa raíz, impacto, acciones aplicadas, evidencia del restablecimiento del servicio, tiempos utilizados para cada fase y medidas de prevención. |
| 4 | Reportes mensuales de cumplimiento de ANS | Entregar mensualmente un informe consolidado de desempeño frente a los ANS contractualmente establecidos, indicando: cumplimiento/no cumplimiento, cálculo detallado por indicador, penalidades aplicables y justificaciones. |
| 5 | Reporte final anual del servicio | Presentar una evaluación anual del desempeño del servicio, tendencias, cumplimiento de ANS, incidentes, mejoras implementadas, riesgos pendientes y recomendaciones para el siguiente período. |

## Monitoreo del servicio

| Nº | Obligación | Descripción |
| --- | --- | --- |
| 1 | Monitoreo continuo 24/7 | Asegurar el funcionamiento ininterrumpido de los mecanismos de monitoreo sobre los componentes críticos de la solución tecnológica, incluyendo servicios, APIs, bases de datos, colas de procesamiento, conectores e integraciones institucionales. El monitoreo deberá ejecutarse de manera continua, bajo una cobertura de veinticuatro (24) horas diarias y siete (7) días a la semana (24x7), e incluir, como mínimo, indicadores relacionados con el rendimiento, la disponibilidad, los errores, el consumo de recursos y el estado general de la plataforma. Para la definición y gestión de alertas, el contratista deberá considerar que la jornada ordinaria de operación institucional del Servicio de Rentas Internas (SRI) es de ocho (8) horas diarias, de 08:00 a 17:00 (hora de Ecuador); sin embargo, existen procesos críticos y extraordinarios que se ejecutan fuera del horario laboral, tales como la generación mensual de nómina, procesos de estructura posicional, movimientos de personal y otros procesos institucionales que puedan ser definidos por el SRI. En consecuencia, el monitoreo deberá garantizar la detección temprana, el registro, la notificación y la gestión oportuna de eventos que puedan afectar la disponibilidad, integridad, rendimiento o continuidad operativa de la solución tecnológica, independientemente del horario en que estos ocurran. |
| 2 | Paneles y dashboards operativos | Proveer dashboards operativos configurados para el Sistema Integrado de Gestión del Talento Humano, con visualización en tiempo real de métricas críticas: disponibilidad del sistema, latencia de servicios y APIs, carga de procesos de gestión, colas de mensajería, capacidad de almacenamiento, registros de auditoría y eventos de seguridad. |
| 3 | Alertas tempranas automáticas | Configurar alertas automáticas ante degradaciones, fallos, eventos de seguridad, saturación de recursos, errores recurrentes o cualquier condición que comprometa la estabilidad. Las alertas deberán enviarse al equipo designado por el SRI. |
| 4 | Reporte de uso de la nueva solución tecnológica y demanda operativa | El sistema deberá generar estadísticas de uso que incluyan procesos ejecutados, documentos gestionados, tiempos de respuesta, llamadas a servicios y APIs, volúmenes de almacenamiento y concurrencia de usuarios. Estos indicadores permitirán evaluar la evolución de la demanda y deberán estar disponibles en formatos exportables y en el visor gerencial para su análisis. |

## Servicios conexos requeridos

## Interoperabilidad

La nueva solución tecnológica deberá habilitar capacidades de interoperabilidad con los repositorios documentales, bases de datos y sistemas legados del SRI, vinculados a la gestión del talento humano, garantizando el acceso seguro, trazable y controlado a documentos, expedientes electrónicos, datos operativos y reglas de negocio históricas, sin requerir su traslado físico ni la migración masiva hacia la nueva plataforma, de acuerdo con los requerimientos que se establezcan.

La información institucional deberá mantenerse en sus repositorios de origen, accediendo a ella mediante mecanismos certificados de integración, preservando la continuidad operativa y la integridad de los datos.

En este marco, la nueva solución tecnológica deberá permitir, como mínimo, con lo siguiente:

- Interoperabilidad con repositorios documentales y sistemas legados. - La nueva solución tecnológica deberá integrarse con los sistemas documentales y módulos institucionales vigentes. Las integraciones deberán permitir la consulta en línea de documentos de personal, información histórica, nómina y reglas normativas, sin replicación ni duplicación de la información.

- Los siguientes componentes si bien están presentes como aplicaciones legadas, su funcionalidad puede ser reemplazada con componentes propios de la nueva solución tecnológica:

- Alertas y avisos: Aplicación institucional en la cual se parametrizan plantilla de mensajes y se disparan notificaciones.

- Grupos de trabajo: Aplicación mediante la cual se especifican grupos de trabajo a los cuales se les asigna actividades.

- Flujo de supervisión y aprobación: Es un aplicativo el cual tiene configurado cuales son los revisiones y aprobadores de actividades o documentos dentro de cada flujo de procesos.

- Generador de documentos: En este aplicativo se configuran plantillas documentales, que se requieren para la generación de documentos durante la ejecución del proceso.

- Firma electrónica: Este aplicativo realiza la firma de documentos a través de FirmaEc para la formalización de documentos que se generan automáticamente en los procesos o de forma manual.

- Los componentes tecnológicos a continuación deben integrarse como parte de las funcionalidades descritas:

- Gestor Documental: Es el sistema que almacena documentación relacionada al expediente   del servidor, trámites y archivo, automáticamente o de manera manual.

- Identity Management o Gestión de Identidades institucional (IDM): Es el sistema que asigna roles y permisos en los diferentes sistemas legados del SRI, se integra con el módulo de movimientos a través de la aprobación de acciones de personal para que de manera automática habilitar, asignar, actualizar o dar de baja los respectivos roles de acceso a los diferentes sistemas.

- Catálogos Institucionales (ADM): En este sistema se administran los diferentes catálogos institucionales que se utilizan dentro de los sistemas del SRI.

- Sistema de Autorización y Autenticación -SSO: Es el componente tecnológico usado en los aplicativos del SRI para la autenticación de empleados a través del Active Directory institucional.

- Integración con plataforma externa de e-learning Moodle para la obtención de resultados de capacitación.

- Integración con relojes biométricos institucionales.

- Otros aplicativos de talentos humanos e institucionales.

## Artefactos para gobernanza

El contratista de la nueva solución tecnológica deberá entregar un conjunto de artefactos estandarizados, abiertos y editables, que permitan al SRI operar, mantener y evolucionar la nueva solución tecnológica de forma ordenada, auditable y con mínima dependencia del contratista.

Los siguientes artefactos serán propiedad del SRI y deberán integrarse a los repositorios institucionales para garantizar trazabilidad y control de versiones:

| Artefacto | Descripción |
| --- | --- |
| Paquete de procesos de gestión de personal | Diagramas y documentación de procesos institucionales de talento humano (ingresos, ceses, traspasos, traslados, licencias, nómina, capacitación, control de asistencia), incluyendo tareas humanas y automáticas, reglas de enrutamiento, indicadores de desempeño y contratos de integración. |
| Catálogo de reglas de negocio de talento humano | Registro de reglas aplicables a la gestión de personal: cálculo de haberes, normativa LOSEP y CODIGO DE TRABAJO, directrices presupuestarias, políticas de movimientos, condiciones de desvinculación y liquidaciones, estructura, manual de puestos, capacitación, control de asistencia, evaluación del desempeño, selección y contratación con metadatos sobre origen normativo, vigencia y responsable, además de pruebas unitarias y procedimientos de control de versiones. |
| Catálogo de capacidades reutilizables en talento humano | Registro consolidado de procesos, reglas, tipos documentales, integraciones y componentes vinculados a la gestión del talento humano, disponibles para reutilización institucional. |
| Manual de gobernanza y operación | Guía que documenta roles, responsabilidades, normas de versionado, trazabilidad, auditoría y control de calidad. |

- La actualización de la nueva solución tecnológica deberá seguir los flujos de aprobación institucional definidos en el modelo de integración y gobernanza de la nueva solución tecnológica.

- Los artefactos deberán estar alineados con los estándares técnicos, de seguridad, protección de datos y retención documental del SRI.

## Modelo de versionado y trazabilidad

La nueva solución tecnológica para contratar deberá implementar y soportar un modelo institucional de versionado y trazabilidad que permita mantener control total, seguro y auditable sobre los activos clave de la solución, documentos, expedientes, integraciones y configuraciones asociadas. Dicho modelo deberá asegurar que toda evolución de la nueva solución tecnológica sea gestionada de forma controlada, trazable, reversible y conforme a los estándares institucionales de integración técnica y continuidad operativa.

El contratista deberá garantizar que el modelo de versionado y trazabilidad contemple, como mínimo, los siguientes elementos:

| Responsabilidad | Descripción |
| --- | --- |
| 1. Implementar el modelo completo de versionado y trazabilidad | Mecanismos de trazabilidad, restauración, auditoría y registro histórico para procesos, documentos, expedientes, integraciones. |
| 2. Registrar y auditar todos los cambios | Implementar registro automático de cambios que incluya responsable, fecha, descripción y motivo del ajuste, así como la vinculación con solicitudes o aprobaciones formales. |
| 3. Permitir restauración controlada de versiones | Establecer mecanismos para recuperar versiones previas en caso de contingencias o necesidad de reversión planificada. |
| 4. Soportar comparación de versiones | Disponer de algún mecanismo para comparar versiones, identificando cambios funcionales, técnicos o normativos. |
| 5. Integrar la nueva solución tecnológica con repositorios institucionales | Garantizar que los activos de configuración queden almacenados en repositorios institucionales y sujetos a control de accesos y auditorías. |
| 6. Configurar reportes de auditoría integrados | Habilitar mecanismos de auditoría que generen reportes automáticos sobre cambios, versiones y liberaciones. |
| 7. Alinear el modelo de versiones al control de cambios institucional | Asegurar que ninguna modificación pueda liberarse en producción sin pasar por los flujos de aprobación definidos por el SRI. |
| 8. Transferir conocimiento al SRI en administración de versiones | Transferir conocimiento sobre gestión de versiones, restauración, auditoría, trazabilidad y buenas prácticas aplicables al ciclo de vida de la nueva solución tecnológica. |

## Transferencia de Conocimiento

El contratista de la nueva solución tecnológica deberá ejecutar un plan estructurado, progresivo y verificable de transferencia de conocimiento, cuyo objetivo será dotar al SRI de las capacidades técnicas y funcionales necesarias para operar, administrar, mantener, evolucionar y gobernar la nueva solución tecnológica de manera autónoma, reduciendo la dependencia de soporte externo y asegurando la sostenibilidad institucional del sistema.

La transferencia de conocimiento deberá desarrollarse de manera planificada, con trazabilidad y en estrecha coordinación con el cronograma de implementación de la nueva solución tecnológica, ejecutándose en paralelo a las actividades de configuración, pruebas, puesta en marcha y aseguramiento de calidad.

Para garantizar que las competencias funcionales y técnicas del servicio contratado lo obtenga el personal del SRI se consideran los siguientes criterios, los cuáles serán de cumplimiento obligatorio por parte del contratista y validados por la entidad contratante:

| Código | Concepto | Características |
| --- | --- | --- |
| TC-01 | Transferencia de conocimientos | El contratista de la nueva solución tecnológica deberá contar con un plan de transferencia de conocimientos para usuarios y personal técnico del SRI, que incluya documentación en idioma español, manuales, guías y medios de consulta para traspaso de conocimientos avalado con la metodología técnica del fabricante. Este plan deberá ser verificable y medible, de manera que la transferencia se considere únicamente cuando se valide la entrega de materiales y la ejecución de las capacidades impartidas. |
| TC-02 | Competencias técnicas y funcionales | La transferencia de conocimientos impartida al personal del SRI deberá contemplar los contenidos sobre las competencias técnicas y funcionales necesarias que le permitan administrar, mantener, personalizar y operar la nueva solución tecnológica implementada. |
| TC-03 | Grupos objetivos | La transferencia de conocimiento estará dirigida a los siguientes grupos: - Usuarios Funcionales del sistema. - Usuarios Técnicos: Ingenieros y Arquitectos, QA (Tester), Operaciones, Seguridad informática. - Usuarios administradores de la nueva solución tecnológica a implementar. - Usuarios finales del portal de servicios/autoservicio. |
| TC-04 | Plan de transferencia de conocimiento. | El contratista deberá elaborar el Plan de Transferencia de Conocimiento y presentar a la entidad contratante para su aprobación, previo al inicio de la implementación. En este plan al menos se detallará: - Fecha de ejecución de cada uno de los eventos de transferencia de conocimiento a ejecutarse. - Número de participantes, instructor propuesto, horario de ejecución, temario propuesto, grupo objetivo, número de horas, lugar de transferencia de conocimientos en caso de ser presencial. - Transferencia de conocimientos en sitio para personal indicado por el SRI en especial los residentes en Quito y para personal que resida fuera de Quito virtual. De así considerarlo, la entidad contratante solicitará las modificaciones que se consideren pertinente, mismas que serán de cumplimiento obligatorio para el contratista. |
| TC-05 | Alcance | La transferencia de conocimiento se llevará a cabo en idioma español o con traducción al español, será técnica y funcional, corresponderá a las herramientas, módulos, integraciones y demás competencias necesarias para la gestión, implementación y operación del servicio. El contratista deberá incluir en el plan de transferencia al menos las siguientes temáticas especializadas, considerando el siguiente alcance mínimo: - Introducción a la nueva solución tecnológica contratada y conceptos básicos que apoyen al uso de la herramienta - Arquitectura de la nueva solución tecnológica, donde se revisen mejores prácticas, criterios de diseño que le permitan al SRI realizar la revisión de las soluciones propuestas. - Navegación e interfaz de usuario por cada componente, servicio y/o módulos a ser implementados. - Integración con otros sistemas. - Seguridad y Acceso: Al menos y sin limitarse a configuración de roles y permisos de usuario, control de accesos a funciones específicas. - Escenarios de uso específicos: Ejemplos prácticos de como la nueva solución tecnológica puede abordar problemas específicos en la entidad contratante, casos de uso relevantes basados en roles y perfiles asignados. - Cumplimiento normativo: Prácticas para asegurar el cumplimiento normativo - Administración de la nueva solución tecnológica contratada (módulos y desarrollos personalizados): Identificación y resolución de problemas comunes, recursos y canales de soporte disponibles, administración de servicios. Proceso de actualización y mejoras de la nueva solución tecnológica. - Implementación de la nueva solución tecnológica contratada, módulos y desarrollos personalizados, uso de cada módulo y/o servicio de la nueva solución tecnológica, Integraciones (procesos y módulos implementados) - Documentación generada como, por ejemplo: manuales, guías, instructivos, Modelo de integración y gobernanza, metodología de implementación en desarrollos personalizados, entre otros. |
| TC-06 | Modalidad | La transferencia de conocimientos dirigida a los usuarios funcionarios y técnicos se llevará a cabo de la siguiente manera: - Modalidad presencial: Para los usuarios funcionales y técnicos con sede en Quito. - Modalidad virtual: Para los usuarios funcionales ubicados en las distintas jurisdicciones de la Institución. Las jornadas tendrán una duración máxima de 4 horas continuas, de lunes a viernes, dentro del horario de 08h00 a 17h00. Este horario será previamente acordado con la entidad contratante. - Material complementario: Para los demás servidores a nivel nacional se entregará material audiovisual que facilite la difusión y el correcto uso de la herramienta. |
| TC-07 | Materiales y medios necesarios | El contratista deberá proporcionar los materiales y medios necesarios para la ejecución de cada evento de transferencia de conocimiento; incluye al menos y sin limitarse a: manuales, instructivos, videos, diapositivas, el ambiente para la demostración de la nueva solución tecnológica |
| TC-08 | Requerimientos técnicos para la transferencia de conocimientos | En caso de que la transferencia de conocimientos requiera la instalación y/o configuración de la nueva solución tecnológica en los equipos de los participantes, el contratista deberá realizar dichas actividades con al menos quince (15) días calendario de anticipación, incluyendo la instalación del software y de los archivos necesarios. Asimismo, el contratista deberá comunicar oportunamente los requerimientos técnicos mínimos, que incluirán, sin limitarse a: - Software base requerido. - Acceso a intranet y/o internet. - Permisos de firewall. - Permisos de administrador en los equipos de los participantes. La capacitación podrá desarrollarse en modalidad presencial o virtual, y el contratista será responsable de garantizar la disponibilidad de todos los recursos necesarios para el adecuado desarrollo de las sesiones. |
| TC-09 | Evaluación | El contratista deberá garantizar que el proceso de transferencia de conocimiento se haya efectuado satisfactoriamente conforme a lo establecido en el plan de transferencia de conocimientos. |
| TC-10 | Entregables de la transferencia de conocimientos | El contratista deberá entregar por cada evento de transferencia de conocimientos: - Presentaciones digitales a cada participante. - Al menos y sin limitarse a, toda la documentación complementaria como: manuales, documentos técnicos, videos, código. - Evaluaciones a los asistentes y encuestas. En caso de que el proceso sea virtual, el contratista grabará las sesiones y entregará los archivos correspondientes. Finalmente, el contratista entregará el listado de asistencia en caso de procesos presenciales o evidencia a través de listado de personas participantes en las sesiones virtuales. |
| TC-11 | Integraciones Implementadas | El contratista deberá incluir dentro del plan de transferencia técnica específica sobre las integraciones implementadas con los sistemas legados del SRI, incluyendo arquitectura, flujos de datos, manejo de errores, monitoreo, despliegue y mantenimiento. Esta transferencia deberá permitir al personal técnico del SRI operar, modificar y evolucionar las integraciones sin dependencia del contratista. |

## Contenido propuesto para la transferencia de conocimientos.

Se realizará conforme a lo establecido en el plan de transferencia de conocimientos aprobado por el administrador del contrato y presentado por el contratista, en este se considerará al menos el siguiente contenido, participantes:

| Participantes mínimos requeridos | Temas para tratarse | Contenido |
| --- | --- | --- |
| - Usuarios Funcionales: Máximo 200 - Usuarios Técnicos: Al menos 5 - Usuarios administradores de la nueva solución tecnológica a implementar: Al menos 10 | Introducción de la herramienta contratada | Inducción general de cada módulo: - Empleado (datos personales y laborales) - Manual de puestos (gestión de perfiles) - Estructura posicional y distributivo de personal - Movimientos de personal (reglas, plantillas, flujos de aprobación) - Nómina, desvinculación y liquidaciones de haberes - Expediente de personal (trazabilidad documental) - Portal de servicios/autoservicio (trámites en línea, notificaciones) - Formación y Capacitación. - Control de Asistencia. - Evaluación del Desempeño - Selección y Contratación |

| Participantes mínimos requeridos | Temas a tratar | Contenido mínimo obligatorio |
| --- | --- | --- |
| Usuarios Funcionales: Al menos 200 | Uso funcional de la nueva solución tecnológica | Temáticas de conocimiento especializado en talento humano y competencias Uso operativo de la nueva solución tecnológica por módulo, considera escenarios prácticos: • Módulo Empleado: administración de datos personales y laborales • Módulo Manual de Puestos: gestión de perfiles, • Módulo Estructura Posicional y Distributivo de Personal: gestión de personal • Módulo Movimientos de Personal: gestión de movimientos administrativos. • Módulo Nómina, desvinculación y liquidaciones de haberes: procesamiento de nómina, desvinculación y liquidación de haberes. • Módulo Expediente de Personal: acceso y trazabilidad documental • Portal de Servicios / Autoservicio: acceso de usuarios institucionales, actualización de información, trámites en línea, notificaciones. • Módulo de Formación y Capacitación: acceso y gestión de eventos formativos. • Control de Asistencia: acceso y gestión de permisos, licencias, vacaciones. Módulo de Evaluación del Desempeño: funcionalidades de evaluación al personal. Selección y Contratación: funcionalidades de reclutamiento e incorporación de personal. |
| Administrador de la herramienta: Al menos 10 | Configuración funcional y mejores prácticas | • Configuraciones de cada módulo • Parametrización de rubros y fórmulas de nómina • Definición y mantenimiento del manual de puestos • Configuración avanzada de estructura posicional y distributivo de personal (estado de partidas) • Configuración avanzada de movimientos de personal (reglas, plantillas, flujos de aprobación. • Configuración del módulo para Procesos de desvinculación y liquidaciones. • Configuración avanzada del portal de servicios - autoservicio (roles, permisos, plantillas de trámites) • Configuración de reglas para cumplimiento normativo aplicable a procesos, decisiones y documentos • Recomendaciones de configuración orientadas a optimización operativa y reducción de costos • Administración de usuarios, roles y perfiles • Configuración del módulo de Control de Asistencia. • Configuración del módulo de formación y capacitación. • Configuración del módulo de evaluación del desempeño. • Configuración del módulo de selección y contratación. |
| Usuarios Técnicos: Al menos 5 | Arquitectura, integración y operación técnica | • Arquitectura lógica y física de la nueva solución tecnológica • Componentes de la nueva solución tecnológica y sus interacciones • Interfaces y mecanismos de integración (APIs, mensajería, conectores) • Rutas de archivos y repositorios documentales • Estructura de base de datos y diccionario de datos (a nivel lógico) • Configuración técnica de módulos. • Gestión de notificaciones técnicas y eventos • Monitoreo del servicio, soporte técnico, métricas y logs • Gestión de respaldos y recuperación • Pruebas técnicas y de integración •Integraciones y convivencias desarrolladas •Desarrollo de las personalizaciones • Administración de usuarios, roles y perfiles • Configuración de seguridades implementadas (RBAC/ABAC, MFA, políticas) • Gestión de ambientes productivos y no productivos • Manejo de versiones de cada componente. • Gestión de requerimientos y cambios • Procedimientos de despliegue y migración entre ambientes • Soporte de la nueva solución tecnológica (preventivo, correctivo y evolutivo) • Administración de reportes y tableros • Auditoría, trazabilidad y cumplimiento • Procedimientos operativos estándar (operación diaria y contingencia) |
| Todos los perfiles (aproximadamente 3213) | Transferencia mediante video explicativo para el usuario final | Uso del portal de servicios / Autoservicio: |

Nota: Se establece un número de Participantes mínimos requeridos, sin perjuicio, que pueda variar en un +/- 10%.

## Criterios de aceptación

Los criterios de aceptación constituyen las condiciones mínimas, obligatorias y verificables que el contratista deberá cumplir para que cada entregable sea recibido, revisado y aprobado por el SRI.

Ningún entregable será considerado aceptado si no cumple de manera íntegra los criterios establecidos en esta sección.

El contratista deberá presentar evidencia técnica, funcional y documental suficiente para demostrar el cumplimiento de cada criterio, incluyendo artefactos de diseño, configuraciones, registros de pruebas, resultados, documentación y cualquier otro insumo requerido por el SRI.

La verificación será realizada por el SRI y podrá incluir revisiones documentales, validaciones técnicas, pruebas en ambientes controlados, demostraciones funcionales, contrastación contra los requerimientos contractuales y auditorías de configuración cuando aplique.

La siguiente tabla detalla los criterios de aceptación aplicables a cada categoría de entregable y define las condiciones mínimas que el contratista deberá satisfacer para su aprobación:

| Alineación a Fases | Tipo de Documento | Tipo de Entregable | Criterios de aceptación |
| --- | --- | --- | --- |
| Todas | Actas de reunión | Documentación General | Revisados, aceptados y firmados por el Administrador del Contrato |
|  | Actas de aceptación parciales suscritas con el administrador del contrato |  |  |
|  | Informes de avance |  |  |
|  | Matriz de riesgos |  |  |
| Fase 1 | Informe de Metodología de Trabajo aprobado | Documentación inicial | Planes y documentos descritos en el numeral 4.2 Requerimientos mínimos de la Metodología de Trabajo |
|  | Acuerdos de confidencialidad |  | Suscrito por el contratista en los formatos establecidos por el SRI |
|  | Acta de Kick-off |  | Suscrito por el contratista en los formatos establecidos por el SRI |
| Fase 2 | Documentos descritos en el numeral 4.2 Requerimientos mínimos de la Metodología de Trabajo | Documentación técnica | Entregado en los formatos requeridos. |
|  |  |  | Contiene el 100% de los componentes definidos en el alcance del proyecto. |
|  |  |  | Describe configuraciones reales implementadas, no referencias genéricas. |
|  |  |  | Consistencia con la arquitectura aprobada y con los requerimientos técnicos/no funcionales. |
|  |  |  | Versionado y trazabilidad conforme a lineamientos del proyecto. |
|  |  |  | Validación formal del equipo técnico del SRI. |
|  |  | Instalación y configuración de ambientes | Instalación completa conforme a guías, scripts y procedimientos entregados. |
|  |  |  | Ambientes aislados y operativos según especificaciones. |
|  |  |  | Compatibilidad con infraestructura On-premise del SRI verificada. |
|  |  |  | Configuraciones de seguridad aplicadas. |
|  |  |  | Pruebas técnicas de verificación exitosas. |
|  |  |  | Validación de monitoreo de la plataforma base de SW y HW base y servicios. |
|  |  |  | Validación del monitoreo de logs. |
|  |  |  | Dependencias y listado de componentes de terceros utilizados, indicando restricciones de uso si los hubiera |
|  |  |  | Entrega de manuales y guías completas. |
|  |  | Informe de solución instalada | Notificación formal mediante informe de solución instalada y lista para configuración |
|  |  | Parametrización inicial de la nueva solución tecnológica | Parametrización funcional operativa sin requerir desarrollo adicional. |
|  |  |  | Reglas, procesos y documentos integrados. |
|  |  |  | Cumplimiento de tiempos de respuesta. |
|  |  | Pruebas técnicas | Ejecución conforme a la guía aprobada. |
|  |  |  | Resultados dentro de las métricas contractuales. |
|  |  |  | Remediación completa de hallazgos críticos y altos. |
|  |  | Pruebas de aceptación funcional (UAT) | Ejecución de las pruebas. |
|  |  |  | Ninguna incidencia crítica o alta abierta. |
|  |  |  | Incidencias medias resueltas o con plan aprobado. |
|  |  | Entrega final y despliegue en producción | Plataforma operativa en todos los módulos |
|  |  |  | Monitoreo en tiempo real activo. |
|  |  |  | Auditorías habilitadas y trazabilidad completa |
|  |  |  | Criterios de seguridad y cumplimiento normativo verificados. |
|  | Informe de habilitación de la nueva solución tecnológica |  | Incluye acta de aceptación de pruebas técnicas y funcionales |
|  | Licenciamiento |  | Documento que evidencie la activación de licencias a perpetuidad emitido por el fabricante |
|  | Informe de solución estable en operación | Estabilización | Notificación formal mediante informe de que la solución se encuentre estable en operación. |
| Fase 3 | Informe consolidado de carga de información | Carga Inicial | Procedimientos, scripts, incidencias y resultados de validación. |
|  | Acta de conformidad de la carga inicial |  | Elaborado por el contratista y aprobado por el Administrador de Contrato |
|  |  |  | Acta de conformidad de la carga inicial. |
| Fase 4 | Informe de integraciones y convivencias y desarrollos personalizados. | Diseño funcional y técnico de integraciones, convivencias y desarrollos personalizados. | Incluye procesos completos, reglas, integraciones y excepciones. |
|  |  |  | Compatible con los lineamientos de integración o interoperabilidad y gobernanza |
|  |  |  | Trazabilidad con requerimientos funcionales y no funcionales. |
|  |  |  | Validación sin observaciones pendientes. |
|  |  | Integraciones | APIs documentadas. |
|  |  |  | Manejo de errores, reintentos y colas persistentes implementado. |
|  |  |  | Conectores probados con sistemas institucionales. |
|  |  |  | Validación técnica con el SRI sin fallas funcionales. |
|  |  | Desarrollos Personalizados | Parametrización funcional operativa realizada. |
|  |  |  | Desarrollos realizados, probados y funcionando de extremo a extremo. |
|  |  |  | Reglas, procesos y documentos integrados conforme a las especificaciones aprobados. |
|  |  |  | Cumplimiento de tiempos de respuesta. |
|  |  |  | Código fuente completo y documentado del desarrollo. |
|  |  |  | Configuración técnica y archivos de despliegue o instaladores necesarios. |
|  |  |  | Documentación técnica que incluya arquitectura, manual de instalación, manual de operación y guía de mantenimiento. |
|  |  |  | Especificación y documentación de APIs e integraciones implementadas. |
|  |  | Documentación técnica | Entregado en los formatos requeridos. |
|  |  |  | Contiene el 100% de los componentes definidos en el alcance del proyecto. |
|  |  |  | Describe configuraciones implementadas, no referencias genéricas. |
|  |  |  | Consistencia con la arquitectura aprobada y con los requerimientos técnicos/no funcionales. |
|  |  |  | Versionado y trazabilidad conforme a lineamientos del proyecto. |
|  |  |  | Validación formal del equipo técnico del SRI. |
|  |  |  | Actas de aceptación de integraciones y convivencias y desarrollos personalizados. |
| Fase 5 | Documentos descritos en el numeral 9. | Transferencia de conocimientos | Sesiones prácticas verificadas por asistencia o evaluaciones de las sesiones de transferencia de conocimiento, entrega de video explicativo para el usuario final. |
|  | Informe de finalización |  | Elaborado por el contratista y aprobado por el Administrador de Contrato |
| Fase 6 | Certificado de respaldo del contratista | Documentación Técnica | Emitido a nombre del SRI con firmas de respaldo del fabricante dentro de la vigencia del contrato. |
|  | Reportes mensuales de soporte y operación. |  |  |
|  | Reportes mensuales de soporte preventivo |  | Reportes de Niveles de Servicio de acuerdo a la sección 7.3.3 |
|  | Reportes mensuales de soporte correctivo |  |  |
|  | Reportes mensuales de cumplimiento de ANS |  |  |
|  | Reporte final anual del servicio |  |  |
|  | Documento emitido por el contratista con evidencia de activación de soporte en el sistema |  | Documento emitido por el fabricante, validado y aprobado por el administrador del contrato |
| No aplica | Documentos descritos en el numeral 10.1 Condiciones mínimas al finalizar el contrato | Informe de “Estado de situación de la nueva solución tecnológica” | Elaborado por el contratista y aprobado por el Administrador de Contrato |
|  |  | Informe de confirmación de no dependencia tecnológica | Elaborado por el contratista y aprobado por el Administrador de Contrato |

## Condiciones mínimas al finalizar el contrato

A continuación, se detallan las condiciones mínimas que el contratista deberá cumplir al finalizar la ejecución del contrato.

- Entregar al finalizar el contrato un Informe que contenga el "Estado de situación de la nueva solución tecnológica" que certifique que todos los componentes se encuentran actualizados y en condiciones óptimas de operación.

- Repositorio de toda la documentación generada durante el inicio y ejecución del contrato

- El modelo de licenciamiento perpetuo adquirido deberá garantizar que el SRI mantenga plena autonomía para la operación, administración y mantenimiento de los desarrollos personalizados de la nueva solución tecnológica

- El contratista deberá entregar un informe en el que confirme que la nueva solución tecnológica no incorpora mecanismos de dependencia tecnológica exclusiva que limiten la administración de la plataforma por parte del SRI o de terceros autorizados.

- Asimismo, deberá entregarse toda la documentación técnica, arquitectónica, de configuración, parametrización, integraciones y artefactos desarrollados, necesarios para garantizar la continuidad operativa y la transferencia efectiva de conocimiento al SRI

- Documentación para el soporte del software y hardware base.

- Documentación de incidentes presentados sobre el software y hardware base (base de conocimiento)

- Una base de conocimiento que contenga toda la documentación de incidentes presentados sobre el software y hardware base.

## Glosario de términos

A efectos del presente documento, se establecen las siguientes definiciones con el propósito de unificar criterios terminológicos y técnicos relacionados con el proyecto.

Estas definiciones son de aplicación obligatoria para la interpretación y ejecución de los requerimientos contenidos en este documento.

| Nro. | Término | Definición |
| --- | --- | --- |
| 1 | Acuerdo de Nivel de Servicio (ANS) | Compromiso formal que establece los niveles mínimos de calidad, disponibilidad, tiempos de respuesta, tiempos de solución y demás indicadores que el contratista deberá cumplir durante la prestación de los servicios de mantenimiento y soporte de la solución tecnológica. |
| 2 | Administrador del Contrato | Servidor designado por el Servicio de Rentas Internas (SRI) responsable de la administración, supervisión, seguimiento, validación y aceptación de los productos y servicios objeto del contrato. |
| 3 | Ambiente de Producción | Entorno oficial en el que opera la solución tecnológica y se encuentra disponible para el uso institucional. |
| 4 | Ambiente no productivo | Entorno utilizado para ejecutar pruebas técnicas, funcionales y de integración antes de la puesta en producción. |
| 5 | API (Application Programming Interface) | Conjunto de reglas, protocolos y mecanismos que permiten la comunicación e intercambio seguro de información entre sistemas y aplicaciones. |
| 6 | Auditoría | Proceso de control y verificación que permite validar la integridad, seguridad y cumplimiento de las operaciones ejecutadas en la solución tecnológica. |
| 7 | Carga Inicial | Proceso de extracción, transformación, validación y transferencia de información histórica desde los sistemas actuales y otras fuentes hacia la nueva solución tecnológica. |
| 8 | Continuidad Operativa | Capacidad institucional para mantener la operación y disponibilidad de los servicios tecnológicos ante eventos de falla. |
| 9 | Desarrollo Personalizado | Funcionalidad desarrollada específicamente para satisfacer requerimientos institucionales no contemplados dentro de las capacidades estándar de la solución tecnológica. |
| 10 | Disponibilidad | Capacidad de la solución tecnológica para permanecer operativa y accesible dentro de los niveles establecidos contractualmente. |
| 11 | Escalamiento | Proceso mediante el cual un incidente o requerimiento es transferido a un nivel superior de especialización técnica para su atención y resolución. |
| 12 | Estabilización | Período posterior a la puesta en producción durante el cual se monitorea, ajusta y valida el correcto funcionamiento de la solución tecnológica en condiciones reales de operación. |
| 13 | Gestión de Identidades (IDM) | Servicio institucional encargado de administrar las identidades digitales, perfiles, roles y permisos de acceso de los usuarios. |
| 14 | Habilitación del Servicio | Conjunto de actividades orientadas a la instalación, configuración, parametrización, integración, validación y puesta en funcionamiento de la solución tecnológica. |
| 15 | Implementación | Proceso integral mediante el cual se despliega, configura, integra y pone en operación la solución tecnológica conforme a los requerimientos establecidos por el SRI. |
| 16 | Incidente | Evento no planificado que ocasiona una interrupción o degradación en la calidad de un servicio tecnológico. |
| 17 | Integración | Proceso mediante el cual dos o más sistemas intercambian información y operan de manera coordinada. |
| 18 | Interoperabilidad | Capacidad de los sistemas para compartir información y funcionar conjuntamente de manera segura, eficiente y transparente. |
| 19 | Licenciamiento | Derecho de uso otorgado sobre los componentes de software que conforman la solución tecnológica, conforme a las condiciones establecidas por el fabricante. |
| 20 | Mantenimiento Correctivo | Actividades destinadas a diagnosticar, corregir y solucionar incidentes, errores o fallas que afecten el funcionamiento normal de la solución tecnológica. |
| 21 | Mantenimiento Preventivo | Actividades programadas orientadas a prevenir fallas, optimizar el desempeño y garantizar la continuidad operativa de la solución tecnológica. |
| 222 | Monitoreo | Actividad continua de supervisión del estado, disponibilidad, rendimiento y comportamiento de los componentes que conforman la solución tecnológica. |
| 23 | Parametrización | Configuración de reglas, variables, catálogos y condiciones operativas que permiten adaptar la solución tecnológica a las necesidades institucionales sin modificar su código fuente. |
| 24 | Requerimiento | Necesidad funcional, técnica u operativa definida por el SRI que debe ser atendida por la solución tecnológica o por los servicios asociados al contrato. |
| 25 | Sistema Legado | Sistema de información existente en el SRI que continuará operando o interactuando con la nueva solución tecnológica. |
| 26 | Soporte Técnico | Servicio especializado encargado de atender incidentes, consultas, requerimientos y problemas relacionados con la operación y funcionamiento de la solución tecnológica. |
| 27 | Trazabilidad | Capacidad de identificar, registrar y dar seguimiento a las acciones, cambios y transacciones realizadas dentro de la solución tecnológica. |
| 28 | Transferencia de Conocimiento | Proceso formal mediante el cual el contratista transfiere capacidades técnicas, funcionales y operativas al personal institucional mediante capacitaciones, documentación y acompañamiento especializado. |

## Plazo de ejecución

El plazo total de ejecución del contrato será de hasta 1289 días calendario, contados a partir del día siguiente de la notificación de inicio de la ejecución contractual por parte del Administrador de Contrato, conforme lo expuesto a continuación:

Fase 1: Planeación y alcance (21 días)

El Contratista deberá entregar al Administrador del Contrato el informe de metodología de trabajo en un plazo de hasta 15 días calendario, contados a partir del día siguiente de la notificación de inicio de la ejecución contractual.

El Administrador del contrato dispondrá de hasta 3 días calendario, para revisar y aprobar el informe de metodología de trabajo.

En caso de observaciones, estas serán notificadas formalmente y el contratista tendrá hasta 2 días calendario para subsanarlas.

Una vez aprobada la metodología, el contratista deberá realizar el Kick-off dentro de un plazo de hasta 1 día calendario, dejando constancia mediante acta firmada por ambas partes.

Fase 2 Habilitación del servicio, Fase 3 Carga Inicial, Fase 4 Implementación de Integraciones, Convivencias y Desarrollos Personalizados y Fase 5 Transferencia de Conocimientos (211 días)

Estas fases se ejecutarán de manera paralela durante un período de hasta 132 días calendario, contados a partir del siguiente día del Kick-off.

El Administrador del contrato dispondrá de hasta 10 días calendario, para revisar y aprobar todos los informes de las fases contados a partir del siguiente día de la finalización de la ejecución de las fases 2 Habilitación del servicio, fase 3 Carga Inicial, Fase 4 Implementación de Integraciones, Convivencias y Desarrollos Personalizados y fase 5 Transferencia de Conocimientos. El contratista dispondrá de hasta 9 días calendario adicionales para la subsanación de dichas observaciones.

El despliegue en producción se realizará en un plazo hasta de 22 días calendario, contados a partir del siguiente día de la aprobación de todos los informes finales de las fases por parte del Administrador del Contrato.

La fase de estabilización tendrá una duración de hasta 28 días calendario, contados a partir del despliegue en producción. El contratista tendrá un plazo hasta de 5 días calendario para la entrega del informe de solución estable en operación, contados a partir del siguiente día de culminada la fase de estabilización. El Administrador del contrato tendrá un plazo de hasta 3 días calendario para la revisión y aprobación del informe de solución estable en operación. El contratista tendrá un plazo de hasta 2 días calendario para la subsanación de observaciones.

Mantenimiento y Soporte de Sistemas Informáticos. (1095 días)

La vigencia de los servicios de mantenimiento y soporte será de 1095 días calendario, contados a partir del día siguiente del despliegue en producción de la nueva solución tecnológica.

## Período de validez de la oferta

Las ofertas deberán tener una validez mínima de 154 días calendario contados desde la fecha de presentación.

## Variación de cantidades

El comprador se reserva el derecho de aumentar o disminuir hasta un 0% las cantidades de bienes y servicios conexos sin alterar precios unitarios ni condiciones de la Oferta y del documento de licitación.

## Plazo para preparación de ofertas

Se otorgará 49 días desde el llamado a licitación para la preparación de ofertas.

## Ajuste de precios

Los precios serán fijos durante la ejecución del contrato, conforme a las políticas del BID.

## Lugar de entrega

La entrega de prestación de servicios se realizará en las instalaciones del Servicio de Rentas Internas en la ciudad de Quito, con domicilio en la Av. Amazonas y Pereira, Plataforma Gubernamental de Gestión Financiera o en los lugares que se definan según el plan de implementación.

## Otros parámetros requeridos

El Contratista deberá presentar la siguiente documentación:

a. Certificados de fabricantes

- Certificados vigentes que acrediten al Contratista como distribuidor autorizado que garantice el soporte técnico en Ecuador y soporte local, incluyendo la autorización expresa del fabricante para la provisión de licencias.

b. Documentación técnica en formato digital

- Archivos en formato PDF (no imágenes) que incluyan fichas técnicas, hojas de especificación, catálogos, manuales u otros documentos similares de los productos y servicios ofertados.

- La documentación deberá:

  - Permitir la búsqueda de texto.

  - Resaltar las secciones mediante etiquetas que faciliten la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas.

## Requisitos para la calificación posterior

Para la correcta ejecución del objeto del contrato, el contratista deberá conformar y mantener durante toda la vigencia contractual un equipo de trabajo, con perfiles técnicos y funcionales suficientes para garantizar la adecuada implementación, operación inicial, soporte y evolución del Sistema Integrado de Gestión del Talento Humano, conforme a lo siguiente:

- El equipo mínimo requerido tiene como finalidad asegurar la cobertura funcional y técnica esencial de cada uno de los componentes principales de la nueva solución tecnológica, así como la adecuada coordinación del proyecto y la alineación con los requerimientos institucionales del SRI.

- En este sentido, se establece como condición mínima la asignación de especialistas funcionales dedicados para los componentes de la nueva solución tecnológica, así como los roles de gestión y arquitectura necesarios para garantizar la coherencia técnica y el cumplimiento del plan de trabajo.

- El SRI se reserva el derecho de validar la idoneidad, experiencia y continuidad de los recursos propuestos durante la ejecución del contrato.

El detalle del personal técnico mínimo se describe a continuación:

- Experiencia Específica

| Descripción | Número de proyectos | Monto mínimo acumulado | Condición |
| --- | --- | --- | --- |
| Al menos 5 años de experiencia en el análisis, diseño e implementación de soluciones tecnológicas para la Gestión de Talento Humano Se deberá presentar copias de los certificados (de conformidad de entrega de servicios para el sector privado) y/o actas de entrega recepción definitivas o su equivalente - certificados (para contrataciones en el sector público) Nota: No se aceptará experiencias específicas que no hayan finalizado con la implementación de las soluciones tecnológicas. No se aceptarán certificados de experiencia o su equivalente emitido por el mismo oferente. | Hasta 5 | 2.500.000,00 | OBLIGATORIO |

- Personal Técnico Mínimo

| Rol | Cantidad | Responsabilidades principales | Perfil | Validación del Perfil |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gerente de Proyecto | 1 | Planificación y control del proyecto; en coordinación con el personal designado por el SRI; gestión de cronograma, riesgos, dependencias y entregables; punto único de contacto contractual. | Título universitario o maestría en Administración, Gestión de Proyectos, Gestión de Empresas, Gestión Financiera Sistemas, Informática, Talento Humano, o su equivalente. Deberá presentar hoja de vida con certificados laborales o certificados que sustenten o avalen su experiencia mínima de 5 años en gestión de proyectos tecnológicos en entidades del sector público o privado. Certificación vigente en gestión de proyectos (PMP o, PMI-ACP). | A la presentación de la oferta |
| Arquitecto de Solución Tecnológica | 1 | Responsable del Diseño y validación de la arquitectura de la solución; definición de patrones, integración, seguridad y escalabilidad. | Título universitario o maestría en Ingeniería de Sistemas, Informática o su equivalente. Deberá presentar hoja de vida con certificados laborales o certificados que sustenten o avalen su experiencia mínima de 5 años en arquitectura de soluciones empresariales o como arquitecto de nueva solución tecnológica en unidades de tecnología y/o áreas estratégicas en entidades del sector público o privado. El profesional deberá contar con certificación en arquitectura de soluciones o con una certificación emitida por el fabricante de la plataforma propuesta. | Durante la ejecución del contrato conforme el plan de trabajo |
| Especialistas Funcionales – Módulos de Talento Humano | 3 | Diseño, parametrización y operación de cada módulo del sistema (empleados y ficha de personal, estructura posicional, manual de puestos, movimientos de personal, nómina y liquidaciones, portal de servicios, expediente). Validación funcional mediante pruebas en ambientes no productivos y productivos de aquellos módulos que conformarán el nuevo sistema de talento humano, y que correspondan a los procesos de talento humano. Acompañamiento a usuarios institucionales en la definición de reglas de negocio. | Título universitario o maestría en Administración, Gestión de Empresas, Gestión Financiera Sistemas, Informática, Talento Humano, Psicología Organizacional o su equivalente. Deberá presentar hoja de vida con certificados laborales o certificados que sustenten o avalen su experiencia mínima de 3 años en gestión de talento humano (nómina, manual de puestos, estructura posicional, movimientos administrativos, control de asistencia, formación y capacitación) o sistemas de talento humano. Certificación o formación acreditable en procesos de Talento Humano en entidades del sector público o privado. | Durante la ejecución del contrato conforme el plan de trabajo |
| Especialista en Integración | 1 | Diseño e implementación de integraciones; definición de APIs, servicios, mensajería y conectores; aseguramiento de interoperabilidad entre la solución y sistemas del SRI. | Título universitario o maestría en Ingeniería de Sistemas, Informática o su equivalente. Deberá presentar hoja de vida con certificados laborales o certificados que sustenten o avalen su experiencia mínima de 3 años en integración de sistemas (APIs REST/SOAP, ESB, mensajería) en entidades del sector público o privado. El profesional deberá contar con certificación en integración de sistemas o con una certificación emitida por el fabricante de la plataforma propuesta. | Durante la ejecución del contrato conforme el plan de trabajo |
| Especialista en Seguridad y Auditoría | 1 | Implementación de controles de seguridad; gestión de accesos, cifrado, trazabilidad y auditoría; alineación con lineamientos de seguridad del SRI. | Título universitario o maestría en Sistemas, Ingeniería o su equivalente. Deberá presentar hoja de vida con certificados laborales o certificados que sustenten o avalen su experiencia mínima de 3 años en seguridad de la información en entidades del sector público o privado. El profesional deberá contar con certificaciones en seguridad de la información, tales como ISO 27001, CISM, CISSP, o una certificación emitida por el fabricante de la plataforma propuesta. | Durante la ejecución del contrato conforme el plan de trabajo |
| Especialista en Transferencia de Conocimiento | 1 | Diseño y ejecución del plan de transferencia de conocimiento; capacitación por perfiles; elaboración de materiales, manuales, instructivos y laboratorios; acompañamiento al SRI. | Título universitario o maestría en Sistemas, Administración, Talento Humano, Gestión Financiera, Pedagogía, Educación, o su equivalente. Deberá presentar hoja de vida con certificados laborales o certificados que sustenten o avalen su experiencia mínima de 3 años en capacitación de plataformas tecnológicas empresariales en entidades del sector público o privado. Certificación como instructor del fabricante o experiencia acreditable en formación técnica. | Durante la ejecución del contrato conforme el plan de trabajo |

- Durante la ejecución del contrato si el contratista requiere hacer algún cambio en el personal incluido en su oferta técnica, deberá notificar al Administrador de Contrato adjuntando la hoja de vida actualizada y la documentación de soporte del personal técnico que avale el cumplimiento de los perfiles establecidos (igual o superior a los requeridos en la presente especificación técnica). El SRI a través del Administrador de Contrato, se reserva el derecho de verificar toda la información que sea proporcionada por los Contratistas del servicio.

- Nota 1: Los títulos equivalentes serán validados para aquellos profesionales nacionales o extranjeros.

- Nota 2: El contratista deberá presentar la documentación que acredite los requisitos indicados, en copias simples de los certificados requeridos en términos generales.

- Nota 3: Se tomarán en cuenta únicamente la experiencia debidamente acreditada y posterior a la obtención del título Universitario.

- CAPACIDAD FINANCIERA:

El Contratista deberá acreditar su capacidad financiera mediante la presentación de documentación oficial que respalde el cumplimiento de los siguientes requisitos:

a) Facturación Promedio Anual

- El Oferente deberá demostrar que sus ventas anuales, calculadas como el promedio de los últimos cinco (5) ejercicios fiscales cerrados, son mayores o iguales al valor equivalente a un múltiplo de uno (1) del presupuesto referencial del presente proceso, sin incluir impuestos.

- Para efectos de este requisito, únicamente se considerará la facturación correspondiente a la provisión de bienes y/o servicios relacionados con soluciones tecnológicas, descartando ingresos provenientes de actividades ajenas a este giro de negocio.

- La información deberá estar respaldada con:

  - Estados financieros auditados o certificados por contador público autorizado.

  - Declaraciones de impuestos o documentos oficiales que permitan verificar la facturación reportada.