CONVOCATORIA PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE MERCADO

El Servicio de Rentas Internas (SRI) a través de la Dirección Nacional de Tecnología, convoca a proveedores nacionales e internacionales a participar en el proceso de elaboración del Estudio de Mercado para la “Contratación de una Firma Consultora para la implementación y configuración de ambientes no productivos Arquitectura Resiliente”

Este estudio de mercado será utilizado para la definición del presupuesto referencial previo a la publicación del proceso de contratación.

El precio referencial de los servicios deberá considerar los siguientes aspectos:

- Los términos de referencia detallados adelante;

- La vigencia de la cotización no debe ser menor a 120 días;

- La fuente de financiamiento será realizada con recursos del Banco Interamericano de Desarrollo, por lo que los oferentes deberán pertenecer a los países miembros del BID;

- El plazo total del contrato es de hasta 135 días calendario a partir de la suscripción del contrato (conforme lo detallado en el Cronograma y Forma de Pago).

Las cotizaciones deben ser remitidas en formato digital (firmadas), al correo institucional maandrades@sri.gob.ec se amplía el plazo del 12 al 18 de septiembre de 2025, con los siguientes datos:

Datos del oferente:

Razón Social:

RUC / ID:

Dirección:

Teléfono:

Fecha de emisión de la cotización:

Vigencia de la cotización: (no debe ser menor a 120 días)

Firma de responsabilidad.

Datos del contratante:

A nombre de: Servicio de Rentas Internas

RUC:  1760013210001

Formato Presentación Cotización:

Propuesta Económica:

| Presupuesto total del proyecto: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DESGLOSE DE COMPONENTES |  |  |  |  |
| Tipo de recurso | Descripción producto / servicio | Cantidad | Costo unitario | Total |
| Producto 1: Configuración de Ambientes No Productivos | Informe de levantamiento de requerimientos técnicos y funcionales Diagrama de infraestructura de los ambientes de Desarrollo, Testing y Certificación Configuración y parametrización de los ambientes no productivos en la infraestructura del SRI. Informe de validación técnica de ambientes Manual técnico de instalación y configuración Acta de entrega y presentación de ambientes | 1 |  |  |
| Producto 2: Diseño e Implementación de Flujos CI/CD | Diseño técnico de los flujos CI/CD Pipelines CI/CD implementados y funcionales Manual Técnico del pipeline implementado Informe de validación técnica de flujos Acta de entrega y presentación de flujos CI/CD | 1 |  |  |
| Producto 3: Transferencia de conocimiento (240 horas) | Módulo 1: Arquitectura de Microservicios (80 horas) (Desarrollo) Módulo 2: Arquitectura de Aplicaciones Basadas en Contenedores (80 horas) (Centro de Cómputo) Módulo 3: Integración Continua, Entrega Continua y DevSecOps (80 horas) (QA y Control de Calidad) | 1 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal |  |  |  | $ 0,00 |
| IVA ( 15 %) |  |  |  | $ 0,00 |
| Total |  |  |  | $ 0,00 |

Nota:

- Los oferentes deberán garantizar el entendimiento y el cumplimiento de todos los productos requeridos en los términos de referencia.

- La Transferencia de conocimientos no será cotizada.

Listado de países elegibles

- Lista de países miembros cuando el financiamiento provenga del Banco Interamericano de Desarrollo:  Alemania, Argentina, Austria, Bahamas, Barbados, Bélgica, Belice, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Croacia, Dinamarca, Ecuador, El Salvador, Eslovenia, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Israel, Italia, Jamaica, Japón, México, Nicaragua, Noruega, Países Bajos, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, Reino Unido, República de Corea, República Dominicana, República Popular de China, Suecia, Suiza, Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay, y Venezuela.

Territorios elegibles

- Guadalupe, Guyana Francesa, Martinica, Reunión – por ser Departamentos de Francia.

- Islas Vírgenes Estadounidenses, Puerto Rico, Guam – por ser Territorios de los Estados Unidos de América.

- Aruba – por ser País Constituyente del Reino de los Países Bajos; y Bonaire, Curazao, Sint Maarten, Sint Eustatius – por ser Departamentos de Reino de los Países Bajos.

- Hong Kong – por ser Región Especial Administrativa de la República Popular de China.

Servicio de Rentas Internas

TÉRMINOS DE REFENCIA

Componente: Componente l. Fortalecimiento Institucional del SRI

Objeto de Contratación: Contratación de una Firma Consultora para la implementación y configuración de ambientes no productivos Arquitectura Resiliente

Tipo de Consultoría: Selección basada en calidad y costo (SBCC)

Duración: Hasta 135 días calendario a partir de la suscripción del contrato (conforme lo detallado en el Cronograma y Forma de Pago).

Lugar de Trabajo: Los productos se entregarán en las oficinas del SRI, ubicada en la Plataforma Financiera entre las calles Av. Amazonas y Japón, Piso 1, Bloque morado, previa validación por parte del Administrador del Contrato.

# ALCANCE

Con esta consultoría se tiene como propósito apoyar la implementación eficiente de la nueva arquitectura tecnológica definida para los proyectos de Comprobantes Electrónicos y Anexos del Programa ORION.

La configuración de ambientes tecnológicos no productivos conforme a la arquitectura institucional definida, fortaleciendo la automatización, seguridad y resiliencia de los sistemas.

La consultoría contempla tres entregables principales:

Producto 1: Configuración de ambientes no productivos,

Producto 2: Diseño e implementación de flujos CI/CD y

Producto 3: Transferencia de conocimiento especializado.

El alcance se ejecutará bajo principios de calidad, seguridad, automatización, eficiencia operativa y continuidad técnica, alineados con las necesidades estratégicas del SRI y las mejores prácticas internacionales en Microservicios, Contenedores y DevSecOps.

# METODOLOGÍA DE TRABAJO

La firma consultora deberá presentar un plan de trabajo, el cual contendrá la propuesta metodológica para la ejecución de las actividades; cronograma detallando las tareas a desarrollar, que facilite la ejecución y el monitoreo del proyecto que incluirá el talento humano (responsables) y tecnológicos.

El trabajo se realizará siempre en coordinación con el Administrador de contrato, el que se encargará de la coordinación con las áreas de la DNT para el levantamiento de la información necesaria de los distintos entregables.

Producto 1: Configuración de ambientes no productivos.

El objetivo de esta fase es el diseño, instalación y configuración de los ambientes de Desarrollo, Testing y Certificación, asegurando su operatividad, seguridad y compatibilidad con la arquitectura institucional. Las actividades para realizar son las siguientes:

- La Firma Consultora realizará el levantamiento y análisis de requerimientos técnicos y funcionales para los ambientes no productivos, así como de las herramientas tecnológicas a ser instaladas identificadas en la arquitectura preliminar.

- La Firma Consultora realizará el diseño detallado de los ambientes de Desarrollo, Testing y Certificación, en función de los requerimientos levantados.

- El SRI proporcionará la infraestructura para la instalación de estos ambientes una vez se tenga los requerimientos técnicos identificados en los pasos anteriores por La Firma Consultora.

- La Firma Consultora realizará la configuración de cada ambiente asegurando operatividad, seguridad y compatibilidad.

- La Firma Consultora realizará pruebas técnicas para validar funcionamiento de los ambientes.

- La Firma Consultora elaborará el manual técnico de instalación y configuración para los ambientes no productivos.

- La Firma Consultora realizará la entrega y presentación de los ambientes configurados al equipo del SRI.

Producto 2: Diseño e implementación de flujos CI/CD

En esta fase se diseñarán e implementarán los flujos de Integración y Entrega Continua (CI/CD), incorporando aspectos de automatización, seguridad y calidad del ciclo de vida del software. Las actividades que realizará La Firma Consultora incluirán:

- Análisis de herramientas y procesos actuales relacionados con el ciclo de vida del software.

- Diseño de pipelines CI/CD que incluyan:

  - Integración continua.

  - Entrega continua.

  - Pruebas automatizadas.

  - Análisis de seguridad (DevSecOps).

  - Control de calidad y monitoreo.

- Selección y configuración de herramientas para el pipeline acorde a la arquitectura y recursos existentes y las herramientas con las que cuenta la Institución.

- Implementación de pipelines en los ambientes configurados.

- Integración con sistemas legados

- Pruebas y validación de flujos automatizados.

- Documentación detallada del diseño e implementación de pipelines.

- Presentación de los flujos implementados y resultados.

Producto 3: Transferencia de conocimiento especializado

- La Transferencia de conocimiento se realizará en un total de 240 horas de capacitación.

- La capacitación se impartirá en las instalaciones que proporcione la Institución.

- La capacitación se deberá dar al menos a los siguientes perfiles de la DNT: Desarrollo (10); Control de Calidad y Seguridad (10); Arquitectura (8); Centro de Cómputo (2); Al respecto se prevé un grupo de capacitación de al menos 30 personas por sesión.

- La capacitación se impartirá en horario laboral, en un tiempo de 4 horas diarias.

- La capacitación se deberá impartir con talleres prácticos

- Se entregará los videos de la trasferencia de conocimiento por cada taller realizado.

- Registro de asistencia al taller

- Certificado de asistencia.

# INFORMACIÓN QUE DISPONE LA ENTIDAD

El SRI brindara a La Firma Consultora la siguiente documentación correspondiente a la investigación realizada internamente.

- Informe Técnico de Arquitectura Resiliente - Informe de Justificación (donde se justifica la necesidad de una plataforma de contenedores) - Estándar de Desarrollo Tecnológico BackEnd – Arquitectura Resiliente - Informe Piloto DevSecOps (CI/CD) (primera prueba de concepto) - Informe de la prueba de concepto CI/CD (segunda prueba de concepto) - Informe - Herramientas de Seguridad Informática para flujo CI/CD en DevSecOps - Informe de estrategias de despliegue y herramientas para las fases Monitoreo y Operación - Estándar de Desarrollo Vue.JS V2 - Arquitectura Preliminar - Proyecto base (aplicación base utilizada por el SRI) - Infraestructura requerida para levantar los ambientes

# PRODUCTOS ESPERADOS

La Firma Consultora deberá de acuerdo con las etapas de la consultoría, entregar los siguientes productos:

| Producto Esperado | Descripción |
| --- | --- |
| Plan de Trabajo | El objetivo de esta actividad es la preparación del plan de trabajo de la consultoría. Dentro del plan de trabajo, se debe presentar: - Propuesta metodológica para la ejecución de las actividades; - Cronograma detallando las tareas a desarrollar, que facilite la ejecución y el monitoreo del proyecto que incluirá el talento humano(responsables) y tecnológicos; - Planes de pruebas y - Capacitaciones correspondientes. El plan de trabajo debe incluir una descripción de la duración y tareas asociadas a las actividades. Se cubrirá, como mínimo las etapas de: inicio, planeación, ejecución, control, monitoreo y cierre; así como los entregables, aprobaciones y compromisos formales. Se detallarán las fechas de cumplimiento de entregables, fechas de socialización, revisión y aprobación de productos por parte del SRI. Se debe incorporar un análisis de riesgos identificados que serán evaluados permanentemente para retroalimentar en el desarrollo del proyecto. plan de aseguramiento de calidad a ser aprobados por el SRI. |
| Producto 1: Configuración de Ambientes No Productivos |  |
| - Informe de levantamiento de requerimientos técnicos y funcionales | Documento detallado con los requerimientos que debe cumplir la implementación de los ambientes de Desarrollo, Testing y Certificación. |
| - Diagrama de infraestructura de los ambientes de Desarrollo, Testing y Certificación | Documento del Diagrama de infraestructura de los ambientes no productivos (Desarrollo, Testing y Certificación) a nivel de detalle conceptual. |
| - Configuración y parametrización de los ambientes no productivos en la infraestructura del SRI. | Entrega de los ambientes de Desarrollo, Testing y Certificación completamente instalados, configurados y funcionales en la infraestructura del SRI |
| - Informe de validación técnica de ambientes | Documento con los resultados obtenidos producto de las pruebas técnicas de operatividad, conectividad, seguridad y rendimiento de los ambientes configurados. |
| - Manual técnico de instalación y configuración | Documento técnico que describe paso a paso la instalación, configuración y puesta en marcha de los ambientes no productivos. |
| - Acta de entrega y presentación de ambientes | Documento formal de entrega de los ambientes no productivos al equipo técnico del SRI. |
| Producto 2: Diseño e Implementación de Flujos CI/CD |  |
| - Diseño técnico de los flujos CI/CD | Documento técnico del diseño de pipelines CI/CD, con detalle y grafico de las herramientas, procesos y componentes, adaptado a los recursos tecnológicos institucionales. |
| - Pipelines CI/CD implementados y funcionales | Pipelines de CI/CD automatizados, desplegados y operativos en los ambientes no productivos, estos pipelines deben estar integrados con todas las herramientas necesarias para la implementación de pipelines CI/CD. La implememntación de pipelines debe realizar utilizando el proyecto base. |
| - Manual Técnico del pipeline implementado | Manual técnico que detalla la implementación, configuración, uso y mantenimiento de los pipelines. |
| - Informe de validación técnica de flujos | Evidencia de pruebas exitosas sobre los flujos CI/CD implementados, incluyendo resultados de pruebas automatizadas y seguridad. |
| - Acta de entrega y presentación de flujos CI/CD | Documento formal que respalda la entrega de los flujos implementados, su documentación y presentación al equipo técnico del SRI. |
| Producto 3: Transferencia de conocimiento (240 horas) |  |
| Módulo 1: Arquitectura de Microservicios (80 horas) (Desarrollo) | - Principios fundamentales del diseño de microservicios - Estrategias para la descomposición de sistemas monolíticos - Componentes clave y responsabilidades de un microservicio - Patrones de arquitectura para microservicios: - API Gateway - Circuit Breaker - Saga (coreografía y orquestación) - Comunicación entre microservicios: - Sincrónica (REST) - Asincrónica (mensajería, eventos) - Gestión de transacciones distribuidas: - Patrones de consistencia eventual - Seguridad en microservicios: - Autenticación y autorización (OAuth2, JWT, OpenID Connect) - Enfoque Zero Trust y control de acceso granular - Observabilidad en arquitecturas distribuidas: - Registro centralizado, métricas y trazabilidad (OpenTelemetry, Prometheus u otra herramienta equivalente propuesta por el proveedor y acordada con el requirente) - Contenerización y empaquetamiento de microservicios - Orquestación versus coreografía de servicios |
| Módulo 2: Arquitectura de Aplicaciones Basadas en Contenedores (80 horas) (Centro de Cómputo) | - Fundamentos de contenedores y virtualización - Diseño y construcción de imágenes con Docker (u otra herramienta equivalente propuesta por el proveedor y acordada con el requirente) - Principios de diseño de contenedores inmutables y eficientes - Fundamentos de Kubernetes-OpenShift: - Pods, ReplicaSets, Deployments, Namespaces - ConfigMaps y Secrets - Redes en Kubernetes-OpenShift: - DNS interno, servicios, Ingress, complementos CNI - Seguridad en entornos de contenedores y Kubernetes-OpenShift: - RBAC, políticas de red, contextos de seguridad - Service Mesh (Istio, Linkerd u otra herramienta equivalente propuesta por el proveedor y acordada con el requirente): - Observabilidad, resiliencia y control de tráfico - Estrategias de balanceo de carga y descubrimiento de servicios - Monitoreo y trazabilidad distribuida: - Instrumentación con Prometheus, Grafana u otra herramienta equivalente propuesta por el proveedor y acordada con el requirente - Infraestructura como código (IaC) para plataformas de despliegue - Instalación y configuración de plataformas kubernetes-OpenShift |
| Módulo 3: Integración Continua, Entrega Continua y DevSecOps (80 horas) (QA y Control de Calidad) | - Principios y beneficios de CI/CD - Herramientas clave: Jenkins, GitLab, ArgoCD (u otra herramienta equivalente propuesta por el proveedor y acordada con el requirente) - Automatización de builds y gestión de artefactos - Automatización de pruebas (unitarias, de integración y de seguridad) - Automatización del despliegue en múltiples entornos - Uso de Infraestructura como Código (IaC) en pipelines de CI/CD - Patrones de despliegue: - Blue/Green, Canary, Rolling Update - Introducción a DevSecOps: - Integración de escáneres de seguridad en pipelines CI/CD - Análisis SAST, DAST y gestión de vulnerabilidades (Trivy, AquaSec, SonarQube u otra herramienta equivalente propuesta por el proveedor y acordada con el requirente). - Configuración de ambientes no productivos ejecutado en el producto 1. - Socialización de los flujos CI/CD realizados en el producto 2 |

# PLAZO DE EJECUCIÓN

Como parte de los servicios de consultoría contratados, La Firma Consultora entregará los productos obtenidos en desarrollo de cada una de las actividades definidas, hasta 135 días calendario, a partir de suscrito el contrato, conforme lo señalado en la siguiente tabla.

| Producto | Producto final aprobado |
| --- | --- |
| Plan de trabajo | Hasta dentro de los 9 días calendario de la firma del contrato La Firma Consultora deberá entregar el Plan de trabajo final aprobado. |
| Producto 1: Configuración de Ambientes No Productivos | Hasta dentro de los 45 días calendario de la firma del contrato La Firma Consultora deberá entregar los ambientes no productivos configurados y aprobados, con la respectiva documentación aprobada. |
| Producto 2: Diseño e Implementación de Flujos CI/CD | Hasta dentro de los 90 días calendario de la firma del contrato, La Firma Consultora deberá entregar el Diseño e Implementación de Flujos CI/CD aprobados. |
| Producto 3: Transferencia de conocimiento | Hasta dentro de los 135 días calendario de la firma del contrato, La Firma Consultora deberá entregar la documentación completa y aprobada de la transferencia de conocimiento efectuada. |

Para el cumplimiento del plazo previsto, La Firma Consultora entregará al Administrador de Contrato los Informes de cada producto  dentro de los plazos establecidos en el cuadro que antecede.  El Administrador de Contrato tendrá hasta tres (3) días calendario para revisar y emitir observaciones sobre los Informes  y La Firma Consultora tendrá hasta dos (2) días calendario para solventar las observaciones realizadas por el Contratante.

Los productos descritos, deberán ser entregados en idioma español.

La Firma Consultora podrá superponer la ejecución de las actividades previstas y generar cualquier acción en beneficio de los objetivos esenciales del proyecto.

Se presenta a continuación el plan tentativo de actividades:

| Producto | MES 1 |  | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Plan de trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| Producto 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Producto 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Producto 3 |  |  |  |  |  |  |  |

La aprobación de los productos (mediante presentación con oficio por parte del contratista y anexando la documentación detallada en cada producto), se realizará mediante la suscripción de las actas de entrega recepción por parte del Administrador de Contrato designado y el representante legal de La Firma Consultora; así como, la entrega del Informe de Satisfacción suscrito por el Administrador del Contrato. siendo una condición previa indispensable para que se realice el pago final a la firma consultora y con la presentación de la factura correspondiente.

Nota: La factura será solicitada por el Administrador de Contrato, toda vez que se cuente con las aprobaciones de todos los Productos, previo al envío al pago.

# FORMA DE PAGO DE LOS SERVICIOS

ANTICIPO: 0%, en calidad de anticipo

Se realizará un solo pago al finalizar la consultoría previa la presentación de planillas aprobadas por el Administrador del Contrato, junto con el informe de satisfacción y las actas de entrega-recepción parciales o definitivas según corresponda de acuerdo con el entregable, del cual se descontará, las multas o cualquier otro cargo al contratista que sea en legal aplicación del Contrato.

Adicionalmente el contratista para cada pago deberá remitir la documentación respectiva conforme se le haya solicitado.

# CARACTERÍSTICAS DEL OFERENTE

Perfil del Oferente: Firma Consultora, sola o en asociación o consorcio, cuyo objeto social y actividades tengan relación al objeto de contratación, puede ser a nivel nacional o internacional.

Si La Firma Consultora fuere internacional, deberá domiciliarse en nuestro país, previo a la ejecución del contrato.

El oferente puede incluir personal adicional al equipo clave, con los perfiles que considere idóneos para el cumplimiento del objeto de la consultoría.

Los miembros del equipo clave deberán dominar el idioma español (comprensión oral y escrita) y garantizar su disponibilidad local durante el período de ejecución del contrato, en aquellas actividades que les corresponda atender.

Experiencia Especifica de la Firma Consultora:

| Criterios | Descripción de criterio |
| --- | --- |
| Experiencia específica | La firma consultora deberá acreditar al menos 4 experiencias en contratos ejecutados en cualquiera de las siguientes temáticas: Transformación Digital, Kubernetes, CI/CD y prácticas DevSecOpso afines al objeto de contratación; realizados en los últimos 5 años. La sumatoria total de los contratos ejecutados debe ser igual o mayor a USD $ 52.800,00. El monto por contrato debe corresponder al valor neto, sin incluir ningún tipo de impuestos locales o internacionales. Las experiencias serán avaladas con la presentación de documentos en copias simples de certificados, actas de entrega recepción o contratos; emitidos por los contratantes, documentos en los cuales se deberá evidenciar con claridad: el objeto de la consultoría, plazos de ejecución, montos contractuales y cualquier otro antecedente que contribuya a la justificación de su experiencia. |

# EQUIPO TÉCNICO Y PERSONAL MÍNIMO CLAVE

| No. | FUNCIÓN / CARGO | NIVEL DE ESTUDIO | TITULACIÓN ACADÉMICA | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Arquitecto DevOps | Título de Tercer Nivel | Ingeniero en Sistemas, informática o afines | 1 |
| 2 | Arquitecto de soluciones tecnológicas | Título de Tercer Nivel | Ingeniero en Sistemas, informática o afines | 1 |
| 3 | Líder Técnico | Título de Tercer Nivel | Ingeniero en Sistemas, informática o afines | 1 |
| 4 | Desarrollador | Título de Tercer Nivel | Ingeniero en Sistemas, informática o afines | 1 |
| 5 | Control de Calidad | Título de Tercer Nivel | Ingeniero en Sistemas, informática o afines | 1 |
| 6 | Documentador | Título de Tercer Nivel | Ingeniero en Sistemas, informática o afines | 1 |

# EXPERIENCIA MÍNIMA DEL PERSONAL TÉCNICO.

La calificación técnica se realizará de la siguiente manera:

| Experiencia mínima del personal técnico |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Descripción | Experiencia (años) | Número de proyectos. (al menos) | Monto de los proyectos |
| 1 | Arquitecto DevOps: Implementación de arquitectura, pipelines CI/CD y automatización de procesos | 3 años | 2 proyectos | la sumatoria de los proyectos deberá ser al menos USD. 5000 |
| 2 | Arquitecto de Soluciones Tecnológicas Implementación de arquitectura en microservicios, contenedores con Java y framework Quarkus o Spring Boot | 5 años | 2 proyectos | la sumatoria de los proyectos deberá ser al menos USD. 5000 |
| 3 | Líder Técnico Manejo de proyectos tecnológicos ágiles y bajo la cultura DevSecOps | 5 años | 2 proyectos | la sumatoria de los proyectos deberá ser al menos USD. 5000 |
| 4 | Desarrollador Ingeniero Backend enfocado en desarrollo de API e Ingeniero Frontend enfocado en manejo de tecnologías responsive | 5 años | 2 proyectos | la sumatoria de los proyectos deberá ser de al menos USD. 5000 |
| 5 | Control de calidad Revisión de la implementación del aplicativo desarrollado | 5 años | 2 proyectos | la sumatoria de los proyectos deberá ser de al menos USD. 5000 |
| 6 | Documentador | 5 años | 2 proyectos | la sumatoria de los proyectos deberá ser de al menos USD. 5000 como mínimo |

# LUGAR DE TRABAJO

Será en Quito, Plataforma de Gestión Gubernamental Financiera, Av. Amazonas y Pereira, Bloque 5, Piso 1  Norte, oficinas del Servicio de Rentas Internas o el lugar que designe el administrador del contrato o su delegado. . Para las reuniones o talleres de trabajo previstos en la metodología, la firma consultora coordinará su organización previamente con el equipo del SRI designado para el efecto. El Servicio de Rentas Internas dará las facilidades para el levantamiento de información y el desarrollo de las actividades participativas del proceso (dependiendo de la metodología de trabajo propuestas por la firma consultora) en las dependencias de la Institución.

# CPC

El CPC que más se ajusta al objeto de la presentación contratación es: 83149 - OTROS SERVICIOS DE CONSULTORIA EN INFORMATICA.