CONVOCATORIA PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE MERCADO

El Servicio de Rentas Internas (SRI) a través de la Dirección Nacional de Tecnología, convoca a proveedores nacionales e internacionales a participar en el proceso de elaboración del Estudio de Mercado para la “ADQUISICIÓN DE UNA SOLUCIÓN TECNOLÓGICA TIPO ON-PREMISE PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO”

Este estudio de mercado será utilizado para la definición del presupuesto referencial previo a la publicación del proceso de contratación.

El precio referencial de los servicios deberá considerar los siguientes aspectos:

- Las especificaciones técnicas detalladas adelante;

- La vigencia de la cotización no debe ser menor a 120 días;

- La fuente de financiamiento será realizada con recursos del Banco Interamericano de Desarrollo, por lo que los oferentes deberán pertenecer a los países miembros del BID;

- El plazo total del contrato es de hasta 246 días calendario contados a partir de la notificación del administrador del contrato (conforme lo detallado en Plazo de ejecución y en la Forma y condiciones de Pago que constan en los términos de referencia de este proceso).

Al presente documento, se adjunta los archivos denominados: “Requerimientos_técnicos_generales_y_específicos_TH”, “Infraestructura Requerida_TH” “Costos Ordenes de Trabajo” y “Matriz_de dimensionamiento_alto_nivel_TH”, para el registro del cumplimiento e información correspondiente y junto con las cotizaciones en formato digital (firmadas), al siguiente correo institucional iccevallos@sri.gob.ec hasta el día 11 de mayo de 2026, hasta las 10:00 horas con los siguientes datos:

Datos del oferente:

Razón Social:

RUC / ID:

Dirección:

Teléfono:

Fecha de emisión de la cotización:

Vigencia de la cotización: (no debe ser menor a 120 días)

Firma de responsabilidad.

Datos del contratante:

A nombre de: Servicio de Rentas Internas

RUC:  1760013210001

Formato Presentación Cotización:

Propuesta Económica:

| Presupuesto total del proyecto: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DESGLOSE DE COMPONENTES |  |  |  |  |  |
| Tipo de recurso | Descripción producto / servicio |  | Cantidad | Costo unitario | Total |
| Servicios | Fase 1. Planeación y alcance |  | 1 |  |  |
| Servicios | Fase 2. Habilitación del servicio y Fase 5. Transferencia de Conocimientos: | Instalación de la Solución Tecnológica | 1 |  |  |
|  |  | Módulo de empleado y ficha de personal. | 1 |  |  |
|  |  | Módulo de estructura posicional y distributivo de personal. | 1 |  |  |
|  |  | Módulo del Manual de Descripción, Valoración y Clasificación de Puestos. | 1 |  |  |
|  |  | Módulo de Movimientos de Personal | 1 |  |  |
|  |  | Módulo de Nómina, Desvinculaciones y Liquidaciones de Haberes. | 1 |  |  |
|  |  | Portal de Servicios para el Servidor /Autoservicio. | 1 |  |  |
|  |  | Módulo de Expediente Integral del Servidor | 1 |  |  |
|  |  | Módulo de Control de Asistencia | 1 |  |  |
|  |  | Módulo de Capacitación y Desarrollo del Talento Humano. | 1 |  |  |
|  |  | Módulo de Evaluación del Desempeño | 1 |  |  |
|  |  | Módulo de Selección y Contratación | 1 |  |  |
|  |  | Módulo de capacidades analíticas | 1 |  |  |
| Servicios | Fase 3. Carga Inicial |  | 1 |  |  |
| Servicios | Fase 4. Implementación de Integraciones, convivencias y desarrollos personalizados |  | 1 |  |  |
| Licenciamiento | Fase 6. Licenciamiento y Soporte de Fábrica: | Licenciamiento a Perpetuidad de la solución tecnológica (1) Debe incluir: 1 año de Soporte y Mantenimiento. | 3500 usuarios - acceso al portal de autoservicio (3300 usuarios finales y 200 usuarios funcionales, 815 deben ser usuarios recurrentes) |  |  |
| Servicios |  |  |  |  |  |
|  |  | Ordenes de Trabajo (llenar cuadro adjunto) | 500 Horas / hombre |  |  |
| Subtotal |  |  |  |  | $0,00 |
| IVA (15 %) |  |  |  |  | $0,00 |
| Total |  |  |  |  | $0,00 |

Nota:

- Los oferentes deberán garantizar el entendimiento y el cumplimiento de todos los servicios requeridos en las especificaciones técnicas.

- La Transferencia de conocimientos no será cotizada

Listado de países elegibles

- Lista de países miembros cuando el financiamiento provenga del Banco Interamericano de Desarrollo:  Alemania, Argentina, Austria, Bahamas, Barbados, Bélgica, Belice, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Croacia, Dinamarca, Ecuador, El Salvador, Eslovenia, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Israel, Italia, Jamaica, Japón, México, Nicaragua, Noruega, Países Bajos, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, Reino Unido, República de Corea, República Dominicana, República Popular de China, Suecia, Suiza, Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay, y Venezuela.

Territorios elegibles

- Guadalupe, Guyana Francesa, Martinica, Reunión – por ser Departamentos de Francia.

- Islas Vírgenes Estadounidenses, Puerto Rico, Guam – por ser Territorios de los Estados Unidos de América.

- Aruba – por ser País Constituyente del Reino de los Países Bajos; y Bonaire, Curazao, Sint Maarten, Sint Eustatius – por ser Departamentos de Reino de los Países Bajos.

- Hong Kong – por ser Región Especial Administrativa de la República Popular de China.

Servicio de Rentas Internas

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

“ADQUISICIÓN DE UNA SOLUCIÓN TECNOLÓGICA TIPO ON-PREMISE PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO”

## Antecedentes.

El Servicio de Rentas Internas (SRI) como parte de sus objetivos estratégicos, establecidos en su Plan Estratégico Institucional 2025–2029, impulsa un proceso de modernización tecnológica orientado a fortalecer la eficiencia operativa, la calidad del servicio y la integridad de la gestión tributaria.

Este proceso se enmarca en el Programa de Mejora de la Administración Tributaria y Aduanera Componente I. Fortalecimiento institucional del Servicio de Rentas Internas conforme a la firma de los contratos de préstamo No. 5598/OC-EC entre la República del Ecuador y el Banco Interamericano de Desarrollo y No. 5599/KI-EC entre la República del Ecuador y el Banco Interamericano de Desarrollo en su calidad de administrador de la Facilidad de Corea de Cofinanciamiento para el Desarrollo de Infraestructura para América Latina y el Caribe, este Programa tiene como propósito apoyar la transformación digital del SRI mediante la modernización de su infraestructura tecnológica, la optimización de sus procesos internos y la consolidación de capacidades institucionales para una gestión más ágil, interoperable y basada en datos.

En el ámbito de la gestión interna, se ha identificado la necesidad de disponer de una solución tecnológica de talento humano bajo los estándares y necesidades del SRI, que interactúe con los demás aplicativos de la Institución y proporcione información en línea para los servidores.

Actualmente, los procesos de talento humano se gestionan mediante una herramienta tecnológica que ha cumplido su ciclo de vida operativo. Si bien esta herramienta ha permitido administrar funciones claves, presenta limitaciones críticas que afectan la continuidad, escalabilidad y calidad del servicio.

Entre los principales problemas identificados se encuentran:

- Obsolescencia tecnológica: la herramienta actual no permite el desarrollo de nuevas funcionalidades ni la adaptación a los requerimientos institucionales emergentes.

- Restricciones operativas: no es posible asignar roles diferenciados de operación, lo que limita la trazabilidad, control y gobernanza de los procesos.

- Riesgo de desactualización: con el tiempo, no se garantiza que la información se mantenga actualizada ni disponible en línea, lo que afecta la toma de decisiones y la transparencia institucional.

- Falta de interoperabilidad: la herramienta actual no permite integrarse con otros procesos institucionales ni con sistemas transversales, lo que impide una gestión articulada de la información.

- No se cuenta con las fuentes de la herramienta que actualmente se opera.

Frente a este contexto, el Servicio de Rentas Internas requiere implementar una solución tecnológica   que automatice, modernice y asegure la gestión del talento humano institucional, alineada a estándares de interoperabilidad, continuidad, escalabilidad, seguridad, eficiencia y sostenibilidad.

Este proyecto responde a la necesidad de contar con una herramienta   robusta que garantice eficiencia administrativa, transparencia en la gestión del personal, mejora continua de los procesos y generación de información oportuna y estratégica para la toma de decisiones.

El nuevo sistema deberá integrarse con los servicios internos del SRI y cumplir con los lineamientos de Gobierno Digital definidos por el Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información (MINTEL). Asimismo, deberá contribuir al fortalecimiento de la gobernanza institucional, garantizar la protección de los datos personales y asegurar la autonomía en la evolución de sus funcionalidades.

La implementación de esta solución constituye un eje estratégico para consolidar un marco institucional que asegure sostenibilidad operativa, eficiencia en la gestión del talento humano y alineación con los estándares nacionales de transformación digital.

## Objetivos.

## Objetivo General

Implementar una solución tecnológica   para la gestión del talento humano del SRI, que modernice y automatice sus procesos, garantice seguridad y disponibilidad continua de la información, asegure interoperabilidad con sistemas institucionales y cumpla la Gobernanza del proyecto, fortaleciendo la eficiencia, transparencia y sostenibilidad operativa.

## Objetivos Específicos:

- Reemplazar la herramienta actual, obsoleta y limitada en funcionalidades y asignación de roles operativos.

- Garantizar que la información institucional se mantenga actualizada, disponible en línea y verificable en tiempo real.

- Asegurar la interoperabilidad entre el sistema de talento humano y los aplicativos institucionales y sistemas legados (gestor documental, gestión de identidades, generador de documentos, firma electrónica, ADM, entre otros), garantizando la continuidad operativa, la consistencia de los datos y evitando duplicidades o incompatibilidades técnicas.

- Automatizar e incorporar módulos funcionales para componentes tales como estructura posicional/distributivo de puestos, movimientos administrativos, nómina.

- Consolidar la información histórica del talento humano en el proceso de carga de información, desde fuentes estructuradas (sistema actual) y no estructuradas (repositorios - tablas Excel).

- Establecer mecanismos de control de versiones y realizar la validación periódica de los catálogos transversales (competencias, cargos, requisitos, rubros de nómina, tipos de desvinculación, entre otros), con el fin de asegurar la consistencia normativa y operativa.

- Asegurar la continuidad operativa mediante ambientes segregados de desarrollo, pruebas y producción.

- Garantizar trazabilidad, seguridad y control institucional en cada transacción, proceso y documento gestionado por la herramienta, mediante mecanismos de auditoría, versionado y control de cambios.

- Asegurar la sostenibilidad técnica y operativa de la solución, incorporando prácticas de gestión del cambio, soporte evolutivo, reutilización de componentes, así como criterios de escalabilidad, flexibilidad en el manejo de capacidades (parametrización).

- Fomentar la adopción y la usabilidad de la solución, garantizando que sea fácilmente asimilada por los usuarios mediante una interfaz intuitiva y la provisión de recursos adecuados para la transferencia de conocimientos.

## Alcance

El presente proceso de contratación comprende la adquisición, licenciamiento, implementación, configuración, personalización, estabilización, transferencia de conocimiento y soporte de una solución tecnológica   bajo entorno on-premise, destinada a la gestión del talento humano del Servicio de Rentas Internas (SIGETH PLUS).

La solución deberá cubrir los componentes institucionales priorizados, relacionados con la gestión del talento humano, garantizando automatización, estandarización y eficiencia operativa.

El alcance incluye la implementación completa de los siguientes módulos y componentes:

- Módulos de empleados y ficha de personal.

- Módulo de estructura posicional y distributivo de personal

- Módulo de manual de puestos.

- Módulo de movimientos de personal

- Módulo de nómina, desvinculaciones y liquidaciones de haberes.

- Módulo expediente   de personal

- Portal de Servicios para el servidor.

Componentes deseables:

- Módulo de Control de Asistencia

- Módulo de Formación y Capacitación.

De igual manera, el alcance incluye:

- Carga inicial de la información histórica de talento humano

- Parametrización inicial, definición y carga de información

- Integración con aplicativos institucionales cumpliendo con los estándares y procedimientos institucionales para desarrollo, pruebas y liberación.

- Implementación de seguridad y pistas de auditoría.

- Pruebas técnicas y funcionales que validen la operatividad y confiabilidad de la solución.

- Transferencia de conocimientos al personal del SRI, acompañada de documentación especializada, que aseguren la capacidad institucional para operar, mantener y evolucionar la solución.

- Estabilización y monitoreo de la solución tecnológica.

- Soporte técnico que garanticen la continuidad operativa.

- Licenciamiento de la solución tecnológica.

## Arquitectura, infraestructura y demanda actual

## Arquitectura de referencia

A efecto de plantear la solución propuesta que satisfaga las necesidades de la entidad, se presenta la siguiente arquitectura referencial del Sistema Integrado de Gestión del Talento Humano:

Fuente: Arquitectura Preliminar de Referencia – SIGETH PLUS

A continuación, en el siguiente gráfico se puede observar las capacidades esperadas de cada componente de la solución:

Fuente: Elaboración interna SRI

Capacidades Sistema Integrado de Gestión del Talento Humano

| Capacidad | Descripción |
| --- | --- |
| Manual de puestos | Módulo que actualiza, gestiona, administra y digitaliza la definición de actividades, responsabilidades, requisitos, competencias, entre otros, de cada puesto. Permite gestionar los descriptivos y perfiles de puestos, en los correspondiente a: misión, actividades, roles, grupos ocupacionales, unidad, requisitos académicos, experiencia, capacitación, conocimientos y competencias, entre otros; de manera centralizada y actualizable. |
| Estructura posicional | Módulo que define la distribución formal de los puestos dentro de una institución. Representa la relación jerárquica y funcional entre cargos y unidades, cuyo objetivo es alinear la estructura institucional con la estrategia organizacional y facilitar la gestión de personal. |
| Administración de personal | Módulo que gestiona de forma integral la información personal y laboral de cada colaborador, asegurando trazabilidad en todo el ciclo de vida del empleado. |
| Movimientos de personal | Módulo que automatiza el registro, control y seguimiento de cambios (movimientos administrativos) en la situación laboral de los empleados, tales como: nombramientos provisionales, traslados, traspasos, cambios administrativos, licencias, reintegros, comisiones de servicios, entre otros. Garantiza la trazabilidad y cumplimiento normativo en cada movimiento. |
| Nómina | Módulo que automatiza el cálculo, procesamiento y gestión operativa de la nómina, altamente parametrizable, reduciendo errores y optimizando tiempos de gestión. |
| Desvinculaciones | Procedimiento automatizado para gestionar la salida de empleados, asegurando cumplimiento normativo y registro sistemático del proceso. |
| Portal de servicios (Autoservicio) | Portal en línea que permita a los servidores realizar de manera autónoma trámites y consultas relacionadas con talento humano, tales como solicitud de certificados, descriptivo y perfil del puesto, estructura posicional y perfiles de puestos de cada unidad, plantilla de talento humano aprobada, actualización de datos, consulta de nómina y trayectoria laboral. Así mismo, deberá habilitar la carga y actualización periódica de documentos requeridos por la institución, garantizando seguridad y trazabilidad de la información, así como la ejecución y gestión de encuestas vinculadas a los procesos de talento humano, asegurando confidencialidad y consolidación de resultados para su análisis. |
| Expediente Integral del Servidor | El módulo de expediente integral del servidor tiene como propósito consolidar, organizar y administrar de manera estructurada toda la documentación generada en los procesos de gestión del talento humano, asegurando su vinculación con el gestor documental institucional, garantizando la interoperabilidad con los sistemas institucionales. |
| Control de Asistencia | Control de jornadas, horarios, novedades y vacaciones. Este sistema deberá integrarse al sistema de lectores biométricos institucional. |
| Formación y Capacitación del Talento Humano | Módulo para gestionar de manera integral los procesos de formación, capacitación, desarrollo y fortalecimiento de conocimientos y competencias del personal. |

Capacidades Transversales:

| Capacidad | Descripción |
| --- | --- |
| APIs / Interfaces de integración: | La solución y todos sus componentes deben disponer de mecanismos de integración basados en APIs estandarizadas, que permiten la interoperabilidad entre componentes internos, garantizando el intercambio seguro y eficiente de información. |
| Pista de Auditoría: | Mecanismo transversal de auditoría es utilizado para registrar las pistas de auditoría de autenticación y autorización. |
| Control de acceso y seguridad: | La plataforma asegura la protección de la información mediante esquemas de autenticación, autorización y gestión de roles, garantizando que cada usuario acceda únicamente a los recursos que le corresponda conforme a las herramientas y procedimientos que actualmente maneja el SRI. |
| Monitoreo tecnológico: | Incluye capacidades y herramientas para el monitoreo ininterrumpido en tiempo real de los componentes de la solución, permitiendo detectar eventos tecnológicos, incidentes, medir el desempeño y asegurar la disponibilidad del servicio. |
| Alertas y Avisos: | Aplicación en la cual se parametrizan plantilla de mensajes y se disparan notificaciones. |
| Reportes gerenciales y transaccionales | Generación de reportes analíticos y transaccionales que permita consultar, consolidar y analizar información operativa e histórica. Esta funcionalidad deberá facilitar la explotación de información mediante filtros dinámicos, parametrización, visualización gráfica y tabular, exportación en formatos estándar. |
| Generador de documentos: | Creación automática de documentos institucionales, estandarizando formatos a través de plantillas y reduciendo tiempos de elaboración, con trazabilidad sobre la información generada de manera manual o masiva, a través del mecanismo automático de numeración de documentos institucionales. |
| Firma electrónica: | La solución deberá integrarse al componente de firma electrónica institucional para validación y autenticación de documentos, asegurando la integridad, validez legal y confianza en los procesos digitales. |

## Infraestructura actual

Actualmente el SRI dispone de la siguiente infraestructura constituida en un Centro de Computo Principal en Quito y uno Alterno en Guayaquil:

A continuación, se puede observar la infraestructura y software de servicios disponible para el sistema integrado de gestión del talento humano:

| CONCEPTO | DISPONIBLE EN EL SRI |
| --- | --- |
| Capa Media | Plataforma de virtualización - vSphere Client versión 8.0.3.00500 - Hipervisor: VMware ESXi, 8.0.3 en UIO y VMware 9.0.1 en GYE - Sistemas operativos soportados por fabricantes Microsoft Windows Server 2022 o Red Hat Enterprise Linux 10.x Servidores de procesamiento de capa media: - Modelo: PowerEdge MX760c - Tipo de procesador: Intel(R) Xeon(R) Platinum 8462Y+ Servidores de Aplicación. - JBoss 8.1 - Apache 2.4.37 |
| Almacenamiento | IBM Flash System 9500 |

| CONCEPTO | DISPONIBLE EN EL SRI |
| --- | --- |
| Procesamiento de Base de Datos | Bases de Datos: - Oracle con versiones 11gR2, 12cR2 y 19c - Servidores con sistema operativo Solaris 11.4, para ambientes productivos, no productivos y contingencia. - Set de caracteres es WE8MSWIN1252. |
| Seguridad | Existe una segmentación de red entre las soluciones expuestas al Internet e Intranet, cada uno con su esquema de seguridad |
| Respaldo | Sistema de respaldos Veritas NetBackup 10.5.0.1 para información estructurada y no estructurada |
| Continuidad | Infraestructura requerida en el centro de cómputo alterno |
| Conectividad | Enlaces de internet: - Principal: 936 mbps - Alterno: 928 mbps Uso promedio es del 80%. A nivel nacional según la localidad en promedio: - Agencias pequeñas entre 5 a 10 Mbps, - Agencias grandes de 10 a 25 Mbps. Uso promedio de ellos es del 90%, también cuenta con enlaces de contingencia Para los Centros de Computo: - Principal Quito: 100 Mbps - Alterno y ambientes no productivos, Guayaquil: 100 Mbps Uso promedio de estas es del 80, también cuenta con enlaces de contingencia. |
| Monitoreo | - Zabbix - Kibana |

Para los procesos de desarrollo:

| CONCEPTO | DISPONIBLE EN EL SRI |
| --- | --- |
| Repositorios de código fuente | - GitLab Community Edition – versión 15.9.3. - Sonatype Nexus Repository – version OSS 3.62.0-01 |
| Pruebas | De código estático y cobertura de pruebas unitarias se realizan con la herramienta Sonarqube Enterprise Edition v2026.2.1. |

## Capacidad y demanda actual – proyectada

A continuación, se detalla tanto la capacidad como la demanda actual - proyectada para los componentes a implementar en el sistema integrado de gestión del talento humano, la matriz contiene:

Componente: Corresponde al componente de la solución para la automatización del proceso.

Transacciones relevantes: Se detalla el tipo y número de transacción dentro del proceso.

Volumen: Número de instancias ejecutadas al año y proyectadas a 3 y 5 años.

Tamaño (KB): Corresponde al tamaño de los archivos por caso.

Número de usuarios por componente: Usuarios que utilizan cada módulo del sistema

## Metodología de Trabajo.

Una vez suscrito el contrato, el contratista deberá presentar y ejecutar una Metodología de Trabajo formal, detallada y coherente con los requerimientos establecidos en las presentes Términos de Referencia, la cual deberá ser entregada al SRI para su revisión y aprobación dentro de los plazos contractuales establecidos.

La Metodología de Trabajo tendrá carácter obligatorio y deberá cubrir, las fases descritas en esta sección, estableciendo para cada una de ellas: objetivos, actividades, entregables, responsables, dependencias, criterios de aceptación y mecanismos de control.

El contratista será responsable de asegurar que la metodología propuesta:

- Garantice el cumplimiento de todo el alcance establecido en el TDR.

- Permita la ejecución del proyecto de forma ordenada, con planificación por fases, entregables definidos y control de hitos.

- Sea compatible con un modelo on‑premise, incluyendo requisitos de despliegue, seguridad y operación en infraestructura local.

- Asegure trazabilidad de actividades, decisiones y entregables mediante registros, bitácoras y/o herramientas de gestión.

- Se articule con los mecanismos contractuales de soporte, mantenimiento, control de cambios y ANS definidos en el contrato.

- Facilite la incorporación ordenada de nuevos requerimientos durante la vigencia contractual, mediante un proceso de priorización y control de cambios.

- Emplee una metodología ágil e iterativa, trabajando por prioridad, con sprints cortos y la entrega de demos periódicas que muestren entregables funcionales.

- Brinde apoyo en pruebas de integraciones, convivencia y desarrollos personalizados, incluyendo planificación, ejecución y reporte de resultados.

- Asegure la puesta en producción, estabilización y contingencia de la solución de forma integral y a satisfacción

- Incluya un plan de transferencia de conocimiento dirigido a los distintos perfiles involucrados.

## Descripción de las fases de la metodología de trabajo

La metodología de trabajo del proyecto deberá estructurar en seis fases secuenciales y complementarias, cuyo cumplimiento es obligatorio para el contratista y condiciona la aceptación de los entregables asociados. Cada fase tiene objetivos específicos, actividades claramente delimitadas y resultados verificables, conforme a los requerimientos técnicos, funcionales y no funcionales establecidos en el presente documento.

Fase 1. Planeación y alcance

La Fase 1 tiene como objetivo establecer las bases técnicas, funcionales, operativas para la correcta implementación de la solución tecnológica. En esta fase, el contratista deberá definir y documentar de manera detallada conforme el alcance del proyecto definido, los entregables comprometidos, los criterios de aceptación en función de los requerimientos funcionales entregados por el SRI, la arquitectura de la solución que deberá estar alineada a la arquitectura de referencia entregada por el SRI, el dimensionamiento de la capacidad de infraestructura tecnológica y licenciamiento de software base requerida para la solución, el cronograma de ejecución, los costos asociados y la composición del equipo de trabajo. Asimismo, deberá presentar los planes y procedimientos de calidad, seguridad, gestión de riesgos, comunicaciones, integración y convivencia con sistemas legados, transferencia de conocimientos técnica y funcional y gestión de partes interesadas, asegurando la alineación con las necesidades institucionales del SRI y las mejores prácticas de la industria. Esta fase culmina con la aprobación formal por parte del SRI de la documentación base que regirá la ejecución del proyecto.

Los entregables del proyecto se realizarán de manera iterativa e incremental, con liberaciones parciales ambientes no productivos, productivos y de contingencia, garantizando trazabilidad completa, documentación asociada y cumplimiento de los criterios de aceptación definidos en el numeral 10 “Criterios de aceptación”.

Fase 2. Habilitación del servicio

La Fase 2 está orientada a la habilitación del servicio y a la preparación operativa de la solución tecnológica. En esta fase, el contratista será responsable del aprovisionamiento, instalación, configuración y parametrización de todos los componentes de la solución (sistema integrado de gestión del talento humano), así como de sus dependencias técnicas, mecanismos de integración, seguridad, monitoreo y auditoría. La habilitación deberá realizarse en los ambientes definidos por el SRI, garantizando interoperabilidad, estabilidad y cumplimiento de los requerimientos técnicos y no funcionales. La fase concluye con la notificación formal de “solución instalada y estable” y la validación por parte del SRI de que la plataforma se encuentra plenamente operativa y sin incidentes reportados pendientes de solución.

Fase 3.  Carga Inicial

La Fase 3 tiene como objetivo garantizar la correcta transferencia y consolidación de la información institucional desde los sistemas legados hacia la nueva solución tecnológica. En esta fase, el contratista deberá ejecutar la carga de la información, que incluirá actividades de carga y validación de la información proveniente del SIGETH.

Para la carga de información se deberá considerar al menos estas actividades:

- Definición de qué información requiere para operar

- Depuración de la información entregada por el SRI.

- Ajustes conforme modelo destino.

- Carga de información en ambiente no productivo.

- Validación funcional.

- Ajustes.

- Carga final en producción.

- Informe de la carga de información.

- Acta de conformidad de la carga inicial de información.

Se deberá definir formalmente la responsabilidad de calidad de datos entre el SRI y el contratista, incluyendo reglas de validación, criterios de aceptación y responsables de aprobación.

La fase concluye con la aprobación formal por parte del SRI de los resultados de la carga, en ambiente productivo, asegurando que la información institucional se encuentra disponible, confiable y plenamente integrada en la nueva plataforma de gestión del talento humano.

Fase 4. Implementación de Integraciones, convivencias y desarrollos personalizados

La Fase 4 tiene como objetivo desarrollar e implementar las integraciones entre el Sistema Integrado de Gestión del Talento Humano y los sistemas institucionales definidos por el SRI, asegurando el intercambio de información de manera segura, oportuna, consistente y trazable y cumpliendo con los estándares y procesos institucionales vigentes

Asimismo, deberá garantizar la correcta convivencia con sistemas legados o complementarios, evitando duplicidad de información y afectaciones a la continuidad operativa. Esta fase incluye también la implementación de desarrollos personalizados necesarios para cubrir requerimientos no contemplados en las funcionalidades nativas de la solución.

Fase 5. Transferencia de conocimiento

La Fase 5 está destinada a garantizar la autonomía institucional del SRI mediante la ejecución del Plan de Transferencia de Conocimientos. En esta fase, el contratista deberá transferir el conocimiento a los diferentes perfiles definidos, entregar la documentación funcional, técnica y operativa correspondiente. El contratista deberá acompañar al SRI en la adopción efectiva de la plataforma.

Fase 6.  Licenciamiento y Soporte de Fábrica.

La Fase 6 está destinada a garantizar la sostenibilidad institucional del SRI mediante la prestación continua del servicio de soporte de la solución. El contratista deberá prestar el servicio de soporte técnico conforme al modelo definido, incluyendo atención de incidentes, soporte preventivo y correctivo, monitoreo y cumplimiento de los Acuerdos de Nivel de Servicio (ANS) establecidos contractualmente.

Ordenes de Trabajo.

Comprende la prestación de servicio de soporte orientado a brindar asesoría técnica especializada al personal funcional del SRI, en aquellos casos en que no puedan ejecutar directamente acciones o configuraciones dentro del sistema. Dichas actividades deberán ejecutarse con cargo a la bolsa de horas de soporte evolutivo definida contractualmente conforme la sección 7.4.1 Ordenes de Trabajo. En estos casos, el contratista deberá presentar una estimación de esfuerzo conforme al mecanismo aprobado por el SRI, indicando el consumo estimado de horas, el plan de ejecución y los entregables asociados, sin que ello implique obligación alguna para el SRI de consumir la totalidad de la bolsa de horas contratada.

## Requerimientos mínimos de la Metodología de Trabajo

El contratista deberá presentar una metodología general de trabajo que permitirá la ejecución del contrato en las fases y actividades claramente definidas, considerando las mejores prácticas o marco de referencia para la ejecución de proyectos. Estas fases deberán estar alineadas con los productos y/o servicios definidos, la metodología general propuesta deberá contener al menos los siguientes requisitos, mismos que serán de cumplimiento obligatorio por parte del contratista y validados por la entidad contratante.

| No. | Fase | Concepto | Características |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fase 1 | Presentación de la Metodología de Trabajo | El contratista deberá presentar su Metodología de Trabajo, misma que debe incluir al menos y sin limitarse a: - Descripción de las principales actividades por cada fase a ejecutar para la adecuada implementación del servicio y ejecución del contrato. - Detalle de la adquisición, modelo de licenciamiento y sus características - Plan de Implementación para el desarrollo de las integraciones y convivencias o desarrollos personalizados y la carga de información. - Plan para la atención e implementación del Sistema Integrado de Gestión del Talento Humano. - Plan de Transferencia de Conocimientos para garantizar la operación del servicio. - Una vez iniciado el contrato y dentro de los plazos previstos el contratista realizará el kick off del servicio a implementar y posteriormente entregará la Metodología de Trabajo detallada, conforme las definiciones establecidas en los numerales: 4 (Metodología de trabajo), 5 (servicios requeridos), 6 (Modelo de licenciamiento y actualización), 7 (Desarrollo, Actualización, Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos) y 8 (servicios conexos requeridos). - De requerirlo el contratista podrá solicitar a través del administrador de contrato las reuniones de diagnóstico y/o entendimiento con el equipo técnico responsable a fin de detallar, complementar y/o validar los requisitos establecidos para la presentación de la Metodología de Trabajo detallada. |
| 2 | Fase 1 | Integración | Debe incluir al menos la descripción general del servicio de implementación y ajustar la misma con la información del SRI. Identificar a las partes interesadas y sus expectativas a fin de coordinar los aspectos del servicio a implementar, para trabajar en conjunto y establecer conexiones efectivas entre todas las actividades. El contratista será responsable de la integridad y consistencia de los datos durante los procesos de integración y convivencias con aplicaciones legadas y la carga de información. |
| 3 | Fase 1 | Alcance | Debe incluir al menos: - La lista detallada de entregables establecidos por la entidad contratante conforme a las definiciones levantadas, señaladas en el numeral 5. Servicios requeridos. - Los criterios de aceptación de cada entregable conforme a la estructura contenida en el numeral 10. - La arquitectura de la solución tecnológica ofertada. - Las características técnicas y funcionales de los componentes principales del sistema integrado de gestión del talento humano, así como de todos los otros componentes que formen parte de su arquitectura. |
| 4 | Fase 1 | Tiempo | Debe incluir el cronograma de implementación considerando: - Cronograma del proyecto con hitos clave, conforme lo definido en el presente documento, sin rebasar el plazo máximo establecido en el numeral 12 “Plazo de ejecución”. - Descomposición del trabajo (WBS – Work Breakedown Structure) que detalle las tareas principales - Recursos necesarios y su asignación. - Los tiempos del cronograma deberán considerar buenas prácticas de la industria que permitan recolectar información para asegurar el cumplimiento de la Metodología de Trabajo detallada dentro de los plazos programados. |
| 5 | Fase 1 | Gestión de la Calidad | El contratista propondrá los planes y procedimientos de aseguramiento de la calidad de la solución y sus componentes instalados. |
| 6 | Fase 1 | Seguridad de la Información | El contratista deberá definir, documentar e implementar un Modelo de Seguridad de la Información y Ciberseguridad, alineado con al menos uno de los siguientes marcos de referencia: - ISO/IEC 27001 e ISO/IEC 27002 - NIST Cybersecurity Framework (CSF) - Marco equivalente debidamente justificado y aprobado por el SRI Dicho modelo deberá cubrir, como mínimo: - Gestión de riesgos de seguridad de la información. - Controles de seguridad organizativos, técnicos y operativos. - Seguridad en el ciclo de vida de desarrollo de software (SDLC). - Gestión de identidades, accesos y privilegios. - Protección de datos personales conforme a la LOPDP. - Monitoreo, detección y respuesta a incidentes de seguridad. El contratista deberá entregar evidencia documental verificable del cumplimiento de estos controles durante las fases de diseño, habilitación, pruebas y puesta en producción. |
| 7 | Fase 1 | Recursos Humanos | - El contratista deberá cumplir los requisitos establecidos para el personal técnico mínimo señalado en el numeral 4.3 requerido para la conformación de su equipo de trabajo. Asimismo, deberá definir los roles y responsabilidades mínimas para cada miembro de su equipo de trabajo durante la implementación de la solución tecnológica. - Deben ser comunicados y acordados los requisitos de habilidades y competencias del personal. - De igual manera debe comunicarse por parte del contratista las estrategias para la resolución de conflictos |
| 8 | Fase 1 | Comunicaciones | Deberá definir el plan de comunicaciones a implementar, que detalle, quién comunica qué, cuándo y cómo. El contratista propondrá las herramientas de comunicación a utilizar. Una vez adjudicado el contrato, entre las partes se definirán los protocolos para informar el progreso y los problemas. |
| 9 | Fase 1 | Riesgos | El contratista deberá identificar los posibles riesgos asociados a la implementación de la solución tecnológica, además deberá presentar un plan general para mitigar estos riesgos, estableciendo mecanismos de mitigación y contingencia, mecanismos de seguimiento y control a los riesgos identificados y/o mecanismos para la identificación de nuevos riesgos. Una vez adjudicado el contrato, el contratista en conjunto con la entidad contratante validarán los potenciales riesgos identificados, así como las acciones para el tratamiento, seguimiento y control de los riesgos identificados, y serán incluidos dentro de la Metodología de Trabajo detallada que deberá ser entregada dentro de los plazos previstos. |
| 10 | Fase 1 | Partes Interesadas | Durante la ejecución del contrato para la gestión de interesados el contratista en conjunto con la entidad contratante deberá: - Identificar las partes interesadas. - Definir las estrategias para gestionar las expectativas de partes interesadas. - Preparar el plan de involucramiento y gestión del cambio de partes interesadas. |
| 11 | Fase 1 | Seguimiento | Durante la ejecución del contrato, se realizarán reuniones de seguimiento entre el contratista y la entidad contratante para evaluar el normal desenvolvimiento de responsabilidades y cumplimiento del cronograma y plan del proyecto. El contratista propondrá la periodicidad de estas reuniones y el formato de acta de reunión para el seguimiento correspondiente. Cuando el SRI lo requiera el contratista entregará un reporte de los registros de los requerimientos de servicios realizados en un periodo de tiempo determinado, el reporte deberá incluir la identificación del requerimiento, tiempos de respuesta, atención, solución de problemas o incidentes reportados, en un plazo de hasta 3 días calendario contados a partir del siguiente día de lo solicitado por el administrador de contrato. |
| 12 | Fase 1 | Trabajo en sitio o remoto | Por cada fase a ejecutar en el presente contrato, el contratista deberá informar en su propuesta, la modalidad de trabajo del personal técnico mínimo requerido, el cual podrá trabajar en sitio en las instalaciones de la entidad contratante o de forma remota en conjunto con el equipo de trabajo del SRI en mutuo acuerdo. No obstante, respecto de las integraciones y convivencias y desarrollos personalizados, se establece como requisito obligatorio que estas actividades se realicen de forma presencial en las instalaciones de la entidad contratante, a fin de garantizar la correcta validación técnica, la trazabilidad de los procesos y la coordinación directa con las áreas involucradas. |
| 13 | Fase 1 | Espacio físico de trabajo | El SRI asignará el espacio físico sobre el personal que se acuerde hará trabajo presencial y el contratista deberá proporcionar a su personal al menos y sin limitarse a, el equipo necesario para realizar su trabajo, como, por ejemplo: computadores, conexión de internet, entre otros. El acceso de computadores a la red institucional estará sujeta a los procedimientos de aprobación correspondientes a la institución, si estos son necesarios. |
| 14 | Fase 1 | Aprobación de la documentación | La documentación generada por el contratista en la ejecución del objeto del contrato o que sea solicitada por el SRI, deberá contar con la aprobación del administrador del contrato. La entidad contratante reportará al contratista las correcciones que crea pertinentes y revisará que estas hayan sido resueltas previa a su aceptación |
| 15 | Fase 1 | Metodología | Cada entregable será debidamente validado y aprobado por la entidad contratante a través de la unidad responsable designada y será informado al administrador del contrato. En caso de existir correcciones, el contratista deberá solventarlos conforme el tiempo acordado entre las partes. |
| 16 | Fase 1 | Metodología | Todo entregable será acompañado por la documentación relacionada como, por ejemplo: requerimiento u orden de trabajo detallados, actas de aceptación funcional, actas de prueba, código fuente de las integraciones y convivencias y desarrollos personalizados., las cuales serán entregadas en medios digitales debidamente etiquetados y con firmas de responsabilidad. |
| 17 | Fase 1 | Metodología | Al cierre del proyecto el contratista deberá recopilar y entregar en medios digitales y con firmas de responsabilidad, al administrador de contrato, al menos y sin limitarse a, toda la información (documentos, manuales, actas, informes) generada en la ejecución del contrato y código fuente de los desarrollos personalizados. |
| 18 | Fase 1 | Comunicación entre las partes | El SRI designará al administrador del contrato, quién será el medio de comunicación entre la entidad contratante y el contratista, a través de documentos escritos o correo electrónico; además, previo a la firma del acta entrega recepción validará el cumplimiento de los términos de referencia a satisfacción |
| 19 | Fase 1 | Contraparte | El contratista por su parte asignará igualmente una contraparte única de trabajo. |
| 20 | Fase 1 | Datos y contacto | El contratista notificará al administrador de contrato del SRI, al día siguiente de la firma de contrato, los datos de contacto de la persona que cumplirá el rol de gerente del proyecto, quien será el responsable de coordinar con el administrador de contrato todo lo solicitado en el presente documento. La persona designada por el contratista deberá cumplir con el perfil establecido en el numeral 4.3 Personal técnico mínimo. |
| 21 | Fase 1 | Escalamiento de problemas, incidentes y soporte | La metodología de trabajo para el escalamiento de problemas, incidentes y soporte de la solución tecnológica contratada, que cumpla con lo descrito en el numeral 7. Desarrollo, Actualización, Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos. |
| 22 | Fase 2 | Notificación solución instalada | El contratista notificará al administrador de contrato mediante e informe las actividades realizadas cuando la solución esté instalada y lista para iniciar la configuración en los plazos establecidos en el cronograma. |
| 23 | Fase 2 | Habilitación del servicio a implementar | El contratista deberá asegurar la habilitación y oportuna de todos los servicios, componentes y capacidades técnicas necesarias para la correcta implementación, puesta en operación y funcionamiento continuo de la solución tecnológica, de conformidad con el alcance contractual y los requerimientos técnicos y no funcionales definidos en el presente documento. La habilitación del servicio comprende, como mínimo, el aprovisionamiento, instalación, configuración, parametrización inicial y validación operativa de todos los componentes del sistema integrado de gestión del talento humano que formen parte de la solución ofertada, así como sus dependencias técnicas, mecanismos de integración, herramientas de administración, monitoreo y seguridad. El contratista será responsable de garantizar que todos los servicios requeridos para la operación de la solución se encuentren plenamente habilitados en los ambientes definidos por el SRI (No Productivos, Productivos y Contingencia), asegurando su correcta interoperabilidad, estabilidad, seguridad y alineación con la arquitectura institucional. Esto incluye la correcta configuración de servicios de autenticación e identidad, integración con sistemas existentes, mecanismos de mensajería, Apis, generación de documentos, firma electrónica, auditoría, monitoreo y respaldo, sin trasladar cargas operativas o técnicas adicionales al SRI. Asimismo, el contratista deberá asegurar que la habilitación del servicio considere todas las licencias de software requeridas, los componentes del fabricante, las herramientas auxiliares y los servicios técnicos necesarios para la operación normal de la solución durante la vigencia contractual, conforme al modelo de licenciamiento definido. En ningún caso la falta de habilitación de un componente, servicio o dependencia podrá ser utilizada como justificación para incumplimientos funcionales, técnicos, de rendimiento o de niveles de servicio. Como parte de la habilitación, el contratista deberá ejecutar pruebas técnicas y funcionales que permitan validar que todos los servicios se encuentran correctamente operativos, integrados y configurados, entregando al SRI la evidencia correspondiente y la documentación técnica asociada. La habilitación del servicio se considerará completa únicamente cuando el SRI haya verificado y aceptado formalmente que la solución se encuentra plenamente operativa conforme a los criterios de aceptación definidos en el contrato y una vez realizado el paso a producción se realizara la activación de las licencias. El contratista garantizará que la habilitación del servicio cumpla con las buenas prácticas del fabricante, los lineamientos de seguridad institucionales, integración con sistemas legados del SRI cumpliendo con los procedimientos institucionales de tecnología y dejando la solución lista ara operación sostenida, evolución controlada y soporte continuo. |
| 24 | Fase 2 | Plan de Pruebas | El contratista deberá considerar al menos: - La elaboración de la Guía de Aseguramiento de Calidad (SQA) en base a las especificaciones existentes del Proyecto u orden de trabajo - Plan de pruebas - Pruebas funcionales de aceptación - Pruebas no funcionales - Pruebas de integración - Pruebas de carga y performance Con el objetivo de garantizar que la solución tecnológica contratada cumpla los criterios de aceptación acordados, no genere vulnerabilidades de seguridad o afectación a otros sistemas con motivo de los cambios implementados, además tenga tiempos de respuesta aceptables al momento de su uso por parte de los empleados de la entidad contratante en cada una de las entregas parciales de órdenes de trabajo, estas pruebas serán evidenciadas en un informe que tendrá que entregar el contratista para su aprobación por el administrador del contrato, considerando lo descrito en el numeral 5.4 Requerimientos técnicos y no funcionales y los criterios de aceptación descritos en la sección 10. |
| 25 | Fase 3 | Carga de Información | El contratista deberá garantizar la correcta transferencia y consolidación de la información institucional desde los sistemas legados (SIGETH y otras fuentes) hacia la nueva solución tecnológica, asegurando la integridad, consistencia y disponibilidad de los datos, conforme a lo descrito en la sección 5.3. Requerimientos de Carga Inicial. - El plan de carga inicial deberá incluir, como mínimo: Qué datos y en qué formato el SRI entregará la información - Depuración de datos. - Ajuste al modelo destino. - Carga en ambientes no productivos. - Validación funcional. - Ajustes posteriores, corrección de inconsistencias. - Carga final en producción. - Informe consolidado de la carga de información. - Acta de conformidad de la carga inicial. Durante esta fase, el contratista será responsable de: - Garantizar trazabilidad completa de la información y registro de los cambios realizados. - Asegurar que la información histórica consolidada esté disponible para su uso por los módulos de la solución. - Documentar todo el proceso de carga, incluyendo procedimientos, scripts, incidencias y resultados de validación.Final del formulario - Garantizar la confidencialidad y protección de los datos personales migrados, cumpliendo con la normativa vigente. |
| 26 | Fase 4 | Plan de implementación para el desarrollo de integraciones y convivencias y desarrollos personalizados | El contratista deberá: - Detallar el plan de implementación para el desarrollo de integraciones, convivencias y desarrollos personalizados utilizando los estándares y procedimientos institucionales vigentes. - El diseño técnico y funcional de cada integración y desarrollo personalizado, alineado a la arquitectura institucional y a los lineamientos de interoperabilidad del SRI. - La definición de los mecanismos de integración (APIs, servicios web u otros), incluyendo estructuras de datos, protocolos de comunicación, seguridad y manejo de errores. - La implementación de controles de validación, consistencia, trazabilidad y auditoría de la información intercambiada entre sistemas - La ejecución de pruebas técnicas y funcionales de integración, incluyendo pruebas de interoperabilidad, consistencia de datos y convivencia con sistemas legados. - La documentación técnica completa de las integraciones y desarrollos implementados. - Durante la ejecución del contrato, y en coordinación con la contraparte técnica del SRI asignada se definirán: - Criterios de aceptación de las capacidades implementadas, así como el modelo realizado por parte de la unidad requirente y el administrador del contrato. - Arquitectura y diseño de servicio. |
| 27 | Fase 5 | Ejecución de la transferencia de conocimientos | El contratista deberá ejecutar el plan de Transferencia de Conocimiento dentro de los plazos establecidos y que deberá cumplir con lo especificado en el numeral 9.1. Transferencia de Conocimientos. En caso de que en la ejecución de la transferencia de conocimientos requiera modificación de condiciones, estas podrán ser cambiadas previo acuerdo entre las partes. |
| 28 | Fase 6 | Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos | El contratista presentará el detalle del modelo de servicio ofertado que incluya el soporte de la solución tecnológica, cumpliendo con actividades programadas, periodicidades, ventanas de mantenimiento propuestas, responsables, métodos de verificación y evidencia generada en cada intervención, considerando lo detallado en el numeral 7 Desarrollo, Actualización, Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos. |
| 29 | Fase 6 | Órdenes de Trabajo: Reuniones de análisis | Previo al inicio de la implementación de cualquier entrega parcial asociada a requerimientos funcionales, no funcionales o evolutivos de solución, el contratista deberá participar obligatoriamente en reuniones de análisis conjunto con el SRI. Estas reuniones tendrán como objetivo clarificar, detallar y validar el alcance técnico y funcional de la entrega, considerando los componentes de la solución, los artefactos a intervenir, los ambientes afectados y los criterios de aceptación aplicables. Como resultado de estas reuniones, el contratista deberá elaborar una Orden de Trabajo que documente de manera formal y verificable el alcance acordado, incluyendo la descripción del requerimiento, el impacto sobre los componentes de la solución, el esfuerzo estimado, el cronograma de ejecución, los entregables esperados, los ambientes involucrados y las evidencias de cumplimiento. Dicha Orden de Trabajo deberá ser revisada y aprobada formalmente por el administrador del contrato del SRI antes del inicio de su ejecución. |
| 30 | Fase 6 | Órdenes de Trabajo | El plan de Órdenes de Trabajo deberá contemplar un esquema de entregas parciales, incrementales y controladas, tanto en ambientes no productivos, productivos y de contingencia, permitiendo la incorporación progresiva de funcionalidades, configuraciones, mejoras técnicas o ajustes derivados de los requerimientos del SRI. Cada entrega deberá cumplir con los procedimientos institucionales de tecnología. Este plan deberá ser aprobado por el SRI. Cualquier ajuste, actualización o redefinición de los requerimientos descritos en el presente documento conforme lo descrito en el numeral 7.3 Soporte Correctivo, deberá realizarse de mutuo acuerdo entre el SRI y el contratista. En caso de que un requerimiento inicialmente previsto sea eliminado o requiera un menor esfuerzo que el estimado, dicho esfuerzo deberá ser compensado mediante la incorporación de nuevos requerimientos o actividades de valor equivalente (expresado en unidades de esfuerzo) para el SRI. Cuando las órdenes de trabajo correspondan a evoluciones, nuevas configuraciones, ajustes funcionales o técnicos no contemplados en el alcance inicial del contrato, dichas actividades deberán ejecutarse conforme los descrito en el numeral 7.4 Soporte evolutivo. Los pagos asociados a las órdenes de trabajo ejecutadas bajo la modalidad de soporte evolutivo se realizarán únicamente por las horas efectivamente utilizadas y validadas por el administrador del contrato, previa entrega por parte del contratista de un informe detallado de actividades ejecutadas, evidencias de cumplimiento, entregables comprometidos y planilla de consumo de horas correspondiente. |

## Personal técnico mínimo

Para la correcta ejecución del objeto del contrato, el oferente deberá conformar y mantener durante toda la vigencia contractual un equipo de trabajo, con perfiles técnicos y funcionales suficientes para garantizar la adecuada implementación, operación inicial, soporte y evolución del Sistema Integrado de Gestión del Talento Humano, conforme a lo siguiente:

- El equipo mínimo requerido tiene como finalidad asegurar la cobertura funcional y técnica esencial de cada uno de los componentes principales de la solución, así como la adecuada coordinación del proyecto y la alineación con los requerimientos institucionales del SRI.

- En este sentido, se establece como condición mínima la asignación de especialistas funcionales dedicados para los componentes de la solución, así como los roles de gestión y arquitectura necesarios para garantizar la coherencia técnica y el cumplimiento del plan de trabajo.

- El contratista podrá proponer una estructura de equipo ampliada o perfiles adicionales conforme a su metodología de trabajo, sin que ello implique costos adicionales para el SRI; sin embargo, la omisión de alguno de los roles definidos como mínimos será causal de incumplimiento de los términos de referencia.

- El SRI se reserva el derecho de validar la idoneidad, experiencia y continuidad de los recursos propuestos durante la ejecución del contrato.

- Cualquier cambio en la composición del equipo deberá ser informado y aprobado previamente por el SRI, garantizando siempre la continuidad del servicio y el cumplimiento de los perfiles mínimos requeridos.

El detalle del personal técnico mínimo se describe en la sección 20. Requisitos para la calificación posterior.

## Servicios requeridos

## Evidencia Documental

El contratista deberá entregar la siguiente documentación en medio impreso y/o digital con las firmas de responsabilidad correspondientes por cada entrega parcial o salida a producción incluida las pruebas de usuario final y estabilización, los requerimientos aquí detallados serán de cumplimiento obligatorio por parte del contratista y validados por la entidad contratante:

| Concepto | Documento |
| --- | --- |
| Gestión del proyecto | Plan de ejecución del proyecto |
|  | Actas de reunión |
|  | Actas de aceptación parciales suscritas con el administrador del contrato |
|  | Matriz de riesgos del proyecto |
|  | Informes mensuales del avance del proyecto |
|  | Acuerdos de confidencialidad |
|  | Documentación especificada descrita en la sección: 5.1, 5.2, 5.3 y 5.4. Artefactos funcionales, técnicos y operativos requeridos en Proyectos y lo descrito en la sección 10. Criterios de aceptación y otras que se requieren. |
| Documentación técnica del proyecto acotada al SRI | Arquitectura de la solución tecnológica documentada. |
|  | Manual de configuración de integraciones entre herramientas. Modelo de Datos de la solución |
|  | - Diccionario de datos: incluyendo documentación explicativa a nivel de tablas y campos. - Acceso a base de conocimiento, que documente buenas prácticas para implementación de cada herramienta, errores frecuentes, manejo de logs entre otros. - Procedimiento para administración de ambientes productivos, no productivos y de contingencia. - Código fuente de los desarrollos realizados sobre la implementación de las integraciones y convivencias y desarrollos personalizados, objetos descritos en el TDR conforme la sección 6.5 Propiedad de los Desarrollos a Medida |
| Manuales | Manuales de los servicios: en base a formatos y lineamientos del SRI. |
|  | Manual de operación, respaldo y monitoreo: en base a formatos y lineamientos del SRI. Manual de instalación |
|  | Manual técnico: incluyendo la arquitectura y estructura técnica de la solución. |
|  | Manuales de Usuario por Roles del Proceso (uno por rol) en base a formatos y lineamientos del SRI. |
| Transferencia de conocimientos. | Listas de asistencia o constancia de participación a las transferencias de conocimientos efectuadas, evaluaciones, certificados, entre otros. |
|  | Presentaciones, videos de la transferencia de conocimiento especializada o de las parametrizaciones más importantes. |
|  | Documentación complementaria como, por ejemplo; papers, estudios de investigación, certificados, entre otros. |
| Pruebas | De acuerdo con los formatos entregados por el SRI, como habilitante para iniciar el proceso de pruebas sobre los desarrollos que realice se debe presentar los siguientes documentos: - Plan de pruebas - Informe de pruebas - Plan de instalación, configuración, respaldos, operación y reverso. - Manuales técnicos y funcionales Para el caso de los desarrollos de integraciones, convivencias y carga de información adicional, deberá cumplirse los estándares y procedimientos institucionales vigentes. |

Toda la documentación deberá mantenerse en un repositorio centralizado definido por el SRI, con control de versiones, historial de cambios y acceso controlado.

## Requerimientos funcionales de los componentes principales

Los requerimientos funcionales establecidos para cada componente de la herramienta definen las capacidades mínimas, importantes y deseables que la solución deberá ofrecer para garantizar su adecuada operación en los proyectos definidos por el SRI y de conformidad con la siguiente arquitectura:

Cada requerimiento se presenta de manera estructurada, identificando su categoría de necesidad y describiendo con precisión la funcionalidad esperada, con el fin de asegurar que la plataforma soporte los volúmenes operativos institucionales, permita la reutilización de componentes, facilite la integración con sistemas existentes y mantenga altos estándares de trazabilidad, control y eficiencia.

Se entenderá, además, que la solución podrá incorporar los componentes transversales, servicios de integración, conectores, módulos complementarios y capacidades técnicas necesarias para asegurar su funcionamiento, aun cuando estos no se detallen explícitamente en cada requerimiento funcional. Esta estructura permitirá evaluar de forma objetiva el cumplimiento de la solución propuesta durante el proceso de selección y su pertinencia frente a las necesidades institucionales.

A continuación, se muestra la lista de requerimientos por módulo clasificado en función de los siguientes parámetros:

- Necesaria: Funcionalidades o requisitos obligatorios e indispensables. Su ausencia impide la operación del sistema o incumple normativa.

- Deseable: Requisitos que agregan valor adicional y mejoran usabilidad o escalabilidad. No son obligatorios.

| N° | Requerimiento | Necesaria | Deseable |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Módulo de empleados y ficha de personal |  |  |
| 1.1 | Registro, edición, consulta, visualización y descarga de la ficha individual del servidor. | X |  |
| 1.2 | Descarga masiva e individual de fichas de personal por parte del administrador. | X |  |
| 1.3 | Creación, modificación, eliminación y parametrización de campos según requerimientos institucionales, incluyendo opciones de visualización. | X |  |
| 1.4 | Generación de identificadores únicos para cada empleado. | X |  |
| 1.5 | Integración de datos personales, académicos, laborales (trayectoria, desempeño, capacitación, salud ocupacional, entre otros), contractuales y documentos de respaldo. | X |  |
| 1.6 | Vinculación de documentos de respaldo asociados a cada tipo de dato. | X |  |
| 1.7 | Integración con otros aplicativos o módulos institucionales (gestor documental institucional entre otros) | X |  |
| 1.8 | Registro automático de campos mediante extracción de información desde instituciones externas con las que existan acuerdos de servicios. |  | X |
| 1.9 | Validación y aprobación por parte del área responsable de la información ingresada manualmente por el empleado antes de incorporarse de forma definitiva en la ficha. Vinculación al componente genérico institucional “Flujo de supervisión y aprobación” de la sección 8.1. Interoperabilidad. | X |  |
| 1.10 | Validación automática y manual de requisitos del puesto (formación, experiencia, competencias) antes de aprobar movimientos, con generación de alertas y registro en logs. Vinculación al componente genérico institucional “Alertas y avisos” de la sección 8.1. Interoperabilidad. | X |  |
| 1.11 | Registro histórico de cambios y validación de modificaciones realizadas en los datos. | X |  |
| 1.12 | Trazabilidad completa de las acciones realizadas en el módulo, incluyendo marcas de auditoría y control de modificaciones. | X |  |
| 1.13 | Una vez validada, la información quedará registrada de forma definitiva y no podrá ser modificada ni eliminada. | X |  |
| 1.14 | Alimentación automática de la ficha de personal con datos provenientes del manual de puestos, ficha de validación y trayectoria laboral. | X |  |
| 1.15 | Generación de reportes dinámicos y analíticos basados en los datos de los servidores (ejemplo: estadísticas de nivel académico, trayectoria interna, evaluación del desempeño, capacitación). | X |  |
| 2 | Módulo de estructura posicional y distributivo de personal |  |  |
| 2.1 | Creación y administración de la estructura posicional basada en la estructura orgánica institucional. | X |  |
| 2.2 | Administración de unidades funcionales (crear, eliminar o modificar). | X |  |
| 2.3 | Parametrización de niveles dentro de la estructura posicional. | X |  |
| 2.4 | Vinculación con el Sistema del Manual de Descripción, Valoración y Clasificación de Puestos. | X |  |
| 2.5 | Integración automática con catálogos institucionales. Vinculación al componente institucional “Catálogos Institucionales (ADM)” de la sección 8.1. Interoperabilidad. | X |  |
| 2.6 | Creación y gestión de partidas presupuestarias según regímenes y estado, unidad, cargo, ubicación geográfica y demás variables definidas. | X |  |
| 2.7 | Creación y actualización de organigramas institucionales. |  | X |
| 2.8 | Distributivo de personal |  |  |
| 2.8.1 | Generación del distributivo de personal con base en la estructura posicional y datos precargados del servidor | X |  |
| 2.8.2 | Actualización dinámica del distributivo de personal en función de la asignación de empleados a cada puesto y su estado (subvalorado, sobrevalorado, cambios administrativos, subrogaciones, encargos, entre otros). | X |  |
| 2.8.3 | Validación del distributivo de personal frente al distributivo de remuneraciones. | X |  |
| 2.8.4 | Visualización de la trayectoria del personal y de la partida individual. | X |  |
| 2.8.5 | Generación y mantenimiento del histórico del distributivo de personal. | X |  |
| 2.8.6 | Emisión de alertas automáticas por cambios en el estado de las partidas (ocupada, vacante, financiada, sin financiamiento, suprimida, etc.). Vinculación al componente genérico institucional “Alertas y avisos” de la sección 8.1. Interoperabilidad. | X |  |
| 2.8.7 | Disponibilidad de información para consulta, monitoreo y seguimiento de la estructura y distributivo. | X |  |
| 2.8.8 | Generación de reportes y exportación de datos parametrizable en formatos estándar sobre la situación actual del distributivo, los cuales se deben visualizar en el portal de autoservicio para cada jefe de unidad. | X |  |
| 2.8.9 | Registro histórico de acciones y cambios realizados en el módulo. | X |  |
| 2.8.10 | Trazabilidad completa de modificaciones, incluyendo marcas de auditoría y validación de cambios. | X |  |
| 3 | Módulo de manual de puestos | Necesaria | Deseable |
| 3.1 | Administración del Sistema del Manual de Descripción, Valoración y Clasificación de Puestos. | X |  |
| 3.2 | Creación, modificación y eliminación de perfiles de puesto, con gestión de versiones. | X |  |
| 3.3 | Creación y personalización de campos del Manual de Puestos según requerimientos específicos (parametrizable). | X |  |
| 3.4 | Actualización de parámetros generales del manual con registro de cambios. | X |  |
| 3.5 | Actualización del índice ocupacional. ( listado de cargos por cada unidad administrativa) | X |  |
| 3.6 | Administración y actualización del diccionario de competencias. | X |  |
| 3.7 | Vinculación de competencias, requisitos y demás atributos a los perfiles de puesto. | X |  |
| 3.8 | Generación automática de descriptivos de puestos con base en la información registrada. | X |  |
| 3.9 | Comparación entre perfiles de puestos similares. |  | X |
| 3.10 | Identificación de puestos críticos dentro de la institución. |  | X |
| 3.11 | Disponibilidad de información para análisis, consulta y monitoreo del Manual de Descripción, Valoración y Clasificación de Puestos, lo que implica además la visualización en formato pdf de los descriptivos y perfiles de puestos sellados y aprobados por el ente rector. | X |  |
| 3.12 | Vinculación con el módulo de empleados y el portal de autoservicio, reflejando automáticamente el descriptivo y perfil del puestos actual, así como las actualizaciones en las fichas de personal cuando corresponda. | X |  |
| 3.13 | Integración con otros aplicativos o módulos institucionales. | X |  |
| 3.14 | Generación de reportes parametrizables sobre perfiles, competencias, y estructura del manual. | X |  |
| 3.15 | Exportación de información en formatos estándar (Excel, PDF, CSV u otros definidos). | X |  |
| 3.16 | Acceso al historial de cambios en los perfiles de puestos. | X |  |
| 3.17 | Registro histórico de acciones y modificaciones realizadas en el módulo | X |  |
| 3.18 | Trazabilidad completa de cambios, incluyendo marcas de auditoría y validación de modificaciones. | X |  |
| 4 | Módulo de movimientos de personal | Necesaria | Deseable |
| 4.1 | Parametrización para la creación, modificación y eliminación de acciones de personal aplicables a los distintos tipos de movimiento. | X |  |
| 4.2 | Definición y administración de los tipos de movimiento (nombramiento provisional, subrogación, encargo, traslado, contrato ocasional, entre otros). | X |  |
| 4.3 | Parametrización de fechas, vigencias y demás condiciones aplicables a cada tipo de movimiento. | X |  |
| 4.4 | Registro del movimiento asociado al empleado mediante identificación por cédula y/o nombre. | X |  |
| 4.5 | Registro de la fecha de ingreso o vigencia del movimiento (parametrizable). | X |  |
| 4.6 | Registro y mantenimiento del historial de acciones de personal por empleado. | X |  |
| 4.7 | Visualización de la trayectoria del servidor en la institución (histórico de movimientos) | X |  |
| 4.8 | Vinculación con el validador del perfil del empleado y del perfil del puesto.. | X |  |
| 4.9 | Validación automática de la ejecución de movimientos, considerando condiciones como: partida sin titular, partida con financiamiento, cumplimiento de perfil u otras reglas configuradas. | X |  |
| 4.10 | Generación de alertas parametrizables para el término o vencimiento de movimientos otorgados. Vinculación al componente genérico institucional “Alertas y avisos” de la sección 8.1. Interoperabilidad. | X |  |
| 4.11 | Generación automática de documentos de Acción de personal Administrativa (APA), con opción de descarga en formato PDF. Vinculación al componente genérico institucional “Generador de Documentos” de la sección 8.1. Interoperabilidad. | X |  |
| 4.12 | Legalización de documentos (Acción de personal Administrativa -APA) vinculada al expediente institucional del servidor, tanto manual como automática. Vinculación al componente institucional “Firma Electrónica” de la sección 8.1. Interoperabilidad. | X |  |
| 4.13 | Actualización automática del distributivo de personal derivado del movimiento registrado. | X |  |
| 4.14 | Integración con el sistema de gestión de identidades (IDM) de manera automática, conforme la parametrización del movimiento. Vinculación al componente institucional “Identity Management o Gestión de Identidades institucional (IDM)” de la sección 8.1. Interoperabilidad. | X |  |
| 4.15 | Integración con otros aplicativos o módulos institucionales. | X |  |
| 4.16 | Generación de reportes parametrizables sobre movimientos de personal | X |  |
| 4.17 | Exportación de información en formatos estándar. | X |  |
| 4.18 | Disponibilidad de información para consulta y monitoreo de movimientos | X |  |
| 4.19 | Registro histórico de acciones y cambios realizados en el módulo | X |  |
| 4.20 | Trazabilidad completa de modificaciones incluyendo marcas de auditoría y validación de cambios. | X |  |
| 5 | Módulo de nómina, desvinculaciones y liquidaciones de haberes | Necesaria | Deseable |
|  | Nómina |  |  |
| 5.1 | Parametrización para la creación y administración de rubros y fórmulas de cálculo de nómina | X |  |
| 5.2 | Configuración de reglas para sueldos, salarios, subsidios, beneficios, descuentos, aportes y demás conceptos remunerativos. | X |  |
| 5.3 | Configuración de habilitación o restricción para la visualización de roles de pago por parte de los usuarios autorizados. | X |  |
| 5.4 | Procesamiento y validación de novedades e insumos automáticos y manuales (sueldos, adicionales, salarios, subsidios, beneficios, descuentos, aporte patronal, entre otros) que impacten la nómina. | X |  |
| 5.5 | Cálculo y generación automática de nóminas, conforme a la parametrización definida. | X |  |
| 5.6 | Generación de reportes de variaciones para análisis comparativo previo al cierre. | X |  |
| 5.7 | Registro de ajustes y posibilidad de recálculo de nómina previo al cierre del período. | X |  |
| 5.8 | Descarga de nóminas preliminares por tipo. | X |  |
| 5.9 | Validación y confirmación de la nómina para cierre, con registro histórico. | X |  |
| 5.10 | Generación del distributivo de remuneraciones correspondiente al período procesado (nómina actual). | X |  |
| 5.11 | Generación de reportes parametrizables sobre remuneraciones, rubros y variaciones. | X |  |
| 5.12 | Exportación de información en formatos estándar. | X |  |
| 5.13 | Gestión nóminas extraordinarias o pagos especiales (remuneración variable, horas extras u otros conceptos). | X |  |
| 5.14 | Integración con sistemas contables para conciliaciones y registros financieros. | X |  |
| 5.15 | Registro histórico de nóminas generadas, incluyendo detalle de rubros y valores por empleado. | X |  |
| 5.16 | Notificación y disponibilidad de rol de pago a través del portal de autoservicio del servidor. Vinculación al componente genérico institucional “Alertas y avisos” de la sección 8.1. Interoperabilidad. | X |  |
|  | Desvinculaciones |  |  |
| 5.17 | Parametrización de tipos de desvinculación y condiciones. | X |  |
| 5.18 | Procesamiento automático de desvinculaciones (renuncia, cesación de funciones por fallecimiento, remoción, desahucio o jubilación u otras causales configuradas). | X |  |
| 5.19 | Procesamiento manual de desvinculaciones cuando el caso lo requiera. | X |  |
| 5.20 | Generación automática de checklist de requisitos según el tipo de desvinculación con trazabilidad de cumplimiento. Vinculación al componente genérico institucional “Generador de Documentos” de la sección 8.1. Interoperabilidad. | X |  |
| 5.21 | Registro y trazabilidad de autorizaciones y firmas de aceptación dentro del proceso de desvinculación. Vinculación al componente genérico institucional “Firma Electrónica” de la sección 8.1. Interoperabilidad. | X |  |
| 5.22 | Generación automática de la acción de personal administrativa (APA) conforme el tipo de desvinculación. Vinculación al componente genérico institucional “Generador de Documentos” de la sección 8.1. Interoperabilidad. | X |  |
| 5.23 | Afectación automática al distributivo de personal, remuneraciones y estructura posicional derivada de la desvinculación. | X |  |
| 5.24 | Integración automática con el módulo de nómina para el cálculo de liquidaciones cuando corresponda. | X |  |
| 5.25 | Integración con el expediente digital del servidor en el gestor documental institucional. Vinculación al “Gestor Documental” de la sección 8.1. Interoperabilidad. | X |  |
| 5.26 | Registro histórico del proceso de desvinculación, incluyendo documentos generados y aprobaciones realizadas. | X |  |
|  | Liquidaciones de haberes |  |  |
| 5.27 | Liquidación automática de haberes conforme a normativa legal vigente.. | X |  |
| 5.28 | Parametrización de rubros de liquidación de haberes utilizando el mismo motor de reglas y fórmulas configurado en el módulo de nómina. | X |  |
| 5.29 | Cálculo y generación automática de la hoja de liquidación de haberes. | X |  |
| 5.30 | Generación de liquidación preliminar para revisión. | X |  |
| 5.31 | Validación y confirmación de la liquidación de haberes al exservidor (envío por correo electrónico o enlace o conforme a la configuración institucional). Vinculación al componente genérico institucional “Alertas y Avisos” de la sección 8.1. Interoperabilidad. | X |  |
| 5.32 | Generación de liquidación definitiva, Formulario 107 y acta de pago conforme normativa vigente. Vinculación al componente genérico institucional “Generador de Documentos” de la sección 8.1. Interoperabilidad. | X |  |
| 5.33 | Pago automático y notificación al exservidor (correo electrónico o enlace o conforme a la configuración institucional). Vinculación al componente genérico institucional “Alertas y Avisos” de la sección 8.1. Interoperabilidad. | X |  |
| 5.34 | Registro histórico de liquidaciones y finiquitos conforme normativa legal. | X |  |
| 5.35 | Integración con sistemas contables para conciliaciones. | X |  |
| 5.36 | Integración con aplicativos o módulos institucionales (gestor documental institucional entre otros). | X |  |
| 5.37 | Trazabilidad completa de las acciones, cálculos y modificaciones realizados en el módulo, incluyendo marcas de auditoría y validación de modificaciones conforme perfiles de acceso. | X |  |
| 6 | Portal de Servicios para el servidor /Autoservicio | Necesaria | Deseable |
| 6.1 | Parametrización de los tipos de solicitudes, flujos de atención y responsables. | X |  |
| 6.2 | Registro automático de solicitudes personales (certificados, actualizaciones de ficha, validación de perfil, documentación de expedientes, renuncias, licencias, viajes al exterior, gastos personales, entre otros). | X |  |
| 6.3 | Autogestión de solicitudes, consultas y acceso a información laboral por parte del empleado (roles de pago, certificados laborales, descriptivo de puestos, estructura posicional, entre otros). | X |  |
| 6.4 | Direccionamiento automático de la solicitud a la unidad responsable para su gestión. Vinculación al componente genérico institucional “Alertas y Avisos” de la sección 8.1. Interoperabilidad. | X |  |
| 6.5 | Validación y aprobación del requerimiento antes de su ejecución, conforme perfiles autorizados. Vinculación al componente genérico institucional “Flujo de supervisión y aprobación” de la sección 8.1. Interoperabilidad. | X |  |
| 6.6 | Generación de alertas parametrizables por ingreso, aprobación y finalización del trámite. Vinculación al componente genérico institucional “Alertas y Avisos” de la sección 8.1. Interoperabilidad. | X |  |
| 6.7 | Notificación a los servidores sobre documentos pendientes de carga, vencimientos o actualizaciones requeridas. Vinculación al componente genérico institucional “Alertas y Avisos” de la sección 8.1. Interoperabilidad. | X |  |
| 6.8 | Disponibilización de documentos institucionales tras validación.. | X |  |
| 6.9 | Visualización y descarga de documentos generados por los módulos del sistema incluyendo mecanismos de verificación digital cuando aplique (Firma Electrónica) Vinculación al componente genérico institucional “Generador de Documentos” y “Firma Electrónica” de la sección 8.1. Interoperabilidad. | X |  |
| 6.10 | Creación y administración de encuestas y/o formularios parametrizables vinculados a procesos de talento humano incluyendo criterios de evaluación y escalas de medición. | X |  |
| 6.11 | Creación y administración de encuestas y/o formularios parametrizables vinculados a información de los servidores (datos personales, distributivos, movimientos de personal) que genere reportes, y que permita seleccionar ubicaciones en mapas para determinar las rutas y paradas de transporte. |  | X |
| 6.12 | Generación automática de resultados y reportes para análisis por parte de usuarios autorizados. | X |  |
| 6.13 | Acceso a guías, instructivos y documentos institucionales relevantes. | X |  |
| 6.14 | Comunicación directa con Talento Humano mediante buzón interno. |  | X |
| 6.15 | Configuración de notificaciones relacionadas con eventos importantes. Vinculación al componente genérico institucional “Alertas y Avisos” de la sección 8.1. Interoperabilidad. |  | X |
| 6.16 | Generación de certificados o reconocimientos conforme políticas institucionales |  | X |
| 6.17 | Carga, actualización y validación de documentos requeridos periódicamente al empleado. | X |  |
| 6.18 | Validación de documentos cargados por parte de los empleados. | X |  |
| 6.19 | Control de acceso por roles autorizados para consulta, descarga y aprobación de solicitudes. | X |  |
| 6.20 | Trazabilidad completa de acciones realizadas en el módulo, incluyendo registros históricos y auditoría de modificaciones. | X |  |
| 6.21 | Integración con módulos de talento humano y módulos institucionales que generan información actualizada en tiempo real (empleados, manual de puestos, movimientos de personal, nómina, control de asistencia, gestor documental, comunicación institucional entre otros). | X |  |
| 7 | Expediente Integral del Servidor | Necesaria | Deseable |
| 7.1 | Definición y configuración de la documentación generada por los procesos, previo envío al expediente del servidor, con vinculación automática o manual. Vinculación al componente institucional “Gestor Documental” de la sección 8.1. Interoperabilidad. | X |  |
| 7.2 | Integración obligatoria con el gestor documental institucional, conforme a la estructura y reglas de negocio definidas ( por ejemplo carpetas por servidor o que se permita ordenar conforme la necesidad de TH) - Vinculación al componente institucional “Gestor Documental” de la sección 8.1. Interoperabilidad. | X |  |
| 7.3 | Consulta y visualización de documentos alojados en el gestor documental de forma integrada sin necesidad de cambiar de sistema. Vinculación al componente institucional “Gestor Documental” de la sección 8.1. Interoperabilidad. | X |  |
| 7.4 | Emisión de alertas a los actores responsables de los procesos para validación y aprobación de documentos dentro del sistema. Vinculación al componente genérico institucional “Alertas y Avisos” de la sección 8.1. Interoperabilidad. | X |  |
| 7.5 | Trazabilidad completa de las acciones y cambios realizados en este módulo, incluyendo registro histórico, marcas de auditoría y validación de modificaciones. | X |  |
| 8 | Control de Asistencia | Necesaria | Deseable |
| 8.1 | Registro de asistencia mediante relojes biométricos. |  | X |
| 8.2 | Gestión (crear, editar, eliminar) de permisos, licencias y vacaciones, incluyendo cualquier otro movimiento administrativo bajo regímenes de Código de Trabajo y LOSEP. |  | X |
| 8.3 | Registro de feriados institucionales. |  | X |
| 8.4 | Administración (crear, editar, eliminar) de motivos de ausentismo y asignación de horarios (grupal o individual). |  | X |
| 8.5 | Actualización automática de datos de direcciones, departamentos, unidades, cargos, tipos de nombramiento en función de la estructura posicional. |  | X |
| 8.6 | Actualización automática de movimientos de responsables de unidad, servidores y trabajadores (encargos, subrogaciones, cambios administrativos) en función del distributivo de personal. |  | X |
| 8.7 | Registro y administración de huellas biométricas, incluyendo replicación en casos de cambio de lugar de trabajo. |  | X |
| 8.8 | Bitácora de dispositivos biométricos, con detalle de equipos, ubicación, especificaciones técnicas e interconectividad. |  | X |
| 8.9 | Vinculación de empleados con el distributivo de personal en línea (fecha de ingreso, jefatura, personal a cargo). |  | X |
| 8.10 | Generación de acciones de personal de manera mensual por permisos, licencias, vacaciones u otros movimientos. Vinculación al componente genérico institucional “Generador de Documentos” de la sección 8.1. Interoperabilidad. |  | X |
| 8.11 | Reportes parametrizables de asistencia por persona, unidad, permisos, licencias, vacaciones y acciones de personal. |  | X |
| 8.12 | Carga de documentos de respaldo para permisos y licencias. |  | X |
| 8.13 | Reportes estadísticos parametrizables (ausentismos, atrasos, horas trabajadas, etc.). |  | X |
| 8.14 | Administración de planificación de vacaciones, incluyendo creación, edición, eliminación y replanificación. |  | X |
| 8.15 | Planificación de vacaciones por servidor y unidad administrativa. |  | X |
| 8.16 | Funcionalidad para jefaturas: aprobación o rechazo de solicitudes de permisos, licencias, vacaciones y otros movimientos. |  | X |
| 8.17 | Administración de modalidad de teletrabajo, registro de asistencia, registro de actividades en formato establecido, así como la generación de reportes |  | X |
| 8.18 | Integración con los biométricos de la institución. |  | X |
| 8.19 | Vinculación al componente genérico institucional “Alertas y Avisos” de la sección 8.1. Interoperabilidad para alertas de asistencia, permisos y vacaciones. |  | X |
| 9 | Capacitación y Desarrollo del Talento Humano | Necesaria | Deseable |
| 9.1 | Registro, administración y versionamiento de mallas de programas, rutas de aprendizaje y catálogo institucional. |  | X |
| 9.2 | Importación, registro y gestión de los planes anuales de formación y capacitación generado en otros sistemas. |  | X |
| 9.3 | Registro, administración y seguimiento de la ejecución de eventos de formación y capacitación planificados y no planificados. |  | X |
| 9.4 | Generación automática de certificaciones de ejecución de eventos de capacitación para servidores, facilitadores y contenidistas. |  | X |
| 9.5 | Gestión del conocimiento mediante repositorios de contenidos y materiales de capacitación. |  | X |
| 9.6 | Integración con servicios de notificación institucional para la gestión de eventos de formación y capacitación (recordatorios, convocatorias). Vinculación al componente genérico institucional “Alertas y avisos” de la sección 8.1. Interoperabilidad. |  | X |
| 9.7 | Definición, aplicación y gestión de evaluaciones de calidad de los eventos de formación y capacitación, incluyendo encuestas parametrizables, criterios de evaluación y escalas de medición. |  | X |
| 9.8 | Importación de la evaluación de impacto de los eventos de formación y capacitación. |  | X |
| 9.9 | Gestión integral de facilitadores y contenidistas, incluyendo su selección, evaluación y seguimiento. |  | X |
| 9.10 | Generación de archivos estructurados (plantillas, formatos definidos) para la carga manual en otros sistemas. |  | X |
| 9.11 | Generación y publicación de reportes operativos, tácticos y estratégicos (mensuales, trimestrales y anuales) para servidores y administradores del sistema. |  | X |
| 9.12 | Visualización de dashboards en tiempo real para el seguimiento del plan de capacitación, ejecución y cobertura institucional. |  | X |
| 9.13 | Generación de reportes personalizados y el cálculo de indicadores derivados de las evaluaciones de calidad de los eventos de formación y capacitación (promedios, tendencias, comparativos, segmentación por unidad, facilitador o programa). |  | X |
| 10 | Evaluación del desempeño: |  |  |
| 10.1 | Gestión del proceso de evaluación del desempeño, mediante la aplicación de formatos de evaluación parametrizables, mismos que tomarán información del manual de puestos y de archivos planos de la estructura organizacional de la Institución. Identificación de brechas en función de resultados de evaluación por factores y en función de escalas establecidas y parametrizables. |  | X |
| 10.2 | Carga de información de evaluación de desempeño desde el MDT: El sistema debe permitir la carga de resultados de evaluación obtenidos del MDT (archivos planos, excel o csv), de manera que esta información se visualice en la ficha del personal y portal de servicios (Autoservicio). | X |  |
| 10.3 | Reporte consolidado de resultados de evaluación: Este reporte debe consolidar la información de las evaluaciones generadas a través del módulo de evaluación de desempeño y los resultados de las evaluaciones obtenidas en la carga de información de evaluación de desempeño del MDT. |  | X |
| 11 | Selección y Contratación: |  |  |
| 11.1 | Gestión de procesos de reclutamiento e incorporación de personal |  | X |
| 12 | Capacidades analíticas: |  |  |
| 12.1 | Generación de indicadores e información para la toma de decisiones. |  | X |
| 13 | Otros requerimientos funcionales | Necesaria | Deseable |
| 13.1 | Integración con el aplicativo Identity Manager ( IDM ): La solución debe proveer una vista materializada en el esquema de base de datos utilizado por el IDM que contenga la información de acciones de personal administrativas (módulo de movimientos administrativos – distributivo de personal). Esta vista deberá replicarse con una periodicidad diaria. | X |  |
| 13.2 | Manejo de catálogos institucionales, ADM: El sistema debe incorporar el uso de catálogos provistos por el SRI a través del ADM. | X |  |
| 13.3 | Módulo de Salud Ocupacional – Pausas Activas: La funcionalidad permitirá desplegar en los equipos de los servidores mensajes de alerta configurables que inviten a realizar pausas activas durante la jornada laboral, con trazabilidad de las notificaciones y plena integración al componente institucional de alertas y avisos. |  | X |

Todos los módulos descritos deberán cumplir con la normativa ecuatoriana en gestión del talento humano.

## Requerimientos de Carga Inicial

La fase de carga inicial tiene como finalidad trasladar de manera controlada, trazable y verificable de la información institucional desde los sistemas legados (SIGETH y otras fuentes) hacia el nuevo Sistema Integrado de Gestión del Talento Humano.

La carga inicial se ejecutará bajo un modelo de responsabilidades compartidas entre el SRI y el contratista, conforme a lo siguiente:

## Alcance

La carga inicial comprenderá exclusivamente la información definida en el presente documento, correspondiente a:

- Históricos de nóminas

- Manual de puestos

- Históricos del distributivo de personal

- Trayectoria de personal (Acciones de personal administrativas y partidas presupuestarias)

- Fichas individuales de personal

- Resultados de capacitación y formación del Módulo de Formación y Capacitación.

- Resultados de capacitación generada en Moodle Institucional.

- Información histórica de facilitadores y contenidistas.

- Registros de asistencia, permisos, licencias, vacaciones del personal.

La carga inicial de información comprende el proceso de extracción, transformación, depuración, validación y carga de datos desde los sistemas fuente hacia la solución implementada, asegurando la integridad, consistencia y disponibilidad de la información en el sistema destino.

El contratista será responsable de ejecutar la carga inicial de información requerida, en coordinación con el SRI, considerando al menos:

- Identificación y análisis de las fuentes de datos

- Definición de estructuras de datos origen y destino

- Transformación y homologación de datos

- Validación funcional y técnica de la información

- Carga en los ambientes correspondientes

El contratista deberá definir y documentar una estrategia de carga de datos que incluya:

- Carga completa o incremental

- Ventanas de migración

- Estrategia de reversa (rollback)

- Plan de contingencia ante fallos

Previo a la carga, se deberá contemplar un proceso de depuración y normalización de datos, orientado a mejorar la calidad de la información a ser cargada

La carga inicial incluirá:

- Información activa

- Información histórica institucionalmente relevante, generada desde el año 2009 hasta la fecha del corte, definida en el plan del proyecto.

- La carga de datos deberá ser validada previamente en ambientes de desarrollo y pruebas, replicando condiciones reales, antes de su ejecución en producción.

- Se deberá ejecutar un proceso formal de conciliación de datos entre los sistemas origen y destino, que garantice la integridad, completitud y consistencia de la información migrada.

- Las reglas de transformación de datos deberán ser documentadas por el contratista y  validadas y aprobadas previamente por el SRI.

## Volumen Referencial

Para efectos de dimensionamiento, la información estimada a migrar corresponde aproximadamente a:

- Empleados activos: 3027 (corte abril 2026)

- Empleados inactivos: 4220

- Registros históricos de nómina: 6.236.710

## Responsabilidades del Servicio de Rentas Internas.

El SRI será responsable de:

- Definir qué información y en qué formato el SRI deberá entregar

- Entregar información requerida por el Contratista estructurada disponible.

- Validar calidad funcional de datos.

- Aprobar resultados de la carga de información.

## Responsabilidades del Contratista

El contratista deberá realizar:

- Depuración de datos: identificación y corrección de inconsistencias en la información entregada por el SRI.

- Ajuste al modelo destino: adecuación de datos al esquema, estructura y reglas de negocio de la nueva solución, homologación y ajuste a la información entregada.

- Carga en ambientes no productivos: carga inicial de datos para pruebas funcionales y de integración.

- Validación funcional: verificación de que los datos cargados cumplen con los requerimientos funcionales y reglas de negocio.

- Ajustes posteriores: corrección de inconsistencias detectadas durante la fase de pruebas, generar reportes de validación, registrar logs de cada proceso.

- Carga final en producción: carga definitiva de los datos validados al ambiente productivo.

- Entrega del informe consolidado de la carga de información realizada con detalle de incidencias, tiempo y resultados de validación.

- Acta de conformidad: documento formal de aceptación de la información cargada, firmado por el SRI y el contratista.

## Requerimientos técnicos y no funcionales

La presente sección establece los requerimientos técnicos y no funcionales que deberá cumplir obligatoriamente el contratista para garantizar la correcta implementación, operación, sostenibilidad y evolución de la solución tecnológica, incluyendo todos los módulos complementarios que integren la solución. Estos requerimientos constituyen condiciones contractuales mínimas, verificables y de estricto cumplimiento, cuya aceptación es indispensable para la adjudicación, puesta en marcha y operación continua de la plataforma, considerando que el modelo de implementación es On-Premise, donde la infraestructura física y virtual es provista por el SRI.

El contratista será responsable de demostrar de forma documental y mediante evidencias técnicas el cumplimiento de cada requerimiento durante el diseño, instalación, configuración, parametrización, pruebas, estabilización y entrega final. Asimismo, deberá garantizar que la solución se implemente utilizando capacidades nativas y soportadas del producto, evitando desarrollos ad hoc, extensiones no certificadas o configuraciones que comprometan la mantenibilidad, seguridad o compatibilidad evolutiva de la solución. Dichas evidencias podrán incluir, entre otros, diagramas de arquitectura aprobados, configuraciones exportadas de la solución, reportes de pruebas funcionales y no funcionales, registros de versionamiento, bitácoras de despliegue entre ambientes, capturas de parametrización nativa y actas de aceptación.

La solución deberá instalarse, configurarse e integrarse conforme a las mejores prácticas del fabricante y a los lineamientos institucionales del SRI, asegurando que todos los componentes funcionen de manera consistente, interoperable y con niveles de servicio acordes a las necesidades operativas de la institución.

El contratista deberá entregar la documentación técnica completa, instructivos, manuales, parámetros de configuración, evidencias de pruebas y cualquier otro insumo necesario para verificar el cumplimiento de los requerimientos establecidos.

Los requerimientos incluidos en la tabla siguiente son de cumplimiento obligatorio y forman parte del contrato. Cada uno de ellos deberá ser atendido mediante funcionalidades comprobables, características técnicas nativas, configuraciones soportadas, integraciones estándar o componentes que sean parte explícita de la propuesta:

| N° | ÁREA DE APLICACIÓN | ÁMBITO | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Arquitectura | Capacidad de Infraestructura Tecnológica Requerida | El proveedor debe suministrar el dimensionamiento de la capacidad de infraestructura tecnológica y licenciamiento de software base requerido para la solución tecnológica en cada ambiente solicitado y en ambiente productivo y contingencia de acuerdo con la demanda para año 1, 3 y 5, considerando al menos los siguientes componentes: Capa Media; vCPU / RAM / Servidores Físicos / Servidores Virtuale. Almacenamiento; Tier 1 (SSD) en terabytes. Considerando al menos el espacio para ambientes transaccionales, contingencia y logs. Procesamiento de Base de Datos; Motores de BD, Middleware. Seguridad; WAF, Antivirus, Certificados SSL. Respaldos; Almacenamiento para Backup (TBytes) y SW de respaldo. Continuidad; Infraestructura para el sitio de Contingencia (DRP). Conectividad; Ancho de banda dedicado / VPNs / Puertos. Operación; Energía, Climatización y Rack (Data Center). Entregar documentación de dimensionamiento (CPU, RAM, almacenamiento, IOPS, throughput de red) para asegurar dimensionamiento correcto de la infraestructura on-premise, incluyendo escenarios de carga típica, picos y contingencia. |  |
| 2 | Arquitectura | Arquitectura de Ambientes y Despliegue. | El Adjudicatario deberá implementar, configurar y dejar operativos los siguientes ambientes, asegurando la independencia lógica (y física donde se especifique) entre cada uno de ellos: 1. Ambiente de Producción: Destinado a la operación real. Debe contar con alta disponibilidad (HA) y balanceo de carga. 2. Ambiente de Contingencia (DRP): Ubicado en una zona de disponibilidad distinta, con paridad técnica total (1:1) respecto a Producción. Ambiente No Productivos: 3. Ambiente de Pruebas: Destinado a pruebas, funcionales y de calidad por parte del equipo técnico. 4. Ambiente de Desarrollo: Entorno para construcción, personalización y pruebas unitarias de la solución. |  |
| 3 | Arquitectura | Ambientes aislados | La solución adquirida deberá contemplar ambientes productivos, contingencia y no productivos aislados entre sí, documentados en diagramas de arquitectura con componentes, conexiones e integración. |  |
| 4 | Arquitectura | Arquitectura | La solución adquirida deberá contar con una arquitectura que permita despliegue optimizado, escalabilidad y reutilización de componentes. |  |
| 5 | Arquitectura | Escalabilidad | La solución debe permitir escalar horizontal y verticalmente para absorber picos de demanda. |  |
| 6 | Arquitectura | Escalabilidad modular | La solución adquirida deberá permitir incorporación de nuevas herramientas de la solución sin rediseño mayor, garantizando que la parametrización inicial pueda crecer con nuevos módulos y manteniendo compatibilidad con la infraestructura existente. |  |
| 7 | Arquitectura | Flexibilidad y Extensibilidad | La solución adquirida deberá ser flexible y extensible, permitiendo adaptaciones y expansiones futuras sin comprometer estabilidad ni desempeño. |  |
| 8 | Arquitectura | Independencia operativa | La solución adquirida deberá operar de forma independiente, sin depender de servicios externos para funciones críticas, asegurando autonomía operativa. |  |
| 9 | Arquitectura | Integración estándar | La solución debe garantizar la interoperabilidad con el ecosistema tecnológico institucional. Para ello, deberá soportar mecanismos de integración estándar incluyendo, pero no limitándose a: APIs (REST/JSON, SOAP/XML), consumo directo de vistas en bases de datos Oracle (versiones 11gR2, 12cR2 y 19c), e intercambio de archivos mediante protocolos seguros (SFTP/FTPS). La solución debe demostrar compatibilidad técnica para interactuar con aplicaciones desarrolladas en Java (JEE6, JEE7 y OpenJDK 17) y herramientas de Business Intelligence (BI) existentes, entre otras, asegurando interoperabilidad y evitando dependencias propietarias que limiten la evolución tecnológica. |  |
| 10 | Arquitectura | Pila tecnológica | El contratista deberá declarar lenguaje, framework y stack utilizados, garantizando compatibilidad con infraestructura del SRI.. |  |
| 11 | Arquitectura / Desarrollo | APIs | La solución adquirida deberá permitir acceso e integración vía API, con documentación y contratos de servicio claros. El proveedor deberá garantizar que las APIs cumplan con estándares de seguridad y buenas prácticas de gestión. |  |
| 12 | Arquitectura / Desarrollo | Ejecución distribuida y paralela | La solución deberá soportar la ejecución distribuida y paralela de procesos masivos, manteniendo consistencia transaccional, compensación de errores y reintentos configurables sin desarrollo adicional. Se considera actualmente: Nomina, que actualmente se ejecuta para más/menos 3000 servidores y se espera se ejecute en aproximadamente 2 horas e impuesto a la renta en 30 minutos, considerando que el actual sistema casi obsoleto se demora 4 y 2 horas respectivamente. Movimientos de acciones de personal, se ejecuta de forma periódica con un aproximado de 400 registros y en actualizaciones masivas por implementación de nuevas estructuras para alrededor de 3000 servidores. |  |
| 13 | Desarrollo / QA | Mecanismos de despliegue | La solución adquirida debe pasar por el mecanismo de despliegue definido en los procedimientos institucionales de tecnología entre los diferentes ambientes no productivos, productivos y contingencia. El proveedor deberá garantizar procesos de despliegue controlados y trazables, considerando mejores prácticas para entrega continua, pudiendo en común acuerdo implementar pipelines automatizados u otros mecanismos equivalentes que aseguren la calidad y estabilidad en la implementación de cambios. |  |
| 14 | Desarrollo / QA | Gobernanza – Ciclo de Vida | Cada artefacto deberá seguir un ciclo formal de liberación, apegándose a las herramientas internas, garantizando que no existan intervenciones manuales en el proceso. |  |
| 15 | Arquitectura | Interoperabilidad | Las integraciones deberán garantizar mecanismos nativos de manejo de fallos externos, incluyendo reintentos, colas persistentes y procesos de error handling, asegurando la continuidad operativa de los procesos críticos. La solución deberá diseñarse para alcanzar una latencia objetivo menor a 3 segundos en las operaciones de integración, reconociendo que el cumplimiento efectivo de este parámetro depende también de la infraestructura institucional y de los servicios externos involucrados. |  |
| 16 | Arquitectura / Desarrollo | Notificaciones configurables | La solución deberá incluir un servicio de notificaciones configurable o utilizar el componente de alertas y avisos disponible de la institución . Que permita definir reglas de disparo, canales (correo electrónico, mensajería interna, webhook u otros), plantillas parametrizables y trazabilidad de entrega, sin requerir desarrollo adicional. |  |
| 17 | Arquitectura | Tipos de integración | La solución adquirida deberá soportar múltiples tipos de integración (APIs REST/JSON, mensajería, colas confiables, publicación/suscripción), garantizando interoperabilidad con sistemas internos y externos. |  |
| 18 | Arquitectura / Operaciones | Documentación operativa | La solución adquirida deberá entregar documentación técnica completa (arquitectura, APIs, parametrización, seguridad), manuales de operación para administradores y usuarios finales, considerando también usuarios técnicos para la operación, desarrollo, pruebas, monitoreo entre otros, esta documentación debe contar con control de versiones y trazabilidad de cambios. |  |
| 19 | Arquitectura / Operaciones | Rendimiento General | La solución adquirida deberá ejecutar operaciones de forma eficiente y confiable, cumpliendo tiempos de respuesta: menos de 2 segundos promedio por operación, máximo 5 segundos en horas pico, y procesos masivos considerando nómina que actualmente se ejecuta en 4 horas y impuesto a la renta de los servidores en 3 horas.. El cumplimiento de estas métricas estará sujeto a la infraestructura institucional en modalidad On-Premise, al volumen de archivos y servicios integrados, y a la carga operacional existente. El proveedor deberá realizar pruebas de carga y estrés, y recomendar el hardware necesario para garantizar que la solución pueda alcanzar los tiempos definidos en condiciones representativas. |  |
| 20 | Arquitectura | Accesibilidad y Usabilidad | La solución adquirida deberá cumplir WCAG 2.1 AA o superior, con interfaces accesibles, responsivas y consistentes. Deberá permitir personalización, navegación sencilla y acceso desde dispositivos móviles. Además de proveer manuales/instructivos de usuario, guías de operación y programas de transferencia de conocimientos para garantizar la correcta adopción por parte de los usuarios institucionales. |  |
| 21 | Operación | Parametrización | La solución adquirida deberá permitir parametrización nativa, gestionando configuraciones y parámetros de forma flexible y segura. |  |
| 22 | Operación | Sostenibilidad y autonomía | La plataforma debe ser altamente parametrizable, asegurando que la operación diaria y los ajustes de reglas de negocio no generen dependencia técnica del contratista ni requieran programaciones especiales. |  |
| 23 | Desarrollo | Chatbots | La solución adquirida deberá permitir integración con chatbots o asistentes virtuales, facilitando atención automatizada a usuarios internos. |  |
| 24 | Funcional | Confidencialidad contractual | La solución adquirida deberá garantizar confidencialidad sobre configuración, protocolos, topología. |  |
| 25 | Operaciones | Activación de soporte | La solución adquirida deberá incluir activación del soporte de fábrica, con informe detallado de activación, vigencia, procedimientos de registro de casos y designación de personal de contacto. |  |
| 26 | Operaciones | Administración de ambientes | Definir procedimientos de administración de cada ambiente productivo, contingencia y no productivo incluyendo replicación controlada y generación de datasets para pruebas. |  |
| 27 | Operaciones | Cuadro de mandos | La solución adquirida deberá incluir cuadros de mando técnicos y funcionales, con indicadores de rendimiento, almacenamiento y procesamiento.. |  |
| 28 | Operaciones | Estabilidad | La solución operará sin fallos críticos, los incidentes deberán resolverse conforme los descrito en el numeral 7.3 Soporte Correctivo. |  |
| 29 | Operaciones | Gestión de almacenamiento | La solución adquirida deberá gestionar información (documentos, logs), optimizando políticas de retención y eliminación segura conforme lineamientos institucionales |  |
| 30 | Operaciones | Idioma de soporte | La solución adquirida deberá contar con soporte completo en idioma español, tanto en tickets y notificaciones como en soporte telefónico o remoto. |  |
| 31 | Operaciones | Pruebas conjuntas | La solución adquirida deberá permitir configuraciones, instalaciones y pruebas conjuntas con personal técnico del SRI, asegurando conformidad operativa antes de la puesta en producción. |  |
| 32 | Operaciones | ANS internos | La solución adquirida deberá cumplir los ANS internos definidos por el SRI, con evidencia de métricas y reportes propios de la herramienta. |  |
| 33 | Operaciones | Tipo de soporte | La solución adquirida deberá incluir soporte técnico de primer y segundo nivel, con transición a soporte institucional en primer nivel posterior a la estabilización. |  |
| 34 | Operaciones / Arquitectura | Disponibilidad | La solución deberá garantizar disponibilidad, con balanceo de carga, redundancia activa y tolerancia a fallos. Las ventanas de mantenimiento deberán limitarse menor a 2 horas, notificadas con 72 horas de anticipación. Todo esto durante la vigencia del contrato y de los servicios prestados. En caso de que existan factores externos atribuibles a la infraestructura institucional que afecten el cumplimiento, dichos aspectos deberán ser documentados y gestionados en coordinación con el SRI. |  |
| 35 | Operaciones / Arquitectura | On-premise | La solución adquirida deberá incluir guías, scripts y procedimientos de instalación para ambientes productivos, contingencia y no productivos garantizando compatibilidad con la infraestructura actual del SRI. |  |
| 36 | Operaciones / Seguridad | Integridad | La solución adquirida deberá proveer monitoreo automatizado de estado, rendimiento y salud, con trazabilidad de eventos y alertas ante anomalías, de acuerdo con las características incluidas en la metodología de trabajo. |  |
| 37 | QA | Acceso a datos en ambientes no productivos | La solución adquirida deberá garantizar que en ambientes no productivos la información esté anonimizada, ofuscada y protegida, evitando exposición de datos sensibles. Durante el proyecto se establecerán, en coordinación con la institución, los datos sensibles que deberán ser objeto de anonimización u ofuscación. El proveedor será responsable de proveer o implementar los mecanismos técnicos necesarios (scripts, herramientas o funcionalidades de la solución) para cumplir este requerimiento, independientemente de que la institución disponga o no de herramientas previas. |  |
| 38 | QA | Pruebas de carga y estrés | La solución adquirida deberá incluir pruebas de carga y estrés en momentos críticos para validar su robustez y estabilidad. |  |
| 39 | QA / Operaciones | Pruebas de aceptación | La solución adquirida deberá incluir pruebas de aceptación funcional y no funcional en conjunto con el SRI, documentando criterios de éxito para cada caso de uso implementado. |  |
| 40 | Seguridad | Auditoría BD | La solución adquirida deberá habilitar monitoreo y auditoría de actividades en las bases de datos. |  |
| 41 | Seguridad | Auditoría de accesos | La solución tecnológica debe registrar pistas de auditoría y el registro de actividades del usuario (final, administradores y contratista) incluyendo, pero no limitado a: • Accesos exitosos y fallidos. • Cuentas bloqueadas. • Máximo número de intentos de acceso superados. • Fecha y hora de los registros. • Cambios de configuración del sistema • Cambio de contraseñas |  |
| 42 | Seguridad | Auditoría de usuarios | La solución adquirida deberá auditar acciones y transacciones de usuarios, cambios de configuración y ejecuciones de reglas con trazabilidad completa. |  |
| 43 | Seguridad | Auditoría | La solución adquirida deberá auditar actividad del sistema y modificaciones de datos y documentos de forma. Los componentes de la solución deberán registrar y exponer trazabilidad completa de accesos, acciones, configuraciones, integraciones y operaciones técnicas, incluyendo al menos los siguientes campos de auditoría: Acceso y autenticación: login/logout por usuario, rol y grupo; intentos fallidos; estado de sesión; IP origen/destino; tipo de autenticación (local, AD, OAuth/OIDC, MFA); dispositivo y navegador utilizado. Actividad funcional: acciones realizadas por el usuario (crear, modificar, eliminar, aprobar, rechazar); cambios en reglas de negocio, flujos de procesos, formularios y conectores; acceso y modificación de documentos o registros; uso de funcionalidades críticas. Configuración y administración: cambios en parametrización de la solución; activación/desactivación de módulos; modificaciones en perfiles y permisos; ajustes en configuración de seguridad. Integración y conectividad: llamadas a APIs internas y externas (endpoint, payload, respuesta, error); eventos de mensajería; actividad de conectores; acceso a sistemas externos (bases de datos, servicios web, gestores documentales). Base de datos: consultas realizadas (SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE); cantidad de registros accedidos o modificados; operaciones privilegiadas (DDL, DCL); errores SQL; tiempo de ejecución; condiciones WHERE; usuario conectado a nivel de BDy aplicativo. Seguridad y cumplimiento: acceso a datos sensibles/confidenciales según clasificación; enmascaramiento aplicado según rol; alertas por violaciones de políticas; actividad anómala; acceso a pistas de auditoría; exportación de logs; registro de fecha/hora con precisión. Operación técnica: estado de servicios y módulos; logs estructurados; métricas de rendimiento y salud; actividad de backup/restore; cambios en configuración técnica (puertos, rutas, certificados). La auditoría deberá ser consultable por filtros (usuario, fecha, tipo de evento, módulo), exportable en formatos abiertos, con retención configurable y acceso controlado por rol. La solución deberá permitir trazabilidad en tiempo real y recuperación de eventos por registro. |  |
| 44 | Seguridad | Criterios de auditoría. | La solución adquirida deberá registrar eventos con criterios mínimos definidos (accesos, operaciones, IPs, tiempos, con trazabilidad consultable por registro. La auditoría debe permitir identificar al menos los siguientes criterios: • Login y Logouts • Cantidad de Login fallidos. • Cantidad de registros procesados o modificados. • Tipo de usuario y/o grupo de usuarios que se conectaron. • IP origen. • IP destino. • Objeto accedido. • Registro de la acción realizada • Entre otros. El proveedor será responsable de asegurar que la solución entregue las capacidades técnicas necesarias para cumplir estas métricas y deberá demostrarlo mediante pruebas de aceptación y validación. Factores externos como la configuración de red o mecanismos de seguridad deberán ser considerados en dichas pruebas, pero no eximen al proveedor de garantizar la funcionalidad y desempeño de la solución. |  |
| 45 | Seguridad | Cifrado de respaldos | La solución adquirida deberá cifrar los respaldos en reposo como medida de seguridad e integrarse con la solución de respaldos que utiliza el SRI, para su almacenamiento. |  |
| 46 | Seguridad | Control de acceso | Se requiere control de acceso basado en roles (RBAC) o atributos (ABAC), garantizando granularidad y flexibilidad en la asignación de permisos. Asimismo, deberá integrarse con el mecanismo centralizado de autenticación institucional vigente (Active Directory/LDAP) y disponibilizar un mecanismo de autorización para gestión de permisos en las herramientas. |  |
| 47 | Seguridad | Entrega de pistas de auditoría | La solución adquirida deberá garantizar acceso y entrega de pistas de auditoría conforme requerimientos del SRI. |  |
| 48 | Seguridad | Mecanismos de autenticación y autorización | La solución tecnológica deberá garantizar mecanismos de autenticación y autorización basados en roles y perfiles, integración con directorios institucionales (LDAP/AD) |  |
| 49 | Seguridad | Integración OAuth/OIDC | La solución adquirida deberá integrarse de forma nativa con sistemas de identidad mediante OAuth 2.0 / OpenID Connect. |  |
| 50 | Seguridad | Políticas de contraseñas y MFA | La solución adquirida deberá permitir políticas de contraseñas configurables, como caducidad de la contraseña, longitud, complejidad entre otros y contar con multifactor para autenticación. |  |
| 51 | Seguridad | Seguridad de datos | La información deberá estar cifrada en tránsito, utilizando protocolos seguros (TLS 1.2 o superior). La información almacenada deberá estar cifrada en reposo, utilizando algoritmos criptográficos robustos (AES-256 o equivalente). Las claves criptográficas deberán ser gestionadas de forma segura, con controles de acceso y rotación periódica. |  |
| 52 | Arquitectura | Firma electrónica integrada | La solución deberá permitir la firma electrónica de documentos generados o gestionados, integrándose con el aplicativo de firma electrónica. |  |
| 53 | Seguridad / Operaciones | Continuidad Operativa / DRP | La solución deberá contar con mecanismos de alta disponibilidad y recuperación ante desastres (DRP), garantizando la continuidad operativa de los procesos críticos de la institución. El proveedor deberá proponer la arquitectura más adecuada (activo-activo, activo-pasivo u otra equivalente), justificando su capacidad para cumplir los niveles de servicio definidos. Deberá ser desplegada en el ambiente de contingencia del SRI y contar con mecanismos que permitan la recuperación ante desastres que garanticen continuidad operativa con RTO menor a 4 horas y RPO menor a 30 minutos, definidos por la institución, asegurando recuperación sin pérdida de artefactos, procesos en ejecución o trámites en curso. |  |
| 54 | Seguridad / Operaciones | Propiedad de la información | Todo campo, dato, documento, regla y configuración realizada en la solución pertenece exclusivamente al SRI. |  |
| 55 | Información | Obtención de información | La solución deberá permitir la extracción de información de los procesos ejecutados en sus módulos mediante, al menos, uno de los siguientes mecanismos: • Acceso controlado a la base de datos • Generación de vistas o consultas parametrizadas • Exportación de archivos en formatos estándar (CSV, XLSX, PDF, etc.).) • Procesos ETL u otros mecanismos equivalentes El mecanismo deberá definirse en acuerdo entre proveedor y entidad contratante, sin afectar la operación de la solución y cumpliendo políticas de seguridad institucional. Los mecanismos implementados deberán cumplir con las políticas de seguridad, confidencialidad y disponibilidad institucional, y permitir la integración con las herramientas de análisis propias de la entidad, como Excel o Power BI. Para la aceptación del requerimiento se verificará que la solución entregue información mediante al menos un mecanismo aprobado, que la extracción no interrumpa ni degrade la operación de los módulos productivos, que los datos extraídos sean compatibles con las herramientas institucionales de análisis, y que se entregue documentación técnica del procedimiento de extracción aprobada en comité técnico. |  |
| 56 | Arquitectura | Respaldo y soporte técnico de los Componentes de la solución | Los componentes de la solución deben contar con respaldo de marca y soporte técnico empresarial. No se permitirá el uso de software basado exclusivamente en soporte de comunidad. Cualquier componente de código abierto incluido en la solución debe estar respaldado por el adjudicatario o un tercero responsable, quien garantizará las actualizaciones de seguridad, parches y corrección de errores (bugs). |  |
| 57 | Arquitectura | Gestión de Logs | La solución tecnológica deberá implementar mecanismos de gestión de logs que aseguren el registro estructurado, centralizado y consultable de eventos relevantes (accesos, operaciones, errores, tiempos de respuesta, IPs, entre otros). Los logs deberán: • Generarse en formatos estándar y abiertos (ej. JSON, Syslog, Elastic-compatible) que permitan su integración con herramientas de monitoreo y visualización. • Integrarse de manera nativa o mediante conectores con las plataformas institucionales de monitoreo y análisis de eventos como Zabbix, Kibana y la herramienta de observabilidad Dynatrace que el sri está adquiriendo. • Garantizar trazabilidad completa y capacidad de consulta eficiente para auditoría y análisis de incidentes. • Incluir mecanismos de retención, rotación y protección de logs, evitando pérdida o manipulación de registros. • Ser verificables en pruebas de aceptación, demostrando la integración efectiva con las herramientas institucionales. |  |
| 58 | General | Garantía Técnica | El adjudicatario deberá proveer garantía técnica de la solución tecnológica y sus integraciones con aplicaciones institucionales durante la vigencia contractual, aplicable desde la aceptación de cada entregable parcial y desde la aceptación final de la implementación. La garantía cubrirá defectos de implementación, errores de configuración, vulnerabilidades de seguridad y cualquier incumplimiento de desempeño respecto de los requerimientos establecidos. Esta garantía es independiente de los servicios de soporte, operación y evolución del software descritos en el numeral 7, y constituye una obligación mínima del adjudicatario para asegurar la calidad y confiabilidad de la solución entregada. |  |
| 59 | Operaciones | Motor de Base de Datos | La solución deberá ser instalada y operar sobre motor de base de datos Oracle 19c o superior. A menos que la base de datos este embebida como parte de la solución adquirida. El contratista deberá asegurar que la solución desplegada sea plenamente funcional en cualquiera de estas versiones, incluyendo soporte de instalación, configuración, mantenimiento y optimización en dichos entornos. |  |
| 60 | Arquitectura | Integraciones y Acceso a Información en BDD | Conexión con bases de datos institucionales existentes. El acceso a datos alojados en bases de datos operativas del SRI deberá realizarse a través de mecanismos estándar de integración, propuesto por el contratista y aprobado por el SRI, que permitan la consulta controlada y sin extracción indiscriminada de información. No deberá implementarse replicación masiva, sincronización no autorizada, ni técnicas de lectura que comprometan el rendimiento o la seguridad del sistema origen. Además de permitir la toma de información de bases de datos no estructurados (archivos planos, excel, entre otros). |  |

## Modelo de licenciamiento y actualización

## Naturaleza y Modalidad de la Solución

La solución tecnológica será adquirida bajo la modalidad de Implementación On-Premise, instalada en la infraestructura del SRI. El contratista deberá asegurar que la solución no dependa de componentes en la nube pública (SaaS) para su funcionamiento core, garantizando la soberanía y el control total de los datos por parte de la Institución.

## Esquema de Licenciamiento Corporativo

El licenciamiento de todos los componentes de la solución (Sistema Integrado de Talento Humano) instalada íntegramente en la infraestructura del SRI, se regirá bajo las siguientes condiciones:

## Modelo de Licenciamiento

El SRI adquirirá el derecho de uso perpetuo de la solución.

El modelo será por licenciamiento perpetuo con soporte de fabricante por 3 años, siempre garantizando instalación On-Premise y titularidad a nombre del SRI.

El contratista deberá proponer en su oferta el esquema de licenciamiento aplicable a la solución, indicando claramente la métrica utilizada (usuarios concurrentes, usuarios nominales, procesadores, cores u otra). La entidad contratante evaluará las propuestas considerando que los usuarios potenciales de las diferentes herramientas dentro de la solución serán aproximadamente 3.500.

Para efectos de referencia, se establece la siguiente distribución general de perfiles que requerirán acceso a la solución y sus componentes:

|  | Perfiles | Total usuarios | Usuarios Concurrentes |
| --- | --- | --- | --- |
| SIGETH PLUS | Administrador | 10 | 10 |
|  | Técnico | 5 | 5 |
|  | Usuarios funcionales | 200 | 100 |
|  | Usuarios Finales (Portal-Autoservicio) | 3285 | 700 |
| TOTAL SIGETH PLUS |  | 3500 | 815 |

El esquema de licenciamiento deberá garantizar la cobertura de estos perfiles y permitir la operación de la solución sin restricciones en ambientes de desarrollo, pruebas, producción y contingencia.

El licenciamiento deberá incluir, sin costo adicional, el derecho a instalar e instanciar la solución en al menos tres (3) ambientes adicionales (Desarrollo, Testing y Preproducción) y un (1) ambiente de Contingencia o Disaster Recovery (DR), sin límite de usuarios en esos ambientes.

Dichos ambientes no deberán consumir las licencias de capacidad del ambiente de producción ni requerir la adquisición de licencias adicionales.

En caso de activación del ambiente de contingencia por eventos de indisponibilidad o desastre, el SRI podrá operar temporalmente desde el ambiente de contingencia utilizando las mismas licencias adquiridas, sin restricciones funcionales ni costos adicionales.

El costo debe incluir todas las funcionalidades requeridas en el alcance, sin necesidad de adquirir módulos adicionales para el cumplimiento de los requerimientos no funcionales.

Si para la solución el contratista incorpora software de terceros, el mismo también deberá ser entregado bajo el modelo de licenciamiento perpetuo.

## Uso Ilimitado de Negocio

Dentro de la capacidad técnica adquirida, el licenciamiento no tendrá restricciones en cuanto a:

  - Número de transacciones, procesos o cálculos ejecutados

  - Número de módulos funcionales habilitados dentro del sistema

  - Número de ambientes (Desarrollo, Pruebas, Producción, DR) en los que se despliegue la solución

## Titularidad de las Licencias

Todas las licencias de software y certificados de soporte técnico de los componentes que integran la solución deberán ser emitidos obligatoriamente a nombre del contratante. En ninguna circunstancia el adjudicatario podrá aparecer como titular o beneficiario de los derechos de uso.

## Propiedad de los Desarrollos a Medida

Para los desarrollos personalizados requeridos para satisfacer las necesidades institucionales se distinguen dos casos:

Desarrollos que forman parte de la solución: cuando el desarrollo personalizado se implemente dentro del código o arquitectura propietaria de la solución, el proveedor no deberá entregar el código fuente ni modificaciones que impliquen divulgación de código propietario de terceros; en su lugar deberá entregar la configuración, parámetros, scripts de despliegue y documentación técnica necesaria conforme a los solicitado en la sección 5.1 Evidencia Documental para la operación y soporte, siempre que no impliquen la revelación del código fuente de la solución.

Desarrollos personalizados externos a la herramienta (integraciones, adaptaciones y convivencias): para los desarrollos que no formen parte del código propietario, el contratista deberá entregar al contratante, como condición de aceptación final conforme a la sección 10 Criterios de aceptación.

Propiedad y entrega. Todos los entregables señalados en el párrafo anterior serán propiedad exclusiva del contratante desde el momento de la entrega formal. El proveedor deberá realizar la entrega formal del código fuente documentado, instaladores, manuales y demás artefactos al finalizar la implementación y antes de la liquidación del contrato.

Obligación de confidencialidad. La entrega del código fuente y documentación se realizará bajo las condiciones de confidencialidad establecidas en el contrato.

## Software de Terceros y Soporte

Como se estipuló anteriormente, no se aceptará software que dependa exclusivamente de soporte de comunidad. El adjudicatario garantiza el soporte del fabricante y deberá contar con las autorizaciones para comercializar el producto, instalar y dar soporte sobre la solución ofertada, adjuntando la Carta de Respaldo del Fabricante vigente a la fecha de presentación de la oferta.

Si algún componente incorpora software de terceros con restricciones contractuales que impidan la entrega del código fuente, el proveedor deberá entregar las licencias, binarios, documentación y mecanismos necesarios para que el contratante opere y mantenga la solución, y deberá notificarlo por escrito antes de su incorporación.

## Actualizaciones y Soporte Técnico

El licenciamiento de la solución deberá incluir, sin costo adicional, el soporte técnico oficial durante la vigencia del contrato. El contratista garantizará el servicio de soporte conforme a lo descrito en la sección 7. 1. Alcance del Servicio de Soporte, operación y evolución del software que incluye:

- Actualizaciones Evolutivas y Correctivas.  El SRI tendrá acceso a todas las actualizaciones mayores (nuevas versiones/upgrades), actualizaciones menores, parches de seguridad y cualquier ajuste o corrección liberados por el fabricante, sin costos adicionales para el SRI durante la vigencia del contrato.

- Gobernanza de Actualizaciones. El contratista proporcionará los mecanismos para la validación de actualizaciones en ambientes productivos, contingencia y no productivos, asegurando la compatibilidad con las configuraciones y artefactos previamente desarrollados por el SRI.

- Soporte Técnico Especializado. Se debe garantizar soporte nivel L1, L2 y L3, con atención para incidentes críticos durante el horario laboral y acceso directo a la base de conocimientos y herramientas de diagnóstico del fabricante, durante la vigencia del contrato y en los términos establecidos en el numeral 7. Desarrollo, Actualización, Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos del presente documento.

## Condiciones mínimas al finalizar el contrato

A continuación, se detallan las condiciones mínimas que el contratista deberá cumplir al finalizar la ejecución del contrato.

- Repositorio de toda la documentación generada durante el inicio y ejecución del contrato (documentos, manuales, actas, informes). Entrega en medios digitales y con firmas de responsabilidad, al administrador de contrato.

- El modelo de licenciamiento perpetuo adquirido deberá garantizar que el SRI mantenga plena autonomía para la operación, administración y mantenimiento de los desarrollos personalizados de la solución tecnológica.

- El contratista deberá asegurar que la solución no incorpore mecanismos de dependencia tecnológica exclusiva que limiten la administración de la plataforma por parte del SRI o de terceros autorizados.

- Asimismo, deberá entregarse toda la documentación técnica, arquitectónica, de configuración, parametrización, integraciones y artefactos desarrollados, necesarios para garantizar la continuidad operativa y la transferencia efectiva de conocimiento al SRI

- Documentación para el soporte del software y hardware.

- Una base de conocimiento que contenga toda la documentación de incidentes presentados sobre el software y hardware base.

## Activación de licencias

La activación de las licencias se realizará una vez que el Contratista haya finalizado lo correspondiente a la Fase 2 Habilitación del servicio y esta haya sido validada y aceptada por el SRI conforme los respectivos entregables.

## Desarrollo, Actualización, Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos

Esta sección establece las obligaciones del contratista respecto de la prestación de servicios de soporte, preventivo y correctivo, actualizaciones, acompañamiento técnico y atención de incidentes durante toda la vigencia contractual. Todos los alcances definidos en este numeral son de estricto cumplimiento y forman parte de la prestación del servicio bajo un modelo on-premise.

El contratista será responsable de asegurar la continuidad operativa, estabilidad técnica, seguridad, disponibilidad y evolución controlada de la solución, debiendo contar con personal acreditado por el fabricante y con mecanismos formales de registro, atención y resolución de incidentes conforme a los Acuerdos de Niveles de Servicio (ANS) establecidos.

Durante la ejecución el contratista deberá considerar lo siguiente:

- El servicio de soporte deberá iniciar su ejecución a partir de la primera liberación a producción de la solución tecnológica, una vez que el SRI haya aceptado formalmente dicha liberación conforme a los criterios de aceptación establecidos.

- A partir de ese momento, el contratista deberá prestar de manera continua e ininterrumpida todos los servicios de soporte técnico, soporte preventivo y correctivo, atención de incidentes, monitoreo y acompañamiento operativo definidos en el presente numeral.

- El servicio de soporte se extenderá durante todas las liberaciones subsecuentes a producción, ya sea que correspondan a nuevos desarrollos, ajustes funcionales, mejoras técnicas, evoluciones de la solución o componentes adicionales incorporados conforme al mecanismo de órdenes de trabajo.

- Cada liberación aceptada por el SRI quedará automáticamente cubierta por el alcance del servicio de soporte y mantenimiento, sin requerir acuerdos adicionales.

- El contratista deberá garantizar la prestación del servicio de soporte hasta la finalización de la vigencia contractual, incluyendo los periodos de estabilización posteriores a cada liberación a producción.

- En ningún caso la existencia de nuevas implementaciones, evoluciones, cambios de versión o ampliaciones funcionales podrá ser utilizada como justificación para suspender, limitar o degradar los niveles de servicio comprometidos, los cuales deberán mantenerse de forma homogénea y conforme a los ANS definidos durante toda la vigencia del contrato.

- El contratista gestionará con el fabricante las actualizaciones a la solución en cuanto estén disponibles, las cuales serán coordinadas en conjunto con el administrador del contrato y el delegado técnico del SRI, sin que esto genere costos adicionales para la entidad contratante.

## Alcance del Servicio de Soporte, Operación y Evolución

El contratista deberá prestar un servicio de soporte técnico para garantizar la continuidad operativa, estabilidad y disponibilidad de la solución tecnológica y de todos los componentes asociados.

Este servicio será obligatorio durante todo el período contractual e incluirá soporte reactivo, soporte proactivo, preventivo, correctivo y evolutivo a través de ordenes de trabajo, así como actividades de acompañamiento técnico para la resolución de incidentes y la gestión segura de actualizaciones.

El soporte deberá estar alineado con los ANS establecidos en este documento y cubrirá incidentes funcionales, técnicos, operativos, de seguridad, de integración, de rendimiento, de infraestructura relacionada con la aplicación y de continuidad operativa.

El contratista será responsable de asegurar la trazabilidad completa de cada caso, documentar la causa raíz, registrar las acciones ejecutadas y validar la solución implementada con los equipos designados por el SRI.

El servicio deberá incluir, como mínimo, las siguientes obligaciones:

- Mantener un canal único disponible 12x5 a través de una herramienta de soporte para que el personal responsable del SRI, administrador de contrato u otros definidos realicen el registro y seguimiento de incidentes, tickets, solicitudes técnicas y requerimientos asociados al servicio.

- Brindar soporte en niveles L1, L2 y L3, según el tipo de solicitud de servicio, garantizando escalamiento automático y trazabilidad completa.

- Garantizar tiempos de respuesta y atención conforme los ANS definidos, independientemente del origen, hora o naturaleza del incidente.

- Monitorear proactivamente la disponibilidad, salud, rendimiento, integraciones y estabilidad de la solución, generando alertas tempranas y tomando acciones de mitigación antes de que ocurran fallos críticos.

- Ejecutar soporte preventivo de manera periódica, incluyendo limpieza de componentes temporales, optimización de índices, revisión de configuraciones de seguridad y ajustes de rendimiento.

- Ejecutar soporte correctivo ante fallas operativas, vulnerabilidades, degradaciones de rendimiento o errores técnicos, sin costo adicional para el SRI.

- Proveer parches, hotfixes y actualizaciones menores del fabricante cuando sean necesarias para garantizar funcionamiento estable, seguridad y continuidad.

- Gestionar actualizaciones mayores de la solución, previa validación del SRI, incluyendo pruebas de compatibilidad, regresión y aprobación formal antes de su despliegue en producción.

- Acompañar técnicamente al SRI durante la resolución de incidentes que involucren integraciones con otros sistemas institucionales.

- Cada incidente registrado en la herramienta de soporte para gestión de tickets, con historial completo y evidencias técnicas.

- Realizar análisis de causa raíz ante incidentes recurrentes, incidentes mayores o problemas de estabilidad.

- Entregar informes mensuales de soporte o cuando sea requerido por el administrador, incluyendo indicadores de niveles de servicio, incidentes atendidos, incidentes abiertos, tiempo promedio de resolución, problemas recurrentes e historial de cambios.

- Mantener personal técnico certificado en los componentes tecnológicos de la solución, disponible para la atención en horarios críticos.

- Especificar el personal técnico y skill necesario.

- La existencia de soporte de fábrica para todos los componentes de la solución y aquellos esenciales para su correcto funcionamiento, asegurando respaldo oficial del fabricante en cuanto a actualizaciones, soporte y garantía.

- La provisión de soporte local para los desarrollos realizados en el marco del contrato, con personal técnico disponible para atender incidencias, ajustes y requerimientos específicos de la entidad contratante.

Los niveles de soporte se brindarán conforme a lo siguiente:

| Nivel de soporte | Descripción del nivel | Tipo de incidentes cubiertos | Tiempo máximo de respuesta | Tiempo de atención |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nivel 1 (L1) | Punto inicial de contacto. Registro, categorización, verificación preliminar, recolección de datos y ejecución de acciones básicas. | Incidentes de uso, consultas operativas, fallas menores sin impacto en producción. | ≤ 30 minutos | ≤ 4 horas |
| Nivel 2 (L2) | Atención técnica especializada. Incluye análisis funcional y técnico, ejecución de correcciones no intrusivas y soporte avanzado. | Fallas funcionales en la solución; errores en reglas o procesos; fallas en integraciones; degradación de rendimiento moderada. | ≤ 30 minutos | ≤ 2 horas (mitigación) y ≤ 8 horas (resolución definitiva) |
| Nivel 3 (L3) | Soporte experto del contratista y/o fabricante. Diagnóstico profundo, correcciones de código, parches, hotfixes, configuración avanzada y atención de fallos críticos. | Caídas totales o parciales de la solución; pérdida de disponibilidad; corrupción de artefactos; incidentes de seguridad; fallas graves de integración; degradación severa. | ≤ 15 minutos | ≤ 4 horas (mitigación) y ≤ 24 horas (resolución definitiva) |

## Soporte Preventivo y Operación

El contratista será responsable de ejecutar de manera proactiva todas las actividades de soporte preventivo establecidas en esta sección, así como aquellas recomendadas por el fabricante de todos los componentes de la solución.

El contratista será responsable de garantizar que todas las actividades de soporte preventivo sean compatibles con las ventanas de operación críticas del SRI, deban notificarse con al menos 72 horas de anticipación y que se ejecuten en ventanas preaprobadas, minimizando impacto en ambientes productivos.

El contratista deberá, como mínimo:

- Diseñar, documentar y ejecutar un programa formal de soporte preventivo, alineado con mejores prácticas de la industria, que contemple verificación periódica de rendimiento, seguridad, integridad de datos, uso de recursos, capacidad y estabilidad de los servicios.

- Aplicar parches, hotfixes y actualizaciones menores de manera preventiva (no reactiva), evaluando previamente su impacto en ambientes controlados, asegurando compatibilidad con el resto de la solución y documentando cualquier cambio aplicado.

- Monitorear de manera proactiva riesgos técnicos, entre otros: capacidad, saturación, cuellos de botella, degradación de rendimiento, errores recurrentes, fallas en conectores, expiración de certificados y aplicar acciones correctivas antes de que se materialicen incidentes.

- Ejecutar inspecciones técnicas periódicas sobre todos los componentes, módulos de integración, bases de datos vinculadas, conectores, servicios API, mecanismos de mensajería, y servicios, que formen parte de la solución

- Validar integridad de la configuración asegurando que:

  - No existan desviaciones respecto de la configuración aprobada por el SRI.

  - Las configuraciones cumplan lineamientos de seguridad.

  - Se identifiquen cambios no autorizados o inconsistencias entre ambientes.

- Verificar el estado de licenciamiento para soporte, debiendo alertar al SRI con mínimo 60 días de anticipación sobre, vencimientos o ajustes necesarios.

- Revisar periódicamente el estado de almacenamiento en la solución, logs, artefactos y bases de datos, identificando riesgos de saturación y proponiendo acciones preventivas.

- Realizar pruebas de rendimiento y estabilidad para validar que la solución cumple los ANS comprometidos en mutuo acuerdo al ejecutar cambios mayores como pueden ser actualizaciones u ordenes de trabajo.

- Documentar todas las actividades preventivas y entregar un informe detallado al SRI dentro de las 48 horas posteriores a su ejecución.

Las actividades mínimas de soporte preventivo que deberá ejecutar el contratista son las siguientes:

| Actividad | Periodicidad mínima | Descripción |
| --- | --- | --- |
| Actualización preventiva de parches y hotfixes | de mutuo acuerdo | Instalación de actualizaciones menores o parches críticos recomendados por el fabricante, previa validación en ambientes controlados y aceptación del administrador de contrato |
| Optimización y mantenimiento de base de datos/documental | Semestral | Revisión de índices, fragmentación, retención documental, políticas de almacenamiento, limpieza de logs antiguos y validación de respaldos. |
| Revisión del modelo de integración | Semestral | Validar conexiones, tiempos de respuesta, errores de integración, uso de colas, reintentos y fallos silenciosos. |
| Validación del plan de capacidad | Semestral | Proyección de crecimiento, uso de almacenamiento, expansión de procesos, carga concurrente y recomendaciones de escalamiento. |
| Revisión de logs estructurados y eventos relevantes | Semestral | Identificación de anomalías, fallos repetitivos, errores silenciosos y eventos de seguridad. |

## Soporte Correctivo

El soporte correctivo comprende todas las actividades orientadas a restaurar la operación normal de la solución, así como de sus componentes complementarios, ante fallas, errores, incidentes o degradaciones que afecten la disponibilidad, rendimiento, seguridad o funcionalidad de la solución.

El contratista será responsable de ejecutar acciones correctivas dentro de los tiempos y condiciones establecidos contractualmente, garantizando la continuidad operativa del servicio y evitando recurrencia de fallas.

El contratista deberá asumir la gestión del soporte correctivo, incluyendo diagnóstico, corrección, documentación, parcheo, pruebas posteriores y prevención de reincidencias.

Ningún incidente será considerado cerrado hasta que exista conformidad del SRI respecto de la resolución y se haya verificado la inexistencia de impactos colaterales en otros módulos o artefactos.

El contratista estará obligado a:

- Mantener un mecanismo formal de registro de incidentes mediante una mesa de servicio accesible 8 horas, 5 días a la semana.

- Clasificar los incidentes conforme las tablas de los literales a y b que describen la severidad, impacto y urgencia definidos.

- Confirmar la recepción del incidente dentro del tiempo de respuesta establecido para el nivel correspondiente.

- Realizar diagnóstico inmediato sobre la causa del incidente, determinando si se origina en: errores del software; fallas de configuración; fallas de integración; defectos de parametrización; vulnerabilidades o problemas de seguridad; documentación técnica incompleta o incorrecta; o bien regresiones introducidas por versiones previas.

- Implementar acciones definitivas de corrección dentro del tiempo máximo de resolución según el nivel de severidad.

- Aplicar parches, hotfixes, configuraciones y ajustes necesarios sin requerir rediseños mayores ni costos adicionales para el SRI.

- Garantizar que la corrección no introduzca regresiones ni afecte artefactos existentes.

- Ejecutar pruebas unitarias, es y regresivas antes de devolver el componente a operación.

- Coordinar con el SRI pruebas de verificación en ambientes controlados cuando el incidente lo requiera.

- Presentar evidencia de pruebas y resultados como condición obligatoria para el cierre del incidente.

- Documentar a través de un informe del incidente, su causa raíz, acciones implementadas, impacto asociado, evidencias técnicas y pruebas realizadas, que deberá ser entregado hasta un día después del evento.

- Mantener trazabilidad completa en el sistema de reporte de incidentes, conforme a buenas prácticas ITSM/ITIL.

- Actualizar la documentación técnica cuando aplique.

- Garantizar que cada incidente de severidad alta o repetitiva incluya análisis de causa raíz y un plan preventivo.

- Proponer mejoras permanentes cuando los incidentes tengan patrones recurrentes o deriven de configuraciones no óptimas.

- Proveer correcciones urgentes para errores que afecten servicios críticos del SRI, incluso dentro de ventanas de emergencia.

- Asegurar compatibilidad y estabilidad tras la aplicación de parches o actualizaciones de seguridad.

El soporte correctivo se ejecutará de acuerdo con los siguientes niveles y tiempos máximos de respuesta y resolución:

a. Tiempos de atención y solución para incidentes generales, corresponde a la solicitud de servicio que sea categorizada como incidente y cuya interrupción o degradación se presente sobre cualquiera de los servicios tecnológicos críticos y en donde la causa del incidente no sea una aplicación o aplicaciones.

| Nivel de Incidente | Severidad | Tiempo Máximo de Respuesta | Tiempo Máximo de Resolución |
| --- | --- | --- | --- |
| Nivel 1 – Crítico | Fallo total del servicio, indisponibilidad de la solución impacto severo en procesos críticos. No existe alternativa temporal. | ≤ 30 minutos | ≤ 2 horas |
| Nivel 2 – Alto | El servicio opera parcialmente con degradación significativa. Existen alternativas limitadas. | ≤ 30 minutos | ≤ 4 horas |
| Nivel 3 – Medio | Impacto funcional moderado sin afectar servicios críticos. Existen alternativas razonables. | ≤ 30 minutos | ≤ 6 horas |
| Nivel 4 – Bajo | Incidentes menores sin impacto operativo significativos; errores cosméticos o de documentación. | ≤ 30 minutos | ≤ 8 horas |

b. Tiempos de atención y de solución para incidentes tecnológicos de aplicación, a todas las solicitudes de servicio que sean categorizadas como incidentes y cuya interrupción o degradación se presente sobre la funcionalidad de cualquiera de la aplicación o aplicaciones asociadas al servicio y que para solucionar este tipo de incidentes se necesita realizar un paso a producción

| Nivel de Incidente | Severidad | Tiempo Máximo de Respuesta | Tiempo Máximo de Resolución |
| --- | --- | --- | --- |
| Nivel 1 – Crítico | Fallo total del servicio, indisponibilidad de la solución o impacto severo en procesos críticos. No existe alternativa temporal. | ≤ 30 minutos | ≤ 9 horas |
| Nivel 2 – Alto | El servicio opera parcialmente con degradación significativa. Existen alternativas limitadas. | ≤ 30 minutos | ≤ 16 horas |
| Nivel 3 – Medio | Impacto funcional moderado sin afectar servicios críticos. Existen alternativas razonables. | ≤ 30 minutos | ≤ 38 horas |
| Nivel 4 – Bajo | Incidentes menores sin impacto operativo significativos; errores cosméticos o de documentación. | ≤ 30 minutos | ≤ 48 horas |

## Soporte Evolutivo

El contratista deberá prestar el servicio de soporte evolutivo orientado a brindar asesoría técnica especializada al personal funcional del SRI, en aquellos casos en que no puedan ejecutar directamente acciones o configuraciones dentro del sistema, particularmente en los módulos de gestión de talento humano.

El contratista deberá ejecutar las actividades de asesoría técnica bajo buenas prácticas de ingeniería de software, asegurando que cualquier orientación preserve la integridad funcional de la solución, la trazabilidad de las acciones, la compatibilidad entre ambientes y la integración establecida, mediante el mecanismo de órdenes de trabajo.

El administrador de contrato podrá solicitar al contratista la atención de requerimientos de asesoría técnica especializada a través de órdenes de trabajo, cuando se trate de acciones o configuraciones que el personal del SRI no pueda ejecutar directamente, aun cuando dichos requerimientos no estén contemplados en el presente documento o no hayan sido acordados en las sesiones de análisis conforme la metodología de trabajo.

7.4.1 Ordenes de Trabajo.

El contratante, mediante la presentación de una Orden de Trabajo, podrá requerir al contratista la prestación de asesoría técnica. El contratista deberá evaluar la solicitud y remitir, en un plazo máximo de cinco (5) días calendario, la viabilidad de atención y la estimación de horas necesarias. En caso de no ser viable, deberá entregar las justificaciones técnicas correspondientes.

La bolsa de horas podrá ser utilizada exclusivamente para:

- Asesoría técnica en la ejecución de acciones o configuraciones de los módulos de talento humano que el personal funcional del SRI no pueda realizar directamente en el sistema.

- Orientación sobre parametrización de reglas y artefactos documentales vinculados a la gestión de personal.

- Guía en la integración de los módulos de talento humano con otros aplicativos institucionales (gestor documental, IDM, ADM, etc.).

- Asistencia en la actualización de formularios, pantallas, tablas de decisión y metadatos relacionados con procesos de talento humano.

- Soporte en la creación o actualización de reportes, para la toma de decisiones en gestión de personal.

- Incorporación de nuevas funcionalidades no contempladas en el contrato que requieran ser implementadas por el SRI.

- Ajustes funcionales o técnicos requeridos por el SRI posteriores a la estabilización.

El costo hora de los recursos estimados para la ejecución de estas horas de trabajo será el mismo al definido en la implementación inicial. El SRI no estará obligado a consumir la totalidad de dichas horas y las no utilizadas no generarán penalización, recargo ni costo adicional alguno.

Las horas serán consumidas únicamente en actividades de asesoría técnica validadas por el administrador del contrato, y los pagos se realizarán sobre las horas efectivamente utilizadas, previa entrega de informe detallado de actividades y evidencias de cumplimiento.

La bolsa de horas será hasta 500 horas, el costo hora de los recursos estimados para la ejecución de estas horas de trabajo debe ser el mismo al estimado en la implementación de los desarrollos personalizados. El SRI no estará obligado a consumir la totalidad de dichas horas y las no utilizadas no generarán penalización, recargo ni costo adicional alguno para el SRI.

Para ejecutar órdenes de trabajo se considerará:

- Presentar para cada orden de trabajo un plan de ejecución que incluya:

  - Descripción funcional y alcance técnico.

  - Impacto sobre artefactos de la herramienta (componentes técnicos, funcionales y documentales).

  - Estimación de horas conforme al mecanismo propuesto.

  - Cronograma y dependencias.

  - Evidencia de pruebas y criterios de aceptación asociados.

- Realizar todas las actividades en estricto cumplimiento de los procedimientos instituciones de Tecnología; y todos los requerimientos no funcionales aplicables, incluyendo rendimiento, seguridad, auditoría y disponibilidad.

- La incorporación de nuevos requerimientos deberá gestionarse exclusivamente a través del mecanismo de órdenes de trabajo mediante el uso de la bolsa de horas.

- Una vez aprobado el número de horas y el tiempo de ejecución de la orden de trabajo entre el contratante y el contratista, iniciara el trabajo.

- El contratista podrá solicitar al contratante, la extensión del periodo de ejecución de la orden de trabajo por razones debidamente justificadas, el contratante evaluará la pertinencia de la solicitud y aprobará o rechazará de así considerarlo.

- El personal que el contratista asigne para atender la Orden de Trabajo deberá cumplir con el perfil especificado en la sección “Personal técnico mínimo” de este documento y con los procedimientos institucionales de acceso a la información que se definen como requerimiento de seguridad y acceso a la información.

- El contratante emitirá la Orden de Trabajo finalizada la implementación requerida y comunicará al administrador de contrato y entregará la evidencia completa al finalizar, a través del informe final de las actividades realizada en la orden de trabajo, incluyendo documentación técnica, artefactos versionados, resultados de pruebas, manuales actualizados cuando corresponda y notas de liberación.

- El contratista deberá garantizar el correcto funcionamiento de las implementaciones que realice y que fueron ejecutados a través de la Orden de Trabajo aprobadas, sin costo adicional para el contratante.

## Acuerdos de Nivel de Servicio

El contratista deberá cumplir con los Acuerdos de Nivel de Servicio (ANS) aquí establecidos que regulan la calidad, oportunidad, disponibilidad y desempeño de los servicios de soporte y operación de la solución tecnológica.

Todos los ANS aquí definidos serán exigibles durante la vigencia del contrato y su incumplimiento dará lugar a la aplicación de penalidades, conforme a los mecanismos establecidos en la presente sección.

El contratista deberá monitorear permanentemente todos los indicadores, generar evidencia trazable y entregar reportes mensuales con métricas de cumplimiento y soporte documental de las mismas.

Los ANS establecidos son los siguientes:

| No. | ANS | Descripción | Métrica de cumplimiento | Umbral mínimo aceptable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Disponibilidad de la plataforma | Mide la disponibilidad de los servicios tecnológicos al mes, en días y en horario laborable. | Reporte de incidentes tecnológicos que generan indisponibilidad. Se calcula en base a las horas de indisponibilidad / total de horas laborables del mes | ≥ 99.3% mensual |
| 2 | Tiempos de respuesta a incidentes | Atender incidentes conforme al nivel de severidad establecido (N1–N4). | Tiempo de respuesta y tiempo de resolución medidos por ticket | Según tablas de Tiempos de atención y solución para incidentes en la sección 7.3 Soporte Correctivo, tablas en literales a y b. |
| 3 | Ejecución del soporte preventivo | Realizar soporte preventivo aprobado, sin afectar la operación y cumpliendo el programa autorizado por el SRI. | Ejecución del plan preventivo | 100% de las actividades preventivas ejecutadas y reportadas conforme lo descrito en la sección 7.2 Soporte Preventivo y Operación |
| 4 | Cumplimiento del plan de trabajo y entregas aprobadas | El contratista deberá entregar cada producto o hito conforme al plan de trabajo aprobado por el SRI donde se especifique el cumplimento de cada una de las fases definidas en la metodología de trabajo y los plazos de ejecución. | Fecha de entrega por entregable conforme el cronograma de trabajo aprobado | Entrega en la fecha comprometida y aceptada por el SRI conforme las secciones 4.1 Metodología de Trabajo y la 12 Plazos de Ejecución. |
| 6 | Reportes mensuales de soporte y operación | Entregar reportes con indicadores, incidentes, estado de ambientes de producción, contingencia y pruebas, cambios aplicados y problemas recurrentes, conforme lo descrito en la sección 8.1.1. Reportes de Niveles de Servicio | Entregar reportes mensuales de soporte o cuando sea requerido por el administrador | Entrega completa dentro de los primeros 5 días hábiles del mes. |

Las penalizaciones por el no cumplimiento de los umbrales mínimos aceptables se encuentran descrito en el numeral 18 de este documento.

## Reporte y monitoreo

El contratista deberá proveer un esquema robusto, continuo y verificable de reporte, monitoreo y seguimiento, indispensable para garantizar la correcta operación de la solución, la trazabilidad del servicio, la gestión oportuna de incidentes y la evaluación del cumplimiento de los ANS.

Todos los reportes deberán ser entregados en los formatos elaborados por el contratista y aprobados previamente por el SRI, contener la totalidad de los indicadores definidos contractualmente e incluir evidencia exportable desde la solución o sus componentes.

El incumplimiento en la entrega de reportes o la entrega incompleta o inconsistente constituirá causal de no conformidad y aplicará las penalidades previstas en los ANS.

Las obligaciones de reporte y monitoreo son las siguientes:

## Reportes de Niveles de Servicio

| Nº | Obligación | Descripción |
| --- | --- | --- |
| 1 | Reportes mensuales de soporte y operación | Entregar informes mensuales con indicadores, incidentes atendidos, incidentes abiertos, tiempos promedio de respuesta y resolución, problemas recurrentes, acciones correctivas aplicadas, tendencias y backlog técnico. |
| 2 | Reporte mensual de soporte preventivo | Presentar evidencia del cumplimiento del programa de mantenimiento preventivo aprobado por el SRI, incluyendo actividades ejecutadas, ventanas utilizadas, componentes intervenidos, hallazgos, recomendaciones y próximos hitos. |
| 3 | Reporte mensual de soporte correctivo | Documentar cada incidente correctivo incluyendo causa raíz, impacto, acciones aplicadas, evidencia del restablecimiento del servicio, tiempos utilizados para cada fase y medidas de prevención. |
| 4 | Reporte mensual de la bolsa de horas de soporte evolutivo | Presentar el estado de uso de bolsa de horas de soporte evolutivo: horas consumidas, horas restantes, cambios aprobados, entregables asociados, estimaciones presentadas, plan de ejecución y evidencias de la liberación en el ambiente productivo. |
| 5 | Reporte mensual de cumplimiento de ANS | Entregar mensualmente un informe consolidado de desempeño frente a los ANS contractualmente establecidos, indicando: cumplimiento/no cumplimiento, cálculo detallado por indicador, penalidades aplicables y justificaciones. |
| 6 | Reporte final anual del servicio | Presentar una evaluación anual del desempeño del servicio, tendencias, cumplimiento de ANS, incidentes, mejoras implementadas, riesgos pendientes y recomendaciones para el siguiente período. |

## Monitoreo del servicio

| Nº | Obligación | Descripción |
| --- | --- | --- |
| 1 | Monitoreo continuo 8/5 | Asegurar el funcionamiento ininterrumpido de mecanismos de monitoreo en tiempo real sobre los componentes principales de la solución, servicios, APIs, bases de datos, colas y conectores. Incluir métricas de rendimiento, disponibilidad, errores, consumo de recursos y salud del sistema. Considerando que la operación normal de la institución es de 8 horas diarias de 08:00 a 17:00 (hora Ecuador) y que existen procesos extraordinarios que se ejecutan en la noche como son el de nómina que es de periodicidad mensual u otros eventuales como son estructura posicional, movimientos, entre otros. |
| 2 | Paneles y dashboards operativos | Proveer dashboards operativos configurados para el Sistema Integrado de Gestión del Talento Humano, con visualización en tiempo real de métricas críticas: disponibilidad del sistema, latencia de servicios y APIs, carga de procesos de gestión, colas de mensajería, capacidad de almacenamiento, registros de auditoría y eventos de seguridad. |
| 3 | Alertas tempranas automáticas | Configurar alertas automáticas ante degradaciones, fallos, eventos de seguridad, saturación de recursos, errores recurrentes o cualquier condición que comprometa la estabilidad. Las alertas deberán enviarse al equipo designado por el SRI. |
| 4 | Reporte mensual de uso de la solución y demanda operativa | El sistema deberá generar estadísticas de uso que incluyan procesos ejecutados, documentos gestionados, tiempos de respuesta, llamadas a servicios y APIs, volúmenes de almacenamiento y concurrencia de usuarios. Estos indicadores permitirán evaluar la evolución de la demanda y deberán estar disponibles en formatos exportables y en el visor gerencial para su análisis. |

## Servicios conexos requeridos

## Interoperabilidad

La solución tecnológica deberá habilitar capacidades de interoperabilidad con los repositorios documentales, bases de datos y sistemas legados del SRI, vinculados a la gestión del talento humano, garantizando el acceso seguro, trazable y controlado a documentos, expedientes electrónicos, datos operativos y reglas de negocio históricas, sin requerir su traslado físico ni la migración masiva hacia la nueva plataforma, de acuerdo con los requerimientos que se establezcan.

La información institucional deberá mantenerse en sus repositorios de origen, accediendo a ella mediante mecanismos certificados de integración, preservando la continuidad operativa y la integridad de los datos.

En este marco, la solución deberá permitir, como mínimo, con lo siguiente:

- Interoperabilidad con repositorios documentales y sistemas legados. - La solución deberá integrarse con los sistemas documentales y módulos institucionales vigentes. Las integraciones deberán permitir la consulta en línea de documentos de personal, información histórica, nómina y reglas normativas, sin replicación ni duplicación de la información.

- Los siguientes componentes si bien están presentes como aplicaciones legadas, su funcionalidad puede ser reemplazada con componentes propios de la solución tecnológica:

- Alertas y avisos: Aplicación institucional en la cual se parametrizan plantilla de mensajes y se disparan notificaciones.

- Grupos de trabajo: Aplicación mediante la cual se especifican grupos de trabajo a los cuales se les asigna actividades.

- Flujo de supervisión y aprobación: Es un aplicativo el cual tiene configurado cuales son los revisiones y aprobadores de actividades o documentos dentro de cada flujo de procesos.

- Generador de documentos: En este aplicativo se configuran plantillas documentales, que se requieren para la generación de documentos durante la ejecución del proceso.

- Firma electrónica: Este aplicativo realiza la firma de documentos a través de FirmaEc para la formalización de documentos que se generan automáticamente en los procesos o de forma manual.

- Los componentes tecnológicos a continuación deben integrarse como parte de las funcionalidades descritas:

- Gestor Documental: Es el sistema que almacena documentación relacionada al expediente   del servidor, trámites y archivo, automáticamente o de manera manual.

- Identity Management o Gestión de Identidades institucional (IDM): Es el sistema que asigna roles y permisos en los diferentes sistemas legados del SRI, se integra con el módulo de movimientos a través de la aprobación de acciones de personal para que de manera automática habilitar, asignar, actualizar o dar de baja los respectivos roles de acceso a los diferentes sistemas.

- Catálogos Institucionales (ADM): En este sistema se administran los diferentes catálogos institucionales que se utilizan dentro de los sistemas del SRI.

- Sistema de Autorización y Autenticación -SSO: Es el componente tecnológico usado en los aplicativos del SRI para la autenticación de empleados a través del Active Directory institucional.

- Integración con plataforma externa de e-learning Moodle para la obtención de resultados de capacitación.

- Integración con relojes biométricos institucionales.

- Servicio Gestión de Talento humano - SIS Talento Humano - Módulo Alertas (pausas activas)

- Otros aplicativos de talentos humanos e institucionales.

## Artefactos para gobernanza

El contratista de la solución tecnológica deberá entregar un conjunto de artefactos estandarizados, abiertos y editables, que permitan al SRI operar, mantener y evolucionar la solución de forma ordenada, auditable y con mínima dependencia del contratista.

Los siguientes artefactos serán propiedad del SRI y deberán integrarse a los repositorios institucionales para garantizar trazabilidad y control de versiones:

| Artefacto | Descripción |
| --- | --- |
| Paquete de procesos de gestión de personal | Diagramas y documentación de procesos institucionales de talento humano (ingresos, ceses, traspasos, traslados, licencias, nómina, capacitación, control de asistencia), incluyendo tareas humanas y automáticas, reglas de enrutamiento, indicadores de desempeño y contratos de integración. |
| Catálogo de reglas de negocio de talento humano | Registro de reglas aplicables a la gestión de personal: cálculo de haberes, normativa LOSEP y CODIGO DE TRABAJO, directrices presupuestarias, políticas de movimientos, condiciones de desvinculación y liquidaciones, estructura, manual de puestos, capacitación, control de asistencia, con metadatos sobre origen normativo, vigencia y responsable, además de pruebas unitarias y procedimientos de control de versiones. |
| Catálogo de capacidades reutilizables en talento humano | Registro consolidado de procesos, reglas, tipos documentales, integraciones y componentes vinculados a la gestión del talento humano, disponibles para reutilización institucional. |
| Manual de gobernanza y operación | Guía que documenta roles, responsabilidades, normas de versionado, trazabilidad, auditoría y control de calidad. |

- La actualización de la solución deberá seguir los flujos de aprobación institucional definidos en el modelo de integración y gobernanza de la solución.

- Los artefactos deberán estar alineados con los estándares técnicos, de seguridad, protección de datos y retención documental del SRI.

## Modelo de versionado y trazabilidad

La solución tecnológica para contratar deberá implementar y soportar un modelo institucional de versionado y trazabilidad que permita mantener control total, seguro y auditable sobre los activos clave de la solución, documentos, expedientes, integraciones y configuraciones asociadas. Dicho modelo deberá asegurar que toda evolución de la solución sea gestionada de forma controlada, trazable, reversible y conforme a los estándares institucionales de integración técnica y continuidad operativa.

El contratista deberá garantizar que el modelo de versionado y trazabilidad contemple, como mínimo, los siguientes elementos:

| Responsabilidad | Descripción |
| --- | --- |
| 1. Implementar el modelo completo de versionado y trazabilidad | Mecanismos de control de versiones, de flujos de proceso, trazabilidad, restauración, auditoría y registro histórico para procesos, reglas, documentos, expedientes, integraciones y metadatos. |
| 2. Registrar y auditar todos los cambios | Implementar registro automático de cambios que incluya responsable, fecha, descripción y motivo del ajuste, así como la vinculación con solicitudes o aprobaciones formales. |
| 3. Permitir restauración controlada de versiones | Establecer mecanismos para recuperar versiones previas en caso de contingencias o necesidad de reversión planificada. |
| 4. Soportar comparación de versiones | Disponer de algún mecanismo para comparar versiones, identificando cambios funcionales, técnicos o normativos. |
| 5. Integrar la solución con repositorios institucionales | Garantizar que los activos de configuración queden almacenados en repositorios institucionales y sujetos a control de accesos y auditorías. |
| 6. Configurar reportes de auditoría integrados | Habilitar mecanismos de auditoría que generen reportes automáticos sobre cambios, versiones, ejecuciones de reglas y liberaciones. |
| 7. Alinear el modelo de versiones al control de cambios institucional | Asegurar que ninguna modificación pueda liberarse en producción sin pasar por los flujos de aprobación definidos por el SRI. |
| 8. Transferir conocimiento al SRI en administración de versiones | Transferir conocimiento sobre gestión de versiones, restauración, auditoría, trazabilidad y buenas prácticas aplicables al ciclo de vida de la solución. |

## Transferencia de Conocimiento

El contratista de la solución tecnológica deberá ejecutar un plan estructurado, progresivo y verificable de transferencia de conocimiento, cuyo objetivo será dotar al SRI de las capacidades técnicas y funcionales necesarias para operar, administrar, mantener, evolucionar y gobernar la solución de manera autónoma, reduciendo la dependencia de soporte externo y asegurando la sostenibilidad institucional del sistema.

La transferencia de conocimiento deberá desarrollarse de manera planificada, con trazabilidad y en estrecha coordinación con el cronograma de implementación de la solución, ejecutándose en paralelo a las actividades de configuración, pruebas, puesta en marcha y aseguramiento de calidad.

Para garantizar que las competencias funcionales y técnicas del servicio contratado lo obtenga el personal del SRI se consideran los siguientes criterios, los cuáles serán de cumplimiento obligatorio por parte del contratista y validados por la entidad contratante:

| Código | Concepto | Características |
| --- | --- | --- |
| TC-01 | Transferencia de conocimientos | El contratista de la suite deberá contar con un plan de transferencia de conocimientos para usuarios, que cuente con documentación y medios de consulta para traspaso de conocimientos avalado con la metodología técnica del fabricante. |
| TC-02 | Competencias técnicas y funcionales | La transferencia de conocimientos debe garantizar que el personal del SRI obtenga las competencias técnicas y funcionales necesarias que le permitan administrar, mantener, personalizar y operar la solución tecnológica implementada. |
| TC-03 | Grupos objetivos | La transferencia de conocimiento estará dirigida a los siguientes grupos: - Usuarios Funcionales del sistema. - Usuarios Técnicos: Ingenieros y Arquitectos, QA (Tester), Operaciones, Seguridad informática. - Usuarios administradores de la solución a implementar. - Usuarios finales del portal de servicios/autoservicio. |
| TC-04 | Plan de transferencia de conocimiento. | El contratista deberá elaborar el Plan de Transferencia de Conocimiento y presentar a la entidad contratante para su aprobación, previo al inicio de la implementación. En este plan al menos se detallará: - Fecha de ejecución de cada uno de los eventos de transferencia de conocimiento a ejecutarse. - Número de participantes, instructor propuesto, horario de ejecución, temario propuesto, grupo objetivo, número de horas, lugar de transferencia de conocimientos en caso de ser presencial. - Transferencia de conocimientos en sitio para personal indicado por el SRI en especial los residentes en Quito y para personal que resida fuera de Quito virtual. De así considerarlo, la entidad contratante solicitará las modificaciones que se consideren pertinente, mismas que serán de cumplimiento obligatorio para el contratista. |
| TC-05 | Alcance | La transferencia de conocimiento se llevará a cabo en idioma español o con traducción al español, será técnica y funcional, corresponderá a las herramientas, módulos, integraciones y demás competencias necesarias para la gestión, implementación y operación del servicio. El contratista deberá incluir en el plan de transferencia al menos las siguientes temáticas especializadas, considerando el siguiente alcance mínimo: - Introducción a la solución contratada y conceptos básicos que apoyen al uso de la herramienta - Arquitectura de la solución, donde se revisen mejores prácticas, criterios de diseño que le permitan al SRI realizar la revisión de las soluciones propuestas. - Navegación e interfaz de usuario por cada componente, servicio y/o módulos a ser implementados. - Integración con otros sistemas. - Seguridad y Acceso: Al menos y sin limitarse a configuración de roles y permisos de usuario, control de accesos a funciones específicas. - Escenarios de uso específicos: Ejemplos prácticos de como la solución puede abordar problemas específicos en la entidad contratante, casos de uso relevantes basados en roles y perfiles asignados. - Cumplimiento normativo: Prácticas para asegurar el cumplimiento normativo - Administración de la solución tecnológica contratada (módulos y desarrollos personalizados): Identificación y resolución de problemas comunes, recursos y canales de soporte disponibles, administración de servicios. Proceso de actualización y mejoras de la solución. - Implementación de la solución tecnológica contratada, módulos y desarrollos personalizados, uso de cada módulo y/o servicio de la solución, Integraciones (procesos y módulos implementados) - Documentación generada como por ejemplo: manuales, guías, instructivos, Modelo de integración y gobernanza, |
| TC-06 | Modalidad | La transferencia de conocimientos se realizará en la modalidad virtual y/o presencial con jornadas de hasta 4 horas diarias ininterrumpidas, de lunes a viernes dentro del rango 8:00 am a 17:00 pm, este horario será acordado previamente con la entidad contratante. Los eventos de transferencia de conocimiento deberán permitir la combinación de la teoría dentro de un entorno real, con ejercicios prácticos que refuercen el conocimiento impartido, para lo cual el contratista deberá configurar un entorno de prueba accesible para todos los participantes. Para los eventos de transferencia de conocimiento que se desarrollen de forma presencial, el contratista será el encargado de coordinar todos los aspectos logísticos para el normal desarrollo de los eventos, sin que esto implique un costo adicional para la entidad contratante. |
| TC-07 | Materiales y medios necesarios | El contratista deberá proporcionar los materiales y medios necesarios para la ejecución de cada evento de transferencia de conocimiento; incluye al menos y sin limitarse a: manuales, instructivos, videos, diapositivas, ambientes de demostración y entrenamiento de la solución |
| TC-08 | Requerimientos técnicos para la transferencia de conocimientos | En el caso de requerir para la transferencia de conocimiento, la instalación y/o configuración de la solución en los computadores de los participantes; el contratista deberá realizarla con al menos 15 días calendario de anticipación el software y archivos que se requieran instalar. Así también deberá indicar los requerimientos técnicos al menos y sin limitarse a: software base, acceso a intranet y/o internet, permisos de firewall, permisos de administrador. |
| TC-09 | Evaluación | El contratista deberá garantizar que el proceso de transferencia de conocimiento se haya efectuado satisfactoriamente conforme a lo establecido en el plan de transferencia de conocimientos. |
| TC-10 | Entregables de la transferencia de conocimientos | El contratista deberá entregar por cada evento de transferencia de conocimientos: - Presentaciones digitales a cada participante. - Al menos y sin limitarse a, toda la documentación complementaria como: manuales, documentos técnicos, videos, código. - Certificados respectivos. En caso de que el proceso sea virtual, el contratista grabará las sesiones y entregará los archivos correspondientes. Finalmente, el contratista entregará el listado de asistencia en caso de procesos presenciales o evidencia a través de listado de personas participantes en las sesiones virtuales. |

## Contenido propuesto para la transferencia de conocimientos.

Se realizará conforme a lo establecido en el plan de transferencia de conocimientos aprobado por el administrador del contrato y presentado por el contratista, en este se considerará al menos el siguiente contenido, participantes:

| Participantes mínimos requeridos | Temas para tratarse | Contenido |
| --- | --- | --- |
| - Usuarios Funcionales: Máximo 200 - Usuarios Técnicos: Al menos 5 - Usuarios administradores de la solución a implementar: Al menos 10 - Usuarios finales del portal de servicios/autoservicio: Aproximadamente 3285 | Introducción de la herramienta contratada | Inducción general de cada módulo: - Empleado (datos personales y laborales) - Manual de puestos (gestión de perfiles) - Estructura posicional y distributivo de personal - Movimientos de personal (reglas, plantillas, flujos de aprobación) - Nómina, desvinculación y liquidaciones de haberes - Expediente de personal (trazabilidad documental) - Portal de servicios/autoservicio (trámites en línea, notificaciones) - Formación y Capacitación. - Control de Asistencia. |

| Participantes mínimos requeridos | Temas a tratar | Contenido mínimo obligatorio |
| --- | --- | --- |
| Usuarios Funcionales: Al menos 200 | Uso funcional de la solución | Temáticas de conocimiento especializado en talento humano y competencias Uso operativo de la solución por módulo, considera escenarios prácticos: • Módulo Empleado: administración de datos personales y laborales • Módulo Manual de Puestos: gestión de perfiles, • Módulo Estructura Posicional y Distributivo de Personal: gestión de personal • Módulo Movimientos de Personal: gestión de movimientos administrativos. • Módulo Nómina, desvinculación y liquidaciones de haberes: procesamiento de nómina, desvinculación y liquidación de haberes. • Módulo Expediente de Personal: acceso y trazabilidad documental • Portal de Servicios / Autoservicio: acceso de usuarios institucionales, actualización de información, trámites en línea, notificaciones. • Módulo de Formación y Capacitación: acceso y gestión de eventos formativos. • Control de Asistencia: acceso y gestión de permisos, licencias, vacaciones. |
| Administrador de la herramienta: Al menos 10 | Configuración funcional y mejores prácticas | • Configuraciones de cada módulo • Parametrización de rubros y fórmulas de nómina • Definición y mantenimiento del manual de puestos • Configuración avanzada de estructura posicional y distributivo de personal (estado de partidas) • Configuración avanzada de movimientos de personal (reglas, plantillas, flujos de aprobación. • Configuración del módulo para Procesos de desvinculación y liquidaciones. • Configuración avanzada del portal de servicios - autoservicio (roles, permisos, plantillas de trámites) • Configuración de reglas para cumplimiento normativo aplicable a procesos, decisiones y documentos • Recomendaciones de configuración orientadas a optimización operativa y reducción de costos • Administración de usuarios, roles y perfiles • Configuración del módulo de Control de Asistencia. • Configuración del módulo de formación y capacitación. |
| Usuarios Técnicos: Al menos 5 | Arquitectura, integración y operación técnica | • Arquitectura lógica y física de la solución • Componentes de la solución y sus interacciones • Interfaces y mecanismos de integración (APIs, mensajería, conectores) • Rutas de archivos y repositorios documentales • Estructura de base de datos y diccionario de datos (a nivel lógico) • Configuración técnica de módulos. • Gestión de notificaciones técnicas y eventos • Monitoreo del servicio, soporte técnico, métricas y logs • Gestión de respaldos y recuperación • Pruebas técnicas y de integración •Integraciones y convivencias desarrolladas •Desarrollo de las personalizaciones • Administración de usuarios, roles y perfiles • Configuración de seguridades implementadas (RBAC/ABAC, MFA, políticas) • Gestión de ambientes productivos y no productivos • Manejo de versiones de cada componente. • Gestión de requerimientos y cambios • Procedimientos de despliegue y migración entre ambientes • Soporte de la solución (preventivo, correctivo y evolutivo) • Administración de reportes y tableros • Auditoría, trazabilidad y cumplimiento • Procedimientos operativos estándar (operación diaria y contingencia) |
| Todos los perfiles (aproximadamente 3285) | Transferencia práctica y validación | Uso del portal de servicios / Autoservicio: - Actualización de Fichas de Personal - Obtención de certificados laborales/trayectoria - Obtención rol de pagos - Ejecución de encuestas relacionadas a los procesos de TH - Ingreso de documentos personal registrados de manera anual, entre otros. |

## Criterios de aceptación

Los criterios de aceptación constituyen las condiciones mínimas, obligatorias y verificables que el contratista deberá cumplir para que cada entregable sea recibido, revisado y aprobado por el SRI. Ningún entregable será considerado aceptado si no cumple de manera íntegra los criterios establecidos en esta sección.

El contratista deberá presentar evidencia técnica, funcional y documental suficiente para demostrar el cumplimiento de cada criterio, incluyendo artefactos de diseño, configuraciones, registros de pruebas, resultados, documentación y cualquier otro insumo requerido por el SRI.

La verificación será realizada por el SRI y podrá incluir revisiones documentales, validaciones técnicas, pruebas en ambientes controlados, demostraciones funcionales, contrastación contra los requerimientos contractuales y auditorías de configuración cuando aplique.

Todos los entregables deben ser aprobados por el administrador del contrato.

La siguiente tabla detalla los criterios de aceptación aplicables a cada categoría de entregable y define las condiciones mínimas que el contratista deberá satisfacer para su aprobación:

| FASES | Tipo de Entregable | Criterios de aceptación |
| --- | --- | --- |
| Todas | Documentación General | Plan de ejecución del proyecto Actas de reunión Matriz de riesgos del proyecto Informes mensuales del avance del proyecto Acuerdos de confidencialidad |
| Fase 1 | Planeación y alcance | - Metodología de Trabajo detallada (actividades, licenciamiento, plan de implementación, transferencia de conocimiento). - Kick off del servicio. - Documentación de integración validada por el equipo del SRI con sistemas legados. - Arquitectura de la solución tecnológica revisada y aprobada. - Cronograma validado y alineado con el plazo máximo del contrato. - Plan de calidad y seguridad aprobado con evidencia documental. - Modelo de Seguridad de la Información y Ciberseguridad con evidencia documental. - Definición de roles y responsabilidades del equipo. - Plan de comunicaciones. - Plan de gestión de riesgos validado y aprobado. - Plan de gestión de partes interesadas, gestión del cambio. - Evidencia de pruebas, actas y código fuente entregados en medios digitales. - Reportes de seguimiento y actas de reunión. - Definición de modalidad de trabajo (presencial/remoto). - Entregables acompañados de actas, código fuente, pruebas. - Compilación final de documentación y código fuente. - Designación de contraparte y gerente de proyecto. - Escalamiento de problemas conforme a lo descrito en el numeral 8 |
| Fase 2 | Documentación Técnica | • Contiene el 100% de los componentes definidos en el alcance del proyecto. • Describe configuraciones reales implementadas, no referencias genéricas. • Consistencia con la arquitectura aprobada y con los requerimientos técnicos/no funcionales. • Versionado y trazabilidad conforme a lineamientos del proyecto. • Validación formal del equipo técnico del SRI. |
| Fase 2 | Instalación y configuración de ambientes | • Instalación completa conforme a guías, scripts y procedimientos entregados. • Ambientes aislados y operativos según especificaciones. • Compatibilidad con infraestructura on-premise del SRI verificada. • Configuraciones de seguridad aplicadas. • Pruebas técnicas de verificación exitosas. - Validación de monitoreo de la plataforma base de SW y HW base y servicios - Validación del monitoreo de logs |
| Fase 2 | Parametrización inicial de la solución | • Parametrización funcional • Reglas, procesos y documentos integrados • Cumplimiento de tiempos de respuesta. |
| Fase 2 | Pruebas técnicas | • Ejecución conforme a plan aprobado. • Resultados dentro de las métricas contractuales. • Remediación completa de hallazgos críticos y altos. |
| Fase 2 | Pruebas de aceptación funcional (UAT) | • Ejecución del 100% de los casos de prueba definidos. • Ninguna incidencia crítica o alta abierta. • Incidencias medias resueltas o con plan aprobado. |
| Fase 2 | Entrega final y puesta en producción | • Plataforma operativa en todos los módulos. • Monitoreo en tiempo real activo. • Auditorías habilitadas y trazabilidad completa. • Criterios de seguridad y cumplimiento normativo verificados. • Notificación formal de solución instalada y lista para configuración. • Notificación formal de que la solución se encuentre estable en operación. • Aprobación formal del SRI mediante acta. |
| Fase 3 | Carga Inicial | • Informe consolidado de la carga de información. • Acta de conformidad de la carga inicial. |
| Fase 4 | Diseño funcional y técnico de integraciones, convivencias y desarrollos personalizados. | • Incluye procesos completos, reglas, integraciones y excepciones. • Compatible con los lineamientos de integración o interoperabilidad y gobernanza. • Trazabilidad con requerimientos funcionales y no funcionales. • Validación sin observaciones pendientes. |
| Fase 4 | Desarrollos y Personalizaciones | • Parametrización funcional operativa realizada. • Desarrollos realizados, probados y funcionando de extremo a extremo. • Reglas, procesos y documentos integrados conforme a las especificaciones aprobados. • Cumplimiento de tiempos de respuesta. • Código fuente completo y documentado del desarrollo. • Configuración técnica y archivos de despliegue o instaladores necesarios. • Documentación técnica que incluya arquitectura, manual de instalación, manual de operación y guía de mantenimiento. • Especificación y documentación de APIs e integraciones implementadas. • Licencias, dependencias y listados de componentes de terceros utilizados, indicando restricciones de uso si las hubiera. • Transferencia de conocimientos técnicos al equipo del contratante, con evidencia de cumplimiento y materiales de apoyo. |
| Fase 4 | Integraciones | • APIs documentadas. • Latencia de integraciones menor a 3 segundos. • Manejo de errores, reintentos y colas persistentes implementado. • Conectores probados con sistemas institucionales. • Validación técnica con el SRI sin fallas funcionales. |
| Fase 5 | Transferencia de conocimiento. | • Entrega de manuales y guías completas. • Sesiones prácticas verificadas por asistencia o evaluaciones. • Demostración de autonomía del SRI en parametrización, administración y operación. |
| Fase 6 | Soporte técnico y activación del servicio | • Activación del soporte de fábrica documentada. • Registro de procedimientos de escalamiento y atención. • Evidencia de operatividad de los canales de soporte. |

## Glosario de términos

A efectos del presente documento, se establecen las siguientes definiciones con el propósito de unificar criterios terminológicos y técnicos relacionados con el proyecto.

Estas definiciones son de aplicación obligatoria para la interpretación y ejecución de los requerimientos contenidos en este documento.

| ABAC (Attribute-Based Access Control) | Modelo de control de acceso basado en atributos del usuario, recurso y contexto. |
| --- | --- |
| Active Directory (AD) | Servicio de directorio utilizado para autenticación y gestión de identidades. |
| Ambientes Aislados | Separación lógica y/o física de entornos (Desarrollo, Pruebas, Producción y Contingencia). |
| ANS | Acuerdos de Servicios |
| APA (Acción de Personal) | Documento oficial que formaliza un movimiento administrativo del servidor. |
| API (Application Programming Interface) | Interfaz que permite la comunicación e integración entre sistemas. |
| Arquitectura Modular | Diseño que permite escalar o modificar componentes sin rediseño total. |
| Auditoría | Registro trazable de accesos, acciones y operaciones del sistema. |
| Bolsa de horas | Conjunto de horas destinadas a requerimientos adicionales o soporte evolutivo. |
| Cifrado AES-256 | Algoritmo de cifrado utilizado para proteger datos en reposo. |
| Continuidad operativa | Capacidad de mantener funciones críticas sin interrupciones. |
| Cronograma | Plan de tiempos, actividades y entregables del proyecto. |
| Criterios de aceptación | Condiciones verificables para aprobar entregables. |
| DevSecOps | Integración de desarrollo, seguridad y operación. |
| Disponibilidad del servicio | Porcentaje de tiempo en que el sistema está operativo. |
| Distributivo de Personal | Registro de movimientos de manera dinámica. |
| Empleado | Registro único del servidor con su información integral. |
| Entregable | Producto verificable sujeto a aprobación. |
| Estructura Posicional | Organización jerárquica de puestos institucionales. |
| Expediente de Personal | Conjunto documental del historial del servidor. |
| Fase | Etapa del proyecto con actividades y productos definidos. |
| Ficha de Personal | Registro individual del servidor. |
| Firma Electrónica | Mecanismo que garantiza autenticidad e integridad. |
| Generador de Documentos | Módulo para crear documentos institucionales. |
| Gestión de Cambios | Control de modificaciones entre ambientes. |
| Gestor Documental Institucional | Plataforma de administración documental del SRI. |
| Gobernanza | Normas y procesos para administración del sistema. |
| Historia de Usuario | Requerimiento funcional desde la perspectiva del usuario. |
| Hito | Punto clave de control dentro del cronograma. |
| Incidente | Evento que afecta la operación normal del sistema. |
| Interoperabilidad | Capacidad de integración entre sistemas. |
| Licenciamiento | Condiciones de uso legal del software. |
| LOSEP | Ley Orgánica del Servicio Público. |
| Low-Code / No-Code | Configuración sin programación intensiva. |
| Soporte Correctivo | Corrección de fallas del sistema. |
| Soporte Preventivo | Acciones para evitar fallas. |
| Microservicios | Arquitectura basada en servicios independientes. |
| Migración de Datos | Traslado de información a la nueva plataforma. |
| Monitoreo | Supervisión del rendimiento y disponibilidad. |
| Movimientos de Personal | Cambios en la situación laboral del servidor. |
| Nómina | Procesos de cálculo de remuneraciones. |
| No conformidad | Incumplimiento de requisitos establecidos. |
| OAuth 2.0 / OIDC | Estándares de autenticación segura. |
| On-premise | Implementación en infraestructura propia. |
| Orden de trabajo | Documento para ejecutar actividades específicas. |
| Parametrización | Configuración sin desarrollo de código. |
| Penalidad | Sanción por incumplimiento contractual. |
| Período de Estabilización | Etapa posterior a producción para ajustes. |
| Portal de Servicios | Acceso del usuario a trámites y consultas. |
| Pruebas Funcionales | Validación de requerimientos operativos. |
| Pruebas técnicas | Validación de desempeño y seguridad. |
| Pruebas UAT | Validación por usuarios finales. |
| RBAC | Control de acceso basado en roles. |
| Repositorios institucionales | Plataformas de almacenamiento del SRI. |
| SIGETH PLUS | Sistema de gestión de talento humano |
| Soporte de Fábrica | Soporte técnico del fabricante. |
| Tiempo de respuesta | Tiempo para iniciar atención de incidentes. |
| Tiempo de solución | Tiempo para resolver incidentes. |

## Plazo de ejecución

El plazo total de ejecución del contrato será de hasta 246 días calendario, contados a partir de la notificación del Administrador de Contrato, los plazos de las fases podrán ser ajustados de mutuo acuerdo conforme el plan de trabajo entregado en la metodología de trabajo, sin afectar al plazo total de ejecución del contrato. Los plazos considerados de acuerdos a las fases descritas en la metodología de trabajo y entregables macros de la sección 4.2. Requerimientos mínimos de la Metodología de Trabajo, están desglosados de la siguiente manera:

Fase 1: Planeación y alcance

- El plazo para la entrega de la documentación de la Metodología de Trabajo será de hasta 15 días calendario a partir del día siguiente de la notificación del Administrador de Contrato.

- La documentación de la Metodología de Trabajo deberá ser aprobado por el administrador del contrato en un plazo máximo de hasta 5 días calendario, contados a partir del día siguiente de la entrega de la metodología de trabajo por parte del contratista. De existir observaciones por parte del administrador de contrato, las mismas deberán ser subsanadas en un plazo máximo de 3 días calendario contados a partir del día siguiente de la fecha de notificación de las observaciones por parte del Administrador del Contrato.

- El plazo para el Kickoff de la Metodología de Trabajo será de 2 días calendario, a partir del día siguiente de la aprobación de la documentación de la metodología de trabajo.

Fase 2 Habilitación del servicio

- El plazo para instalar la solución tecnológica será de hasta 15 días calendario, a partir del día siguiente de la suscripción del acta de entrega-recepción de la metodología de trabajo.

- El plazo para entrega de la notificación formal de la solución instalada es de hasta 2 días calendarios a partir del día siguiente de la instalación de la solución tecnológica.

- El plazo para la habilitación de todos los servicios, componentes y capacidades técnicas necesarias para la correcta implementación, puesta en operación y funcionamiento continuo de la solución tecnológica, será de hasta 155 días calendario a partir del día siguiente de la suscripción del acta de entrega-recepción de la instalación de la solución tecnológica.

- Una vez que la solución tecnológica se encuentre desplegada en producción, a partir del día siguiente, se tendrá un periodo de 42 días calendario de estabilización.

- El acta de entrega recepción de la notificación formal de que la solución se encuentre estable en operación deberá ser aprobado por el administrador del contrato en un plazo máximo de hasta 5 días calendario, contados a partir del día siguiente del fin de la estabilización por parte del contratista. De existir observaciones por parte del administrador de contrato, las mismas deberán ser subsanadas en un plazo máximo de 5 calendario contados a partir del día siguiente de la fecha de notificación de las observaciones por parte del Administrador del Contrato.

Fase 3.  Carga Inicial

- El plazo para la carga inicial de la información, que incluirá actividades de carga y validación de la información proveniente del SIGETH, será de hasta 150 días calendario, a partir del día siguiente de la suscripción del acta de entrega-recepción de la instalación de la solución tecnológica.

- El acta de entrega recepción del informe consolidado de la carga de información, deberá ser aprobado por el administrador del contrato en un plazo máximo de hasta 5 días calendario, contados a partir del día siguiente del fin de la carga de información por parte del contratista. De existir observaciones por parte del administrador de contrato, las mismas deberán ser subsanadas en un plazo máximo de 5 calendario contados a partir del día siguiente de la fecha de notificación de las observaciones por parte del Administrador del Contrato.

Fase 4. Implementación de Integraciones, convivencias y desarrollos personalizados

- El plazo para la implementación de los desarrollos personalizados e integraciones y convivencias será de hasta 150 días calendario, contados a partir del día siguiente de la suscripción del acta de entrega-recepción de la instalación de la solución tecnológica.

- El acta de entrega recepción de la documentación que sustente la implementación de integraciones, convivencias y desarrollos personalizados, deberá ser aprobado por el administrador del contrato en un plazo máximo de hasta 5 días calendario, contados a partir del día siguiente del fin de la implementación de integraciones, convivencias y desarrollos personalizados por parte del contratista. De existir observaciones por parte del administrador de contrato, las mismas deberán ser subsanadas en un plazo máximo de 4 calendario contados a partir del día siguiente de la fecha de notificación de las observaciones por parte del Administrador del Contrato.

Fase 5: Transferencia de conocimiento

- El plazo para la ejecución de la transferencia de conocimiento será de hasta 30 días calendario contados a partir del día siguiente de la notificación por parte del Administrador del Contrato.

- El contratista entregará al administrador de contrato la documentación de sustento que respalde la ejecución de la transferencia de conocimientos en un plazo de hasta 5 días calendario, contados a partir del siguiente día de la finalización de la transferencia de conocimientos.

- De existir observaciones por parte del administrador de contrato, las mismas deberán ser subsanadas en un plazo máximo de 5 días calendario contados a partir del día siguiente de la fecha de notificación de las observaciones por parte del Administrador del Contrato.

Fase 6. Licenciamiento y soporte de fábrica.

- El plazo para la entrega y activación de licencias y soporte de fábrica de la solución será de 42 días calendario, contados a partir del siguiente día de la puesta en producción de la solución tecnológica.

- El plazo de vigencia para los servicios de soporte y mantenimiento será de 42 días calendario, contados a partir del siguiente día de la puesta en producción de la solución tecnológica.

- La garantía técnica aplica a partir del siguiente día de la puesta en producción de la solución tecnológica, y tendrá una vigencia de 365 días.

- El acta de entrega recepción de la documentación de sustento que respalde el licenciamiento y soporte de fábrica deberá ser aprobado por el administrador del contrato en un plazo máximo de hasta 5 días calendario, contados a partir del día siguiente de los servicios de soporte y mantenimiento por parte del contratista. De existir observaciones por parte del administrador de contrato, las mismas deberán ser subsanadas en un plazo máximo de 4 calendario contados a partir del día siguiente de la fecha de notificación de las observaciones por parte del Administrador del Contrato.

Ordenes de trabajo

- El contratista debe cumplir con el tiempo acordado en la orden de trabajo y aprobado por el Administrador del Contrato.

- Se podrán solicitar ordenes de trabajo para atender el desarrollo de nuevos requerimientos hasta máximo el 31 de octubre de 2027.

## Forma y condiciones de pago

El Servicio de Rentas Internas pagará al contratista conforme el siguiente detalle y previa verificación y aceptación de los entregables correspondientes, considerando lo siguiente:

Primer pago:  corresponderá al 70% del valor total, el cual se efectuará una vez se finalice la actividad de Despliegue en Producción, una vez que se presente la siguiente documentación:

Las Actas de entrega recepción a satisfacción del SRI de las fases:

Fase 1: Planeación y alcance.

Para la suscripción del acta de entrega recepción correspondiente a la Fase 1: Planeación y Alcance, el contratista deberá entregar, mediante oficio dirigido al Administrador, la siguiente documentación:

- Metodología de Trabajo detallada (actividades, licenciamiento, plan de implementación, transferencia de conocimiento) en la sección 4.2 Requerimientos Mínimos de la Metodología de Trabajo para la fase 1 y documentación respectiva conforme los requerimientos establecidos en este documento.

Fase 2: Habilitación del servicio.

Para la suscripción del acta de entrega recepción correspondiente a la Fase 2: Habilitación del Servicio, el contratista deberá entregar, mediante oficio dirigido al Administrador, la siguiente documentación:

- Notificación formal de solución instalada.

- Informe que sustente la ejecución y fecha de finalización de la implementación considerando todo lo descrito en la sección 4.2 Requerimientos Mínimos de la Metodología de Trabajo para la fase 2 y documentación respectiva conforme los requerimientos establecidos en este documento.

- La memoria técnica de la implementación en los ambientes requeridos con el detalle de todas las actividades realizadas y el detalle de los productos implementados.

Fase 3: Carga Inicial.

Para la suscripción del acta de entrega recepción correspondiente a la Fase 3: Carga Inicial, el contratista deberá entregar, mediante oficio dirigido al Administrador, la siguiente documentación:

- Informe consolidado de la carga de información.

- Lo descrito en la sección 4.2 Requerimientos Mínimos de la Metodología de Trabajo para la fase 3 y documentación respectiva conforme los requerimientos establecidos en este documento.

Fase 4: Implementación de Integraciones, convivencias y desarrollos personalizados.

- Lo descrito en la sección 4.2 Requerimientos Mínimos de la Metodología de Trabajo para la fase 4 y documentación respectiva conforme los requerimientos establecidos en este documento.

Fase 5: Transferencia de conocimiento.

Para la suscripción del acta de entrega recepción correspondiente a la Fase 5: Transferencia de conocimiento, el contratista deberá entregar, mediante oficio dirigido al Administrador, la siguiente documentación:

- La lista de asistencia a la transferencia de conocimiento debidamente firmada.

- Manuales y guías completos del manejo de la solución para todos los roles establecidos.

- Lo descrito en la sección 4.2 Requerimientos Mínimos de la Metodología de Trabajo para la fase 5 y documentación respectiva conforme los requerimientos establecidos en este documento.

Fase 6. Licenciamiento y soporte de fábrica.

Para la suscripción del acta de entrega recepción correspondiente a la Fase 6: Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos, el contratista deberá entregar, mediante oficio dirigido al Administrador, la siguiente documentación:

- Activación de Licencias

- Activación del soporte de fábrica documentada.

- Instructivo para abrir casos directamente con el fabricante.

- Instructivo para abrir casos con la Contratista.

- Instructivo para acceder a la base de conocimientos del fabricante.

- Guía de acceso y uso del portal y/o interfaz de gestión

Para el pago, se requerirá la presentación de la planilla de pago y las actas entrega recepción de cada fase debidamente aprobadas por el administrador del contrato.

Segundo pago: corresponderá al 30% del valor total, el cual se efectuará una vez finalice la actividad de Estabilización y se presente por parte del contratista, mediante oficio dirigido al Administrador, la siguiente documentación:

- Notificación formal de que la solución se encuentre estable en operación.

Para el pago, se requerirá la presentación de la planilla de pago y el acta de entrega recepción a satisfacción y acta entrega definitiva del proyecto, debidamente aprobadas por el administrador del contrato.

## Pago de órdenes de trabajo:

El pago de las órdenes de trabajo finalizadas se efectuará considerando exclusivamente las horas de trabajo efectivamente utilizadas. Para proceder con dichos pagos será indispensable la presentación de la solicitud de órdenes de trabajo validada y aprobada por la entidad contratante, la planilla de pago correspondiente, así como el acta de entrega-recepción debidamente aprobada por el administrador del contrato.

## Período de validez de la oferta

Las ofertas deberán tener una validez mínima de 154 días calendario contados desde la fecha de presentación.

## Variación de cantidades

El comprador se reserva el derecho de aumentar o disminuir hasta un 0% el tiempo o alcance del trabajo sin alterar precios unitarios ni condiciones de la Oferta y del documento de licitación.

## Plazo para preparación de ofertas

Se otorgará 45 días desde el llamado a licitación para la preparación de ofertas.

## Ajuste de precios

Los precios serán fijos durante la ejecución del contrato, conforme a las políticas del BID.

## Penalidades

- El Servicio de Rentas Internas aplicará al Contratista una multa del uno por mil (1/1.000) por cada día de retraso sobre la valoración de la obligación incumplida en la ejecución de las obligaciones contractuales, en los siguientes casos:

- El incumplimiento de la fase 1. Planeación y alcance.

- El incumplimiento de la fase 2. Habilitación del servicio

- El Incumplimiento de la fase 3. Carga Inicial.

- El Incumplimiento de la fase 4. Implementación de Integraciones, convivencias y desarrollos personalizados.

- El incumplimiento de la fase 5. Transferencia de conocimientos.

- El incumplimiento de las Ordenes de Trabajo, conforme el plazo que haya aprobado el administrador del contrato.

- El Servicio de Rentas Internas aplicará al Contratista una multa del uno por mil (1/1.000) por cada día de retraso sobre la valoración de la obligación incumplida en la ejecución de las obligaciones contractuales por el no cumplimiento de los acuerdos de servicios especificados en la sección 7.4.2  Acuerdos de Nivel de Servicio.

## Lugar de entrega

La entrega de prestación de servicios se realizará en las instalaciones del Servicio de Rentas Internas en la ciudad de Quito, con domicilio en la Av. Amazonas y Pereira, Plataforma Gubernamental de Gestión Financiera o en los lugares que se definan según el plan de implementación.

## Otros parámetros requeridos

El Contratista deberá presentar la siguiente documentación:

a. Certificados de fabricantes

- Certificados vigentes que acrediten al Contratista como distribuidor autorizado, con una validez mínima de un año previo a la presentación de la oferta.

b. Documentación técnica en formato digital

- Archivos en formato PDF (no imágenes) que incluyan fichas técnicas, hojas de especificación, catálogos, manuales u otros documentos similares de los productos y servicios ofertados.

- La documentación deberá:

  - Permitir la búsqueda de texto.

  - Resaltar las secciones mediante etiquetas que faciliten la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas.

c. Carta de respaldo del fabricante o titular de la solución

- Documento único que garantice la provisión de licencias, soporte técnico en Ecuador y soporte local, incluyendo la autorización expresa del fabricante para la provisión de licencias.

## Requisitos para la calificación posterior

- Experiencia Específica

| Descripción | Número de proyectos | Monto mínimo acumulado | Condición |
| --- | --- | --- | --- |
| Al menos 5 años de experiencia en el análisis, diseño e implementación de soluciones tecnológicas para la Gestión de Talento Humano Se deberá presentar copias de los certificados (de conformidad de entrega de servicios para el sector privado) y/o actas de entrega recepción definitivas o su equivalente - certificados (para contrataciones en el sector público) Nota: No se aceptará experiencias específicas que no hayan finalizado con la implementación de las soluciones tecnológicas. No se aceptarán certificados de experiencia o su equivalente emitido por el mismo oferente. | Hasta 5 | 2.500.000,00 | OBLIGATORIO |

- Personal Técnico Mínimo

| Rol | Cantidad | Responsabilidades principales | Perfil | Validación del Perfil |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gerente de Proyecto | 1 | Planificación y control del proyecto; en coordinación con el personal designado por el SRI; gestión de cronograma, riesgos, dependencias y entregables; punto único de contacto contractual. | Título universitario o maestría en Administración, Gestión de Proyectos, Gestión de Empresas, Gestión Financiera Sistemas, Informática, Talento Humano, o su equivalente. Deberá presentar hoja de vida con certificados laborales o certificados que sustenten o avalen su experiencia mínima de 5 años en gestión de proyectos tecnológicos en entidades del sector público o privado. Certificación vigente en gestión de proyectos (PMP o, PMI-ACP). | A la presentación de la oferta |
| Arquitecto de Solución Tecnológica | 1 | Responsable del Diseño y validación de la arquitectura de la solución; definición de patrones, integración, seguridad y escalabilidad. | Título universitario o maestría en Ingeniería de Sistemas, Informática o su equivalente. Deberá presentar hoja de vida con certificados laborales o certificados que sustenten o avalen su experiencia mínima de 5 años en arquitectura de soluciones empresariales o como arquitecto de solución tecnológica en unidades de tecnología y/o áreas estratégicas en entidades del sector público o privado. El profesional deberá contar con certificación en arquitectura de soluciones o con una certificación emitida por el fabricante de la plataforma propuesta. | Durante la ejecución del contrato conforme el plan de trabajo |
| Especialistas Funcionales – Módulos de Talento Humano | 3 | Diseño, parametrización y operación de cada módulo del sistema (empleados y ficha de personal, estructura posicional, manual de puestos, movimientos de personal, nómina y liquidaciones, portal de servicios, expediente). Validación funcional mediante pruebas en ambientes no productivos y productivos de aquellos módulos que conformarán el nuevo sistema de talento humano, y que correspondan a los procesos de talento humano. Acompañamiento a usuarios institucionales en la definición de reglas de negocio. | Título universitario o maestría en Administración, Gestión de Empresas, Gestión Financiera Sistemas, Informática, Talento Humano, Psicología Organizacional o su equivalente. Deberá presentar hoja de vida con certificados laborales o certificados que sustenten o avalen su experiencia mínima de 3 años en gestión de talento humano (nómina, manual de puestos, estructura posicional, movimientos administrativos, control de asistencia, formación y capacitación) o sistemas de talento humano. Certificación o formación acreditable en procesos de Talento Humano en entidades del sector público o privado. | Durante la ejecución del contrato conforme el plan de trabajo |
| Especialista en Integración | 1 | Diseño e implementación de integraciones; definición de APIs, servicios, mensajería y conectores; aseguramiento de interoperabilidad entre la solución y sistemas del SRI. | Título universitario o maestría en Ingeniería de Sistemas, Informática o su equivalente. Deberá presentar hoja de vida con certificados laborales o certificados que sustenten o avalen su experiencia mínima de 3 años en integración de sistemas (APIs REST/SOAP, ESB, mensajería) en entidades del sector público o privado. El profesional deberá contar con certificación en integración de sistemas o con una certificación emitida por el fabricante de la plataforma propuesta. | Durante la ejecución del contrato conforme el plan de trabajo |
| Especialista en Seguridad y Auditoría | 1 | Implementación de controles de seguridad; gestión de accesos, cifrado, trazabilidad y auditoría; alineación con lineamientos de seguridad del SRI. | Título universitario o maestría en Sistemas, Ingeniería o su equivalente. Deberá presentar hoja de vida con certificados laborales o certificados que sustenten o avalen su experiencia mínima de 3 años en seguridad de la información en entidades del sector público o privado. El profesional deberá contar con certificaciones en seguridad de la información, tales como ISO 27001, CISM, CISSP, o una certificación emitida por el fabricante de la plataforma propuesta. | Durante la ejecución del contrato conforme el plan de trabajo |
| Especialista en Transferencia de Conocimiento | 3 | Diseño y ejecución del plan de transferencia de conocimiento; capacitación por perfiles; elaboración de materiales, manuales, instructivos y laboratorios; acompañamiento al SRI. | Título universitario o maestría en Sistemas, Administración, Talento Humano, Gestión Financiera, Pedagogía, Educación, o su equivalente. Deberá presentar hoja de vida con certificados laborales o certificados que sustenten o avalen su experiencia mínima de 3 años en capacitación de plataformas tecnológicas empresariales en entidades del sector público o privado. Certificación como instructor del fabricante o experiencia acreditable en formación técnica. | Durante la ejecución del contrato conforme el plan de trabajo |

- Durante la ejecución del contrato si el contratista requiere hacer algún cambio en el personal incluido en su oferta técnica, deberá notificar al Administrador de Contrato adjuntando la hoja de vida actualizada y la documentación de soporte del personal técnico que avale el cumplimiento de los perfiles establecidos (igual o superior a los requeridos en la presente especificación técnica). El SRI a través del Administrador de Contrato, se reserva el derecho de verificar toda la información que sea proporcionada por los Contratistas del servicio.

- Nota 1: Los títulos equivalentes serán validados para aquellos profesionales nacionales o extranjeros.

- Nota 2: El contratista deberá presentar la documentación que acredite los requisitos indicados, en copias simples de los certificados requeridos en términos generales.

- Nota 3: Se tomarán en cuenta únicamente la experiencia debidamente acreditada y posterior a la obtención del título Universitario.

- CAPACIDAD FINANCIERA:

El Contratista deberá acreditar su capacidad financiera mediante la presentación de documentación oficial que respalde el cumplimiento de los siguientes requisitos:

a) Facturación Promedio Anual

- El Oferente deberá demostrar que sus ventas anuales, calculadas como el promedio de los últimos cinco (5) ejercicios fiscales cerrados, son mayores o iguales al valor equivalente a un múltiplo de uno (1) del presupuesto referencial del presente proceso, sin incluir impuestos.

- Para efectos de este requisito, únicamente se considerará la facturación correspondiente a la provisión de bienes y/o servicios relacionados con soluciones tecnológicas, descartando ingresos provenientes de actividades ajenas a este giro de negocio.

- La información deberá estar respaldada con:

  - Estados financieros auditados o certificados por contador público autorizado.

  - Declaraciones de impuestos o documentos oficiales que permitan verificar la facturación reportada.

  - Un cuadro resumen que detalle las ventas anuales de los últimos cinco años y el cálculo del promedio.

Nota: El incumplimiento de este requisito será causal de descalificación automática de la propuesta.